АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2013                                               г. Бородино                                      № 1030

| О внесении изменений в постановление администрации города от 27.05.2013 № 567 «Об организации подготовки жилищно-коммунального комплекса города Бородино к работе в осенне-зимнем периоде 2013-2014 годов» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом   города  Бородино,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в  постановление  администрации  города  Бородино  от  27.05.2013  № 567  «Об организации  подготовки   жилищно-коммунального  комплекса города  Бородино к работе  в осенне-зимнем периоде  2013-2014 годов»  следующие  изменения:

приложение  1 -  исключить;

приложение  2 -  исключить;

приложение  3  изложить  в редакции  согласно  приложению  к настоящему

постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее   постановление  вступает в силу  со  дня   опубликования  в  газете  «Бородинский  вестник» и  распространяет  свое  право на  отношения,  возникшие  с  01.08.2013 года.

Глава города Бородино                                                                       А.Н. Борчуков

Соболева, 4 45 37

|  |  |  | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к постановлению |  |
|  |  |  | администрации города |
|  |  |  | от 24.09.2013 № 1030 |
| Организационно-технические мероприятия по подготовке жилищного фонда и объектов коммунального хозяйства города Бородино к работе в осенне-зимнем периоде 2013-2014 годов |
| № п/п | Наименование объекта | Содержание мероприятия | Срок выполнения | Финансирование, т.р. |
|  |  |  |  | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ООО "Строительная компания" (ответственный: директор О.Н. Соловьев) |  |  |
| 1. | Котельная № 1 |  |  |  |
| 1 | Паровой котел ДКВР 10/13 № 2 | Текущий ремонт котлоагрегата - шлаковый бункер, запорная арматура, предохранительные клапана, ДН-12,5, циклон | май-июль | 170,00 |
| 2 | Паровой котел ДКВР 10/13 № 4 | Текущий ремонт котлоагрегата - шлаковый бункер, запорная арматура, предохранительные клапана, ДН-12,5, циклон | август-сентябрь | 170,00 |
| 3 | Паровой котел ДКВР 10/13 № 5 | Текущий ремонт котлоагрегата - шлаковый бункер, запорная арматура, предохранительные клапана, ДН-12,5, циклон | май-июль | 170,00 |
| 4 | Водогрейный котел КЕВ 25/14с № 8 | Текущий ремонт котлоагрегата - шлаковый бункер, топка, ДН-15, ВДН-12,5, циклон, экономайзер,ПМЗ, запорная арматура, предохранительные клапана, обмуровка, воздухоподогреватель | октябрь | 170,00 |
| 5 | Водогрейный котел КЕВ 25/14с № 9 | Текущий ремонт котлоагрегата - шлаковый бункер, запорная арматура, предохранительные клапана, ДН-15, циклон | июнь | 170,00 |
| 6 | Водогрейный котел КВТС в-20 № 7 | Текущий ремонт котлоагрегата - запорная арматура, предохранительные клапана, ДН-17 | октябрь | 170,00 |
| 7 | Оборудование топливоподачи | Текущий ремонт -- скреперная лебедка, дробилка, питатель пластинчатый, наклонный транспортер, аспирация, горизонтальный транспортер | май-июнь | 70,00 |
| 8 | Оборудование химводоочистки | Текущий ремонт - деаэратор 1,2, конденсатные баки №1,2, сепаратор и расширитель непрерывной продувки,фильтр Nа-катионитовый №4, 6, 7 | май-октябрь | 70,00 |
| 9 | Подогреватели | Текущий ремонт - подогревателей №7,6,12, ПСВ,1,2,8,10 | май-октябрь | 90,00 |
| 10 | Насосы | Текущий ремонт - насосов: циркуляционные, подпиточные, реагентные, питательные, сетевые, пожарный - 18шт. | май-октябрь | 95,00 |
| 11 | Кран грейферный мостовой | Текущий ремонт | август | 45,00 |
| 12 | Водогрейн.котелКЕВ 25/14 №9 (топка ТЧЗМ, ПМЗ) | Капитальный ремонт | апрель-июнь | 1 750,69 |
| 2. | Котельная № 2 |  |  |  |
| 1 | Водогрейный котел КВ-ТСВ-20 №4 | Текущий ремонт - топка, обмуровка, ПМЗ, ДН, ВДН, БЦУ, промывка | июнь-июль | 450,00 |
| 2 | Оборудование топливоподачи | Текущий ремонт - дробилки №1,2, питатель, конвейер №4, аспирация 3шт. | июнь-июль | 70,00 |
| 3 | Оборудование золоудаления | Текущий ремонт - замена прокладок, осадительные камеры, циклоны, шнеки | июнь-июль | 70,00 |
| 4 | Технологическая запорная арматура | Текущий ремонт, ревизия з/арматуры 96 шт. | июнь-сентябрь | 60,00 |
| 5 | Котельная ГРП | Текущий ремонт - сетевые насосы, дымососы, котлы, бак-аккумулятор | июль-сентябрь | 210,00 |
| 6 | Водогрейный котел КВ-ТСВ-20 №3 (топка ТЧЗМ,ПМЗ) | Капитальный ремонт | апрель-июнь | 653,33 |
| 7 | Конвейер ленточный №2 длиной 75 м | Капитальный ремонт | июнь | 776,30 |
| 3. | Тепловые сети |  |  |  |
| 1 | ЦТП № 2, 3, 5, 6, 7 в г. Бородино | Ревизия и текущий ремонт насосного оборудования, теплообменников, з/арматуры ценральных тепловых пунктов | май-сентябрь | 175,20 |
| 2 | Тепловые сети кв. "А" г. Бородино | Ревизия и текущий ремонт з/арматуры 312 шт., ремонт и чистка тепловых камер | май-сентябрь | 114,40 |
| 3 | Тепловые сети кв. "Б" г. Бородино | Ревизия и текущий ремонт з/арматуры 230 шт., ремонт и чистка тепловых камер | май-сентябрь | 88,00 |
| 4 | Т/сеть по ул. Советская (от т/к старый ЗАГС по Советской) | Капитальный ремонт | июль | 1 651,98 |
| 5 | Т/сеть кв. 27 РМЗ(Юбилейная2-10), инв 30477 ДУ 80-119 м, ДУ 76-39м (по земле) | Капитальный ремонт | май-июль | 837,89 |
| 6 | Капитальный ремонт ЦТП-2(замена фундамента, эл. питания) | Капитальный ремонт | май-июль | 631,50 |
|  | Итого по теплу |  |  | 8 929,29 |
| 4. | Водопроводные сети |  |  |  |
| 1 | Водопроводные сети г. Бородино | Текущий ремонт - водопроводных сетей с частичной заменой, в/колодцев - 15 шт., ПГ, колонки, ревизия зап.арматуры, промывка водобаков | май-сентябрь | 618,00 |
| 2 | Водозаборные сооружения | Ревизия насосов на водозаборных станциях, утепление тепляков | май-сентябрь | 620,00 |
| 3 | Насос №1 ЦН 400/210, инв. №10187 (2-ой подъем п. Урал) | Капитальный ремонт | май-июнь | 111,87 |
| 4 | 1-я нитка водовода от насосной "Ирша" до водобаков г. Бородино инв.№10104 | Капитальный ремонт | август | 182,10 |
| 5 | Водовод Урал-Бородино (от подземного источника) инв. № 11523 (замена затворов) | Капитальный ремонт | сентябрь-октябрь | 167,39 |
| 6 | Капитальный ремонт насосос (установка ЧРП) | Капитальный ремонт | апрель-июнь | 784,19 |
| 7 | 2-я нитка водовода от насосной "Ирша" до водобаков г. Бородино инв.№10107 (запорная арматура) | Капитальный ремонт | июль | 93,30 |
| 8 | Водовод 3-го подъема от Ирши инв. №10104 (замена запорной арматуры) | Капитальный ремонт | май-июнь | 133,66 |
| 9 | Станция фильтров 2-ой очереди инв. №10015 (замена запорной арматуры) | Капитальный ремонт | июль | 217,31 |
| 10 | Эл. Наружных сетей (СПТУ) инв. №20259 (ЛЭП 6 кВ. ф.2-04) | Капитальный ремонт | сентябрь | 813,51 |
| 11 | Капитальный ремонт в-сети Победы 3-КБОУ СОШ №1, L=386 м, ДУ-150) | Капитальный ремонт | июль-август | 1 247,94 |
| 12 | В/провод в кв. 27 на коттеджи РМЗ инв. №40012 (между у. Рождественской и Юбилейной) | Капитальный ремонт | сентябрь-октябрь | 82,28 |
| 13 | Подкачивающая насосная станция мкр. Стахановский | Капитальный ремонт | июнь | 720,92 |
| 14 | В/пров. Сеть 3-ей нитки инв.№40007 (от водобаков до котельной №1) | Капитальный ремонт | май | 608,91 |
| 15 | В/сети по ул. Трудовая | Капитальный ремонт | июнь-июль | 179,94 |
| 16 | В/сети по ул. Октябрьская от колодца №1до колодца №5 (от ж.д. №6 ж.д. №8) | Капитальный ремонт | май-июнь | 5,02 |
| 17 | В/провод в квартале 27 на коттеджи РМЗ инв. №40012 (по ул. Юбилейная №2-№10) | Капитальный ремонт | август-сентябрь | 46,65 |
| 18 | В/провод по ул. Комсомольской инв.№10034 (по ул. Комсомольская №17-№15) | Капитальный ремонт | сентябрь-октябрь | 158,90 |
| 19 | Капитальный ремонт запорной арматуры в/сетей г. Бородино | Капитальный ремонт | сентябрь-октябрь | 2 007,98 |
|  | Итого по воде |  |  | 8 799,87 |
| 5. | Очистные сооружения и канализационные сети |  |  |  |
| 1 | Очистные канализационные сооружения | Промывка системы отопления, ревизия насосов, запорной арматуры | май-июль | 24,00 |
| 2 | Канализационные сети | Чистка канализационных колодцев - 300шт., ремонт канализационных колодцев - 15 шт. | до 15 сентября | 57,30 |
| 3 | Помещения лаборитории ОКС И КС | Капитальный ремонт | апрель-май | 200,39 |
| 4 | Кровля насосной ОКС и КС | Капитальный ремонт | июнь-июль | 58,94 |
|  | Итого водоотведение |  | 281,69 | 340,63 |
|  | Итого по ООО "Строительная компания" |  |  | 18 069,79 |
|  | в том числе: тепло |  |  | 8 929,29 |
|  | водоснабжение |  |  | 8 799,87 |
|  | водоотведение |  |  | 340,63 |
|  | ООО "СтройКом" (ответственный: директор А.П. Скадин) |  |  |
| 1 | м-он Стахановский д. 4 | Ремонт решеток слуховых окон чердачного помещения | июнь | 1,8 |
|  |  | Ремонт 6,7,8 подъезда | июнь-сентябрь | 90 |
|  |  | Зашивка подвальных окон | сентябрь | 2 |
|  |  | Замена водной запорной арматуры 50 шт. | июль | 15 |
|  |  | Восстановление теплоизоляции трубопровода теплоснабжения 20 п.м | июль | 13,5 |
|  |  | Промывка системы теплоснабжения МКД | июль-август | 15 |
|  |  | Отсыпка территории детской площадки | июнь | 3 |
|  |  | Ремонт входных дверей подъездов | июль | 4 |
|  |  | Остекление, ремонт окон 10м2 | август | 4 |
|  |  | Оформление паспортов готовности МКД к отопительному сезону 2012-2013г.г. | август |  |
| 2 | ул. Ленина д. 47 | Гидравлическое испытание отопительной системы | июль-август | 4,8 |
|  |  | Ревизия задвижек, вентилей. | июль-август | 12 |
|  |  | Промывка и опрессовка системы отопления | июнь | 20,5 |
|  |  | Частичная изоляция трубопровода в подвале | август | 10,2 |
|  |  | Зашивка подвальных и слуховых окон | сентябрь | 2,5 |
|  |  | Остекление окон | июнь-август | 15,5 |
|  |  | Замена канализационных стояков в первом подъезде | июнь | 44,3 |
|  |  | Замена водопроводного стояка (горячего и холодного водоснабжения) | июнь | 89,7 |
| 3 | пер. Строительный, 6 | Промывка и опрессовка системы отопления | август | 4,8 |
|  |  | Зашивка подвальных и слуховых окон | сентябрь | 1,5 |
| 4 | 9 Мая, 57 | Теплоизоляция труб в подвальном помещении | август | 2,5 |
|  |  | Остекление окон | июнь | 1,2 |
|  |  | Ремонт отмостков | июль | 6,2 |
|  |  | Ремонт кровли (частично) | июль | 2,5 |
|  |  | Ревизия Задвижек, вентилей | август | 3,8 |
|  |  | Промывка и опрессовка системы отопления | август | 2,4 |
| 5 | Советская,58 | Обход, осмотр печного отопления. Ремонт по необходимости | до 30 августа | 2,5 |
|  |  | Ремонт входных дверей | август | 1,5 |
|  |  | Изготовление короба под мусор | до 15 сентября | 1,5 |
| 6 | Бородинская, 18 | Обход, осмотр печного отопления. Ремонт по необходимости | август | 2,5 |
|  |  | Ремонт входных дверей | август | 1,5 |
|  |  | Изготовление короба под мусор | до 15 сентября | 1,5 |
| 7 | Ленина,23 | Обход, осмотр печного отопления. Ремонт по необходимости | до 1 сентября | 2,5 |
|  |  | Ремонт входных дверей | до 15 сентября | 1,5 |
| 8 | Советская 45 | Промывка и опрессовка системы отопления | август | 4,8 |
| 9 | Советская 47 | Промывка и опрессовка системы отопления | август | 4,8 |
| 10 | Жилой фонд | Оформление паспортов готовности МКД к отопительному сезону 2012-2013г.г. | до 15 сентября | 0 |
|  | Итого ООО "СтройКом" |  |  | 397,3 |
|  | ООО "Ваш управдом" (ответственный: В.В. Шукан) |  |  |
| 11 | ул. Октябрьская д.50,52,76,82,83,85 ул. Советская д.53, ул. Ленина д.52А, ул. Ленина д.46,49,51,52А,55,60, м-он Победы д.14, ул. Заводская д.4, м-он Стахановский д.7 | Замена запорной арматуры в тепловых узлах МКД - 28 шт. | Июнь-август | 100,30 |
| 12 | м-он Стахановский д.8,9, ул. Советская д.55, ул. Маяковского д.21, пер. Солнечный д.2,4, ул. Октябрьская д.83 | Замена запорной арматуры на трубопроводах отопления в подвале (по стоякам) - 42 шт. | Июнь-август | 100,00 |
| 13 | ул. Заводская д.2,4, ул. Ленина д.46,48,49,51,52,52А,53,55,57,60,62,63, ул. Нагорная д.39, ул. Октябрьская д.50,58,76,82,83,85, м-он Стахановский д.9, ул. Советская д.53,66, ул. Маяковского д.21 | Замена запорной арматуры на трубопроводах водоснабжения в подвале (447 шт.) | Июнь-август | 1400,00 |
| 14 | Жилой фонд | Ревизия запорной арматуры-104 дома | Май-август | 153,30 |
|  | ул. Октябрьская д.83, м-он Стахановский д.9, пер. Солнечный д.2,4, ул. Нагорная д.41А, ул. Советская д.55 | Замена трубопроводов теплоснабжения (256 пог.м) | Июнь-август | 208,40 |
| 16 | ул. 9 Мая д.93 | Замена приборов отопления в подъездах | Июнь-август | 29,80 |
| 17 | Жилой фонд | Промывка системы теплоснабжения МКД (104 дома) | Июнь-август | 165,00 |
| 18 | ул. Горького д.4, ул. Комсомольская д.12,17, ул. Заводская д.2, ул. Ленина д.49, ул. Октябрьская д.52,58,84, ул. Советская д.53, м-он Стахановский д.11,12, ул. 9Мая д.95,97, м-он Победы д.8 | Замена трубопроводов канализации в подвале (208 пог.м.) | Июнь-август | 450,00 |
| 19 | ул. 9 Мая д.55,58, ул. Маяковского д.21,28, ул. Октябрьская д.86,м-он Победы д.1,2,8,12,13,15 ул. Нагорная д.43,45, ул. Советская д.55, ул. Гоголя д.6 | Ремонт кровли (349 кв.м) | Июнь-август | 550,00 |
| 20 | ул. Ленина д.48, 49, пер. Солнечный д.4, м-он Стахановский д.6, ул. 9 Мая д.48, пер. Шахтерский д.5, ул. Октябрьская д.48 | Ремонт отмостки (143 кв.м) | Июнь-август | 132,60 |
| 21 | Жилой фонд | Вывод канализационных стояков за пределы кровли (10 пог.м) | Июнь-август | 7,70 |
| 22 | ул. Ленина д.52,52А, 58, ул.9 Мая д.55,93,95,97 ул. Комсомольская д.14, м-он Победы д.1,11,14,15, м-он Стахановский д.9,11, ул. Октябрьская д.54,62,82, м-он Советская д.66,70, ул. Маяковского д.21,27 | Замена дверных блоков в подъезде (48 шт.) | Июнь-август | 758,00 |
| 23 | Жилой фонд | Восстановление теплоизоляции трубопроводов теплоснабжения (56 пог.м) | Июль-сентябрь | 79,50 |
| 24 | м-он Победы д.3,5,6,7,8,11,12,13,14, м-он Стахановский д.11 | Остекление,ремонт и установка оконных рам в МОП (59 кв.м) | Август-сентябрь | 183,50 |
| 25 | Жилой фонд | Герметизация стыков канализационных труб в подвальных помещениях МКД | Июль-август | 11,00 |
| 26 | Жилой фонд | Ремонт жалюзийных решеток на слуховых окнах МКД | Август | 5,00 |
| 27 | ул. Советская д.40, ул. 9 мая д.58 | Восстановление коньковой доски (6 пог.м) | Август | 15,30 |
| 28 | Жилой фонд | Зашивка подвальных окон МКД | Сентябрь-октябрь | 16,30 |
| 29 | Жилой фонд | Замена и ремонт жалюзийных решеток слуховых окон на кровле МКД | Сентябрь-октябрь | 12,00 |
| 30 | Жилой фонд | Ремонт и герметизация межпанельных швов | Июнь-сентябрь | 471,00 |
| 31 | Жилой фонд | Оформление паспортов готовности МКД к отопительному сезону 2012-2013г.г.-104 дома. | Сентябрь | 0,00 |
|  | Итого ООО "Ваш управдом" |  |  | 4848,70 |
|  | Итого жилье по городу Бородино |  |  | 5246,00 |
|  | ИТОГО по мероприятиям |  |  | 23 315,79 |