АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2011                                    г. Бородино                                      № 1067

О  внесении  изменений  в  Приложение  1  к

Постановлению  от  12.10.2011  № 756

«О  внесении  изменений  в  Приложение 1 к

Постановлению  № 470  от  24.06.2011  «Об

утверждении  мероприятий по  капитальному

ремонту  и реконструкции муниципальных

объектов  жизнеобеспечения города  Бородино

на 2011-2013 годы».

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (в редакции от 28.09.2010), на основании Устава города Бородино

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  изменения  в  Приложение  1  к Постановлению  от  12.10.2011  № 756  «О  внесении  изменений  в  Приложение  1  к Постановлению  № 470  от  24.06.2011  «Об утверждении  мероприятий по  капитальному  ремонту  и реконструкции муниципальных  объектов  жизнеобеспечения города  Бородино на 2011-2013 годы»  с  исключением  и  дополнением  следующих  пунктов:

- исключить  пункт  в следующей  редакции:

2.2.4.  Капитальный  ремонт  парового  котла  ДКВР  10/13  №4  с  заменой  поверхности  и  обмуровки – 5 510 280,00  рублей.

- внести   пункт  в  следующей  редакции:

2.2.4.  Капитальный  ремонт  парового  котла  ДКВР  10/13  №4  с  заменой  поверхности  и  обмуровки – 5 937 834,17  рублей.

- Контроль за исполнением   постановления   возложить на  и.о.  первого

заместителя главы города по  обеспечению  жизнедеятельности  городского  округа  А.А.  Чубарова.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Бородино                                                                    	А.Н. Борчуков

Приложение  №1

к постановлению администрации

от  26.12.2011   № 1067

| МЕРОПРИЯТИЯ |
| --- |
| по капитальному ремонту и реконструкции |
| муниципальных объектов жизнеобеспеченния города Бородино |
| на 2011 - 2013 годы. |
| № п/п Наименование объектов и работ, выполняемых на объектах муниципальной собственности за счет средств бюджетного финансирования Сметная стоимость работ, руб. с НДС 2011 год в том числе по месяцам 2012 год 2013 год итого 2011-2013 гг. март май июнь июль август сентябрь октябрь 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Стоимость работ по содержанию объектов муниципальной собственности - всего 20512561,51 0,00 99124,51 0,00 5301000,0 3907210,0 2496470,0 | 8708757,00 12799861,06 9741972,39 43054394,96 в том числе: I. Реконструкция 1 Реконструкция котельной № 1 1.1. Монтаж пластинчатого теплообменника на город - 1 шт. (включая стоимость) 2496470,00 2496470,0 2496470,00 1.2. Замена трубопровода 1-го контура от водогрейных котлов №№ 8, 9 до теплообменников с увеличением диаметра с Ду 325 до 426 мм 3757210,00 3757210,0 3757210,00 1.3. Монтаж 2-х сетевых насосов контура промзоны с обвязкой (включая их стоимость) 0 4245000,00 4245000,00 1.4. Монтаж пластинчатых теплообменников контура промзоны - 3 шт. (включая их стоимость) 0 8365000,00 8365000,00 Итого реконструкция 6253680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3757210,00 2496470,00 0,00 4245000,00 8365000,00 18863680,00 II. Капитальный ремонт 2.1. Водозаборные сооружения 2.1.1. Замена оборудования на насосной станции 1-го подъема, на насосной станции "Рыбная" и водозаборных скважинах 300000,00 150000,0 150000,00 300000,00 2.2. Котельная № 1 2.2.1. Замена системы автоматики на водогрейных котлах №№ 6, 7 котельной № 1 0 3927000,00 3927000,00 2.2.2. Капитальный ремонт фильтра №4 с заменой нижнего распредустройства и смолы 467704,23 467704,23 467704,23 2.2.3.. Капитальный ремонт подогревателя № 10 с заменой латунной трубки (392 шт.-3м; 300 шт.-4м) 1298018,60 1298018,60 1298018,60 2.2.4.. Капитальный ремонт парового котла ДКВР 10/13 №4 с заменой поверхности нагрева и обмуровки 5937834,17 5937834,17 5937834,17 итого 7703557,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7276002,83 3927000,00 0,00 11203002,83 2.3. Канализационные сети 2.3.1. Капитальный ремонт канализационного коллектора (от КНС-1 до лыжного стадиона) 0 4627861,1 4627861,06 2.3.2. Капитальный ремонт канализационного коллектора (по ул. Большевистской) 0 1376972,4 1376972,39 итого 0 0 0 0 0 0 0 4627861,06 1376972,39 6004833,45 2.4. Водопроводные сети 2.4.1. Капитальный ремонт водопроводной сети по пер. Чапаева (от ул. Новая до ул. Калинина), инв. № 60408 99124,51 99124,51 0 0 99124,51 2.4.2. Капитальный ремонт водопроводной сети 3-ей нитки от водобаков до котельной 1313000,00 1313000,00 1313000,00 2.4.3. Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-1 по ул.Ленина 1818000,00 1818000,00 1818000,00 Итого 3230124,51 0,00 99124,51 0,00 3131000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3230124,51 2.5. Тепловые сети 2.5.1 Капитальный ремонт тепловой сети по ул.Ленина от Тк 11-2 до Тк 11-5 2020000,00 2020000,00 0 0 2020000,00 2.6. Котельная ГРП 2.6.1. Замена поверхности нагрева котла КВ-0,76 №2 с капитальным ремонтом обмуровки 1005200,00 1005200 1005200,00 Итого капитальный ремонт 14258881,51 0,00 99124,51 0,00 5301000,00 150000,00 0,00 8708757,00 8554861,06 1376972,39 24190714,96 |