АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2017	г. Бородино	№ 227

Об организации подготовки общеобразовательных организаций города Бородино к новому 2017-2018 учебному году

В целях обеспечения своевременной подготовки общеобразовательных организаций города к новому 2017-2018 учебному году, в соответствии Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке общеобразовательных организаций города к новому 2017-2018 учебному году согласно приложению 1.

2. Утвердить состав муниципального штаба по подготовке общеобразовательных организаций города к новому 2017-2018 учебному году согласно приложению 2.

3. Утвердить график приемки общеобразовательных организаций города к новому 2017-2018 учебному году согласно приложению 3.

4. Утвердить состав муниципальной комиссии по приемке общеобразовательных организаций города к новому 2017-2018 учебному году согласно приложению 4.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города А.А. Морозова.

6. Опубликовать постановление в газете «Бородинский вестник».

7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава города Бородино 	А.Ф.Веретенников

Ромазанова

4-41-85

Приложение 1 к постановлению администрации города Бородино от 18.04.2017 № 227 «Об организации подготовки общеобразовательных организаций города Бородино к новому 2017 - 2018 учебному году»

ПЛАН

мероприятий по подготовке общеобразовательных организаций города к новому 2017–2018 учебному году

| № п/п | Мероприятия | Количество школ | Срок выполнения работ | Запланированные финансовые средства из бюджета (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пожарная безопасность |
| 1 | Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре | 3 | в течение года | 104,4 местный бюджет |
| 2 | Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений | 1 | 15.08.2017 | 74,7 местный бюджет |
| 3 | Проверка качества огнезащитного покрытия деревянных конструкций | 3 | 15.08.2017 | 20,3 местный бюджет |
| Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия |
| 4 | Оборудование (ремонт) систем канализации и водоснабжения | 2 | 15.08.2017 | 108,3 местный бюджет |
| 5 | Оборудование (ремонт) систем отопления | 3 | 15.08.2017 | 141,4 местный бюджет |
| 6 | Оборудование (ремонт) систем электроснабжения по соблюдению уровней освещенности | 3 1 | 15.08.2017 | 81,4 местный бюджет 164,6 краевой бюджет |
| 7 | Прохождение медицинского осмотра персоналом | 3 | 15.08.2017 | 77,6 местный бюджет 316,8 краевой бюджет |
| 8 | Оборудование учебных кабинетов мебелью, соответствующей росто-возрастным особенностям учащихся | 3 | 15.08.2017 | 665,0 краевой бюджет |
| 9 | Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания помещений установленным требованиям | 1 | 15.08.2017 | 11,2 местный бюджет 223,3 краевой бюджет |
| Антитеррористическая безопасность |
| 10 | Установка уличного видеонаблюдения Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 1 3 | 15.08.2017 в течение года | 16,8 местный бюджет 24,9 местный бюджет |
| 11 | Техническое обслуживание и реагирование тревожной кнопки | 3 | в течение года | 38,8 местный бюджет |
| 12 | Организация охраны (заключение договоров с вневедомственной охраной или частными охранными предприятиями) | 3 | в течение учебного года | 334,4 местный бюджет |
| Ремонтные работы |
| 13 | Проведение текущего ремонта | 2 | 15.08.2017 | 229,2 местный бюджет 240,7 краевой бюджет |
|  | ИТОГО: |  |  | 2 873,8 |
|  | Местный бюджет |  |  | 1 263,4 |
|  | Краевой бюджет |  |  | 1 610,4 |

|  | Приложение 2 к постановлению администрации города Бородино от 18.04.2017 № 227 «Об организации подготовки общеобразовательных организаций города Бородино к новому 2017 - 2018 учебному году» |
| --- | --- |

Состав

муниципального штаба по подготовке общеобразовательных организаций города к новому 2017-2018 учебному году

Первухин Александр Владимирович - первый заместитель Главы города Бородино, руководитель штаба

Члены штаба

1. Ромазанова Любовь Николаевна - и.о. начальника Отдела образования администрации города Бородино

2. Лиференко Петр Александрович - вр.и.о. главного государственного инспектора Рыбинского района Красноярского края по пожарному надзору (по согласованию)

3. Олейник Андрей Юрьевич - начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Заозерном (по согласованию)

4. Закавряшин Юрий Викторович - начальник МО МВД России «Бородинский»

(по согласованию)

5. Букета Владимир Михайлович - начальник Бородинского участка ВКХ, ТУ

и ВС Восточного филиала АО «КрасЭКо» (по согласованию)

6. Шилихин Роман Викторович - директор ООО «Агропромкомплект» (по согласованию)

7. Курильчик Олег Владимирович - директор ООО «Жилищно-эксплуатационная контора города Бородино» (по согласованию)

8. Лупандина Надежда Алексеевна - директор муниципального казенного учреждения «Служба единого заказчика» (по согласованию)

Приложение 3 к постановлению

администрации города Бородино

от 18.04.2017 № 227

«Об организации подготовки

общеобразовательных организаций

города Бородино к новому

2017 - 2018 учебному году»

График

приемки общеобразовательных организаций города

к новому 2017 - 2018 учебному году

1. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» - 16.08.2017 года

2. МБОУ средняя общеобразовательная школа №2 - 16.08.2017 года

3. МБОУ средняя общеобразовательная школа №3 - 16.08.2017 года

|  | Приложение 4 к постановлению администрации города Бородино от 18.04.2017 № 227 «Об организации подготовки общеобразовательных организаций города Бородино к новому 2017 - 2018 учебному году» |
| --- | --- |

Состав

муниципальной комиссии по приемке общеобразовательных организаций города к новому 2017-2018 учебному году

А.А. Морозов, заместитель Главы города Бородино, председатель комиссии.

Л.Н. Ромазанова, и.о. начальника Отдела образования администрации города Бородино, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:

П.А. Лиференко, вр.и.о. главного государственного инспектора Рыбинского района Красноярского края по пожарному надзору (по согласованию);

А.Ю. Олейник, начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Заозерном (по согласованию);

Ю.В. Закавряшин, начальник МО МВД России «Бородинский» (по согласованию);

В.В. Грецов, главный специалист по ГО, ЧС и ПБ администрации города Бородино (по согласованию);

Е.Л. Аничкина, председатель городской организации Профсоюза работников образования.