АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.05.2015				     г. Бородино					№ 471

Об утверждении плана  мероприятий по

благоустройству города Бородино

на 2015 год

В целях улучшения санитарного состояния  и архитектурно-художественного облика города Бородино, на основании Устава города ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по благоустройству города Бородино на 2015 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать постановление в газете «Бородинский вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

И.о главы города Бородино                                                              А.В. Первухин

Приложение

к постановлению администрации

города Бородино

от 28.05.2015  № 471

| План |  |  |
| --- | --- | --- |
| мероприятий по благоустройству города Бородино на 2015г. |  |
| № п/п | Наименование работ | Адрес | Ед. измерения | Количество | Источники финансирования | Сроки выполнения | Ответственное лицо | Исполнитель | Примечание |
|  |  |  |  |  | сумма всего | Краевой бюджет | местный бюджет | средства организаций | дорожный фонд |  |  |  |  |
| 1 | Содержание дорожного хозяйства | улицы города |  |  | 3400,755 | 2711,00 | 689,755 | 0 | 0 | с 01.01.15г. по 31.12.15г. | МКУ "Служба единого заказчика" | ООО «Строительная компания» |  |
| 2 | Содержание зеленого хозяйства: выкашивание газона сгребание травы, листвы формирование кроны кустарников стрижка живой изгороди подготовка и содержание цветочных клумб, посадка цветов, саженцев | улицы города |  |  | 536,111 | 0 | 536,111 | 0 | 0 | с12.05.15г. по 31.10.15г. | МКУ "Служба единого заказчика" | ООО «Строительная компания» |  |
| 3 | Приобретение цветочной рассады | улицы города | шт. | 13800 | 144,993 | 0 | 144,993 | 0 | 0 | с 27.05.15г. по 03.06.15г. | МКУ "Служба единого заказчика" | И. П. Ян С.А. |  |
| 4 | Уборка несанкционированных свалок | старое кладбище пляж улицы города | шт. | 12 | 349,2 | 0 | 349,2 | 0 | 0 | май- июнь | МКУ "Служба единого заказчика" | определится результатом торгов |  |
| 5 | Строительство сооружения "Аллея Славы" расположенного по адресу г. Бородино, м-он. Стахановский | м-он Стахановский возле жилого дома №9 |  |  |  |  |  |  |  |  | ОАО СУЭК - Красноярск филиала "Разрез Бородинский имени М.И. Щадова" | определится результатом торгов |  |
| 6 | Капитальный ремонт стелы | ул. Ленина, стела |  |  | 1665,877 | 0 | 1665,877 | 0 | 0 | май | ОУМИ | ООО "Телец" |  |
| 7 | Изготовление и установка МАФ лавочки урны | дворы города, улицы города | шт. | 10 10 | 100,318 | 0 | 100,318 | 0 | 0 | сентябрь | МКУ «Служба единого заказчика» Администрация города | определится результатом торгов, индивидуальные предприниматели |  |
| 8 | Ремонт автобусных остановок | ост. ул. Гоголя, ост. МФЦ | шт. | 2 | 119,748 | 0 | 119,748 | 0 | 0 | июнь | МКУ «Служба единого заказчика» | определится результатом торгов |  |
| 9 | Срезка зеленых насаждений тополей | Пер. Шахтерский, 5, ул. 9 Мая, 55,ул. Октябрьская54, ул. Сибирская 45 | шт. | 25 | 171,6 | 0 | 171,6 | 0 | 0 | март-апрель | МКУ "Служба единого заказчика" | ООО "КрасГарантСтрой" |  |
| 10 | Ремонт лестниц | ул. Южная, ул. Рождественская | шт. | 2 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | август | МКУ «Служба единого заказчика» | определится результатом торгов |  |
| 11 | Ремонт площадок под контейнера | ул. Ленина 46, ул. 9 Мая 28,ул. Пожарникова, ул. Заводская 2. | шт. | 4 | 271,178 | 0 | 271,178 | 0 | 0 | август | МКУ «Служба единого заказчика» | определится результатом торгов |  |
| 12 | Изготовление и установка металлических эстакад | ул. Загородная 13,Луговая 54, Пушкина 55, Кирова3, 8 Марта 1, Комсомольская3, Молодежная 3, 11, Чапаева 1. | шт. | 11 | 98,90 | 0 | 98,90 | 0,00 | 0 | май | МКУ "Служба единого заказчика" | ООО "КрасГарантСтрой" |  |
| 13 | Текущий ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог в г. Бородино | ул. Ленина ,56; ул. Советская, 55 | м2 | 54 | 102,105 | 0 | 102,105 |  | 0 | июнь | МКУ «Служба единого заказчика» | определится результатом торгов |  |
| 14 | Уличное освещение (обслуживание) | улицы города | шт. | 994 | 493,394 | 0 | 493,394 |  | 0 | с 01 января по 31 декабря | МКУ «Служба единого заказчика» | ООО "Леспромторг" |  |
| 15 | Обустройство клумб с символикой России | улицы города | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май - июнь | организации города | д/с "Дюймовочка" МКУ "Служба единого заказчика" ООО "Строительная компания" |  |
| 16 | Посадка сирени | ул. Советская 47-49, памятный знак при вьезде (эксковатор) | шт. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май июнь | администрация города | Молодежный цент |  |
| 17 | Проведение городского субботника | ултцы города |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 пареля | администрация города | организации города, жители города |  |
| 18 | Проведение двухмесячника | улицы города |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель -май | администрация города | организации города, жители города |  |
| 19 | Нанесение дорожной разметки | Пешеходные переходы. Краевая слева, справа; осевая линия по ул. Магистральная, ул. Ленина, ул. Кирова. | км. | 13 | 322,08 | 59,71 | 0,06 | 0,00 | 262,31 | май | МКУ "Служба единого заказчика" | ООО СК "АТРИУМ" |  |
| 20 | Текущий ремонт (отсыпка) муниципальных дорог | улицы города | м2 | 26412 | 5 431,22 | 0 | 5 431,22 | 0,00 | 0 | июнь-июль | МКУ "Служба единого заказчика" | определится результатом торгов | улицы будут определены решением комиссии |
| 21 | Текущий (ямочный) ремонт муниципальных дорог | улицы города | м2 | 497,8 | 798,79 | 0 | 798,79 | 0,00 | 0 | июнь-июль | МКУ "Служба единого заказчика" | определится результатом торгов |  |
| 22 | Текущий ремонт тротуаров | Победы, 1 | м | 60,5 | 222,14 | 0 | 222,14 | 0,00 | 0 | июль | МКУ "Служба единого заказчика" | определится результатом торгов |  |
| 23 | Ремонт муниципальной дороги по ул. Комсомольская (от ул. 9 Мая до ул. Октябрьская) в городе Бородино | ул. Комсомольская (от ул. 9 Мая до ул. Октябрьская) | м | 207,5 | 1 064,58 | 967,80 | 96,78 | 0,00 | 0 | май-июнь | МКУ "Служба единого заказчика" | определится результатом торгов |  |
| 24 | Устройство ограждения пешеходного перехода в районе жилого дома №62 по ул. Ленина | ул. Ленина 62 | м | 180 | 271 | 0 | 271 | 0 | 0 | август | МКУ "Служба единого заказчика" | определится результатом торгов |  |
| 25 | Востановление мест после проведения земляных работ | улицы города | м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май-сентябрь | Админеистрация города | определится после выдачи разрешения на земляные работы |  |
| 26 | Ремонт муниципальной дороги по ул. имени В.А. Пожарникова (от ж.д. №1 до ж.д. № 29) в городе Бородино | ул. имени В.А. Пожарникова (от ж.д. №1 до ж.д. № 29) | м | 526 | 2 545,41 | 2 314,01 | 231,40 | 0,00 | 0 | май-июнь | МКУ "Служба единого заказчика" | ООО "Гарант" |  |
| 27 | Уборка улиц города трудовыми отрядами | улицы города |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь-август | МКУ "ММЦ г. Бородино" | МКУ "ММЦ г. Бородино" |  |
| 28 | Благоустройство парка ДК "Угольщик" | парк ДК |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь-август | МКУ "ММЦ г. Бородино" | МКУ "ММЦ г. Бородино" | определится после конкурса |
| 29 | Покраска автобусных остановок трудовыми отрядами | улицы города | шт. | 10 | 12,353 | 0 | 12,353 | 0 | 0 | июнь-август | МКУ "ММЦ г. Бородино" | МКУ "ММЦ г. Бородино" | в сумму входит стоимость краски |
| 30 | Очистка столбов, фасадов зданий от несанкционированных расклееных обявлений и рекламы | улицы города |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | июнь-август | МКУ "ММЦ г. Бородино" | МКУ "ММЦ г. Бородино" |  |
| 31 | Ремонт сетчатого ограждения баскетбольной площадки (район молодежного центра) | баскетбольная сетка |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь-август | МКУ "ММЦ г. Бородино" | МКУ "ММЦ г. Бородино" | определится после конкурса |
| 32 | Обустройство клумб на территории детского дома и на прилегающей к детскому дому территории по улице Комсомольской | ул. Советская 19а, прилегающая территория по ул.Комсомольская |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель-май | администрация КГКОУ "Бородинский детский дом" | администрация КГКОУ "Бородинский детский дом" |  |
| 33 | Текущий ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог в г. Бородино | дворы межквартальные проезды | м2 |  | 2 262 | 0 | 2 262 | 0 | 0 | июнь -август | МКУ "Служба единого заказчика" | определится результатом торгов |  |
| 34 | Санитарная уборка прилегающих территорий бюджетных учреждений | МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ№3, территории детских садов "Сказка", "Улыбка", "Родничок", "Ручеек", "Дюймовочка" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель-май | Директора школ заведующие детских садов |  |  |
| ИТОГО | 20 533,75 | 6 052,52 | 14 221,92 | 0,00 | 262,31 |  |  |  |