АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2015 г. Бородино № 545

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Бородино, на 2016 год |  |

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2014 № 511-п «Об утверждении Порядка формирования и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», на основании Устава города Бородино ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Бородино, на 2016 год, согласно приложению.

 2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы города по обеспечению жизнедеятельности городского округа А.В. Первухина.

 3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Бородинский Вестник» и размещению на официальном сайте Администрации города Бородино (sibborodino.ru).

 4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Глава города Бородино А.Н. Борчуков

Дмитренко Н.И.

8(391-68)4-45-37

  Приложение № 1

к постановлению администрации

города Бородино

от 29.06.2015 № 545

**Краткосрочный план реализации региональной программы**

**капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,**

**расположенных на территории города Бородино, на 2016 год**

Таблица 1. Стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план в 2016 году

| № п/п | Адрес | Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв.м. | Источники финансирования | Стоимость работ по капитальному ремонт общего имущества многоквартирного дом, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего стоимость ремонта | в том числе: |
| Ремонт крыши | в том числе: переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Ремонт и замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | Ремонт внутридомовых инженерных систем: | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Утепление и ремонт фасада | в том числе: утепление фасада | Ремонт фундамента многоквартирного дома | Прочие виды работ, не выполняемые за счет минимального размера взноса |
| электроснабжения | в том числе: | теплоснабжения и газоснабжения | в том числе: | горячего водоснабжения | в том числе: | холодного водоснабжения | в том числе: | водоотведения |
| установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | теплоснабжения | из них установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | газоснабжения | из них установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |
| 1.1. | г.Бородино, ул. Горького, д. 4 | 790,1 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 498 266,63 | 1 498 266,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 1 498 266,63 | 1 498 266,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м. | 1 896,30 | 1 896,30 | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м | Х | 1 896,30 | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | г.Бородино, ул. Горького, д. 3 | 791,5 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 500 921,45 | 1 500 921,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 1 500 921,45 | 1 500 921,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м. | 1 896,30 | 1 896,30 | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м | Х | 1 896,30 | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| 1.3 | г.Бородино, ул. 9 Мая, д. 58 | 689,4 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 307 309,22 | 1 307 309,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 1 307 309,22 | 1 307 309,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м. | 1 896,30 | 1 896,30 | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м | Х | 1 896,30 | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по счету регионального оператора | **2271,00** | средства собственников | минимальный размер взноса | 4 306 497,3 | 4 306 497,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | **0** | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | 4 306 497,3 | 4 306 497,3 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** | **0** |
| 2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах |
| 2.1 |  |  | средства собственников | минимальный размер взноса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м. | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |

Глава города Бородино А.Н. Борчуков

исполнитель:

Дмитренко Николай Иванович

8(391-68)4-45-37

Таблица 2. Объем работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,

включенных в краткосрочный план в 2016 году

| № п/п | Адрес | Объем работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| в том числе: |
| Ремонт крыши | Ремонт и замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | Ремонт внутридомовых инженерных систем: | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Утепление и ремонт фасада | в том числе: утепление фасада | Ремонт фундамента многоквартирного дома |
| электроснабжения | теплоснабжения | газоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |
| ремонт сетей | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | ремонт сетей | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | ремонт сетей | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | ремонт сетей | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | ремонт сетей | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ |
| кв.м. | ед. | п.м. | ед. / ед. | п.м. | ед. / ед. | п.м. | ед. / ед. | п.м. | ед. / ед. | п.м. | ед. / ед. | п.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | куб.м. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |
| 1.1. | г.Бородино, ул. Горького, д. 4 | 642 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | г.Бородино, ул. Горького, д. 3 | 642 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | г.Бородино, ул. 9 Мая, д. 58 | 577 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |
| 2 | Итого по счету регионального оператора | 1861 |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |   |
| 2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах |
| 2.1. |   |  - | - |  - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| … |
| 2.m. | Итого по специальным счетам |  - | - |  - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 3. | Всего по городу Бородино | 1861 |  |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |   |

 Глава города Бородино А.Н. Борчуков

 исполнитель:

 Дмитренко Николай Иванович, 8(391-68)4-45-37