**КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ**

**ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД БОРОДИНО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

13.11.2023 г. Бородино № 731

[МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА]

Список изменяющих документов

(в редакции постановлений Администрации города Бородино №184 от 24.03.2020; №342 от 27.05.2020; №540 от 11.08.2020; №762 от 12.11.2020; №661 от 29.09.2020; №735 от 11.11.2020; №736 от 11.11.2020; №753 от 12.11.2020; №859 от 25.12.2020; №888 от 29.12.2020; №30 от 29.01.2021; №643 от 10.11.2021; №711 от 03.12.2021; №718 от 08.12.2021; №756 от 21.12.2021; №203 от 20.05.2022; №292 от 27.06.2022; №293 от 28.06.2022; №444 от 14.11.2022; №616 от 14.11.2022; №755 от 09.12.2022; № 119 от 21.03.2023; №179 от 12.04.2023; №287 от 1.06.2023)

О внесении изменений в постановление Администрации города Бородино от 29.11.2017 № 873 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации», Постановлением Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды», Постановлением администрации города Бородино от 23.07.2013 № 760 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Бородино, их формировании и реализации», распоряжением администрации города Бородино от 26.07.2013 № 92 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Бородино», руководствуясь Уставом города Бородино, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить в новой редакции приложение к постановлению Администрации города Бородино от 29.11.2017 № 873 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» (далее - программа) согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление опубликовать в газете «Бородинский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа города Бородино Красноярского края.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Бородинский вестник, но не ранее 1 января 2024 года.

И.о Главы города Бородино А.В.Первухин

[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]

Морозова

4 43 07

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к постановлению |
|  | Администрации города Бородино |
|  | от 29.11.2017 № 873 |

1. Паспорт муниципальной программы

«Формирование современной городской среды»

(далее – Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды» |
| Основание для разработки муниципальной программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  Постановление Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды»;  Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской федерации»;  Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр. «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды»;  Постановление администрации города Бородино от 23.07.2013 № 760 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Бородино, их формировании и реализации»;  Распоряжение администрации города Бородино от 26.07.2013 № 92 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Бородино». |
| Ответственный  исполнитель муниципальной программы | Администрация города Бородино |
| Соисполнитель муниципальной программы | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения администрации города Бородино |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | Подпрограммы и отдельные мероприятия муниципальной программы отсутствуют. |
| Цели муниципальной программы | Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения. |
| Задачи  муниципальной программы | 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.  2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018 – 2026 годы  1 этап: 2018 – 2019 годы  2 этап: 2020 – 2021 годы  3 этап: 2022 – 2024 годы  4 этап: 2023 – 2025 годы  5 этап: 2024 – 2026 годы |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период (приложение 1, 2 к настоящему паспорту) | Площадь благоустроенных дворовых территорий, территорий городского округа соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков и иных территорий), в тыс. м²: 2018 – 114,9; 2019 – 143,59; 2020 – 151,29; 2021 – 217,22; 2022 – 226,6; 2023 – 269,26; 2024 – 288,63; 2025 – 295,72, 2026 – 295,72;  общее количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами), в шт.: 2018 - 28; 2019 - 31; 2020 - 33; 2021 - 34; 2022 - 35; 2023 - 37, 2024 – 39; 2025 – 41, 2026 – 43;  доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий городского округа, в %: 2018 – 24,56; 2019 – 27,19; 2020 – 28,95; 2021 – 29,82; 2022 – 30,70; 2023 – 32,46; 2024 – 34,21; 2025 – 35,96, 2026 – 35,96;  площадь дворовых территорий в городском округе – ежегодно 247,2 тыс. м²;  площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами), в тыс. м²: 2018 – 100,42; 2019 – 113,61; 2020 – 118,86; 2021 – 123,41; 2022 – 127,7; 2023 – 134,79; 2024 – 141,88; 2025 – 148,97, 2026 – 148,97;  доля площади благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий городского округа, в %: 2018 – 40,62; 2019 – 45,96; 2020 – 48,08; 2021 – 49,92; 2022 – 51,66; 2023 – 54,53; 2024 – 57,39; 2025 – 60,26, 2026 – 60,26;  всего населения, проживающего в многоквартирных домах на территории городского округа, в тыс. чел.: 2018 - 12,85; 2019 - 12,58; 2020 - 12,55; 2021 – 11,28; 2022 - 11,28; 2023 - 11,28; 2024 - 11,28; 2025 – 11,28, 2026 – 11,28;  всего населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями на территории городского округа, в тыс. чел.: 2018 – 4,81; 2019 - 5,365; 2020 – 5,60; 2021 - 6,22; 2022 - 6,62; 2023 - 7,02; 2024 - 7,42; 2025 – 7,82, 2026 – 7,82;  доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями в общей численности населения в городском округе, в %: 2018 - 37,43; 2019 - 42,65; 2020 – 44,62; 2021 – 55,14; 2022 – 58,69; 2023 – 62,23; 2024 – 65,78; 2025 – 69,33, 2026 – 69,33;  общее количество территорий городского округа соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в шт.: 2018 - 10; 2019 - 10; 2020 - 11; 2021 - 11; 2022 - 12; 2023 - 12; 2024 - 12; 2025 – 12, 2026 – 12;  общее количество благоустроенных территорий городского округа соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в шт.: 2018 – 3; 2019 - 5; 2020 - 6; 2021 - 8; 2022 - 9; 2023 - 10; 2024 - 12; 2025 – 12, 2026 – 12;  доля благоустроенных территорий городского округа соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в %: 2018 – 30,0; 2019 – 50,0; 2020 – 54,55; 2021 – 72,73; 2022 – 75,00; 2023 – 83,33; 2024 – 100; 2025 – 100, 2026 – 100;  площадь территорий городского округа соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в тыс. м².: 2018 – 51,60; 2019 – 51,60; 2020 – 111,18; 2021 – 111,18; 2022 – 124,51; 2023 – 146,75; 2024 – 146,75; 2025 – 146,75, 2026 – 146,75;  площадь благоустроенных территорий городского округа соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в тыс. м².: 2018 - 14,48; 2019 – 29,98; 2020 – 32,43; 2021 – 93,81; 2022 – 98,9; 2023 – 134,47; 2024 – 146,75; 2025 – 146,75, 2026 – 146,75;  доля площади благоустроенных территорий городского округа соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) в общей площади таких территорий городского округа, в %: 2018 – 28,06; 2019 – 58,10; 2020 – 29,17; 2021 – 84,38; 2022 – 79,43; 2023 – 91,63; 2024 – 100; 2025 – 100, 2026 – 100;  индекс качества городской среды, в баллах: 2018 – 162; 2019 – 158; 2020 – 153; 2021 – 173; 2022 – 174; 2023 – 199; 2024 – 212; 2025 – 225, 2026 – 225;  количество человек, проживающих в муниципальном образовании на конец года, в чел.: 2018 - 16061; 2019 - 16055; 2020 - 16005; 2021 - 15061; 2022 - 14985; 2023 - 14915; 2024 - 14849; 2025 – 14783, 2026 – 14717;  количество граждан в возрасте 14 лет и старше, принявших участие в решении вопросов, связанных с разработкой проекта – 2018 – 13161 чел.; 2019 – 13169 чел.; 2020 – 13117 чел.; 2021 – 12964 чел.; 2022 – 12568 чел.; 2023 – 12411 чел.; 2024 – 12259 чел.; 2025 – 12109 чел., 2026 – 11959 чел.;  количество человек, принимающих участие в отборе территорий по благоустройству, в чел.: 2018 - 5592; 2019 - 2330; 2020 - 4027; 2021 - 2458; 2022 - 2647; 2023 - 3189; 2024 - 5000; 2025 – 5000, 2026 – 5000;  доля граждан, принявших участие в отборе территорий по благоустройству, в %: 2018 – 42,49; 2019 – 17,69; 2020 – 30,70; 2021 – 18,96; 2022 – 21,06; 2023 – 25,69; 2024 – 40,79; 2025 – 41,29, 2026 – 41,81. |
| Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программ | Объем финансирования Программы составит 280 636 883,07 руб. за счет средств федерального, краевого, местного бюджетов и внебюджетных источников, в том числе по годам:  в 2018 году – 23 928 517,73 рублей;  в 2019 году – 72 263 270,09 рублей;  в 2020 году – 11 239 371,72 рублей;  в 2021 году – 59 410 231,88 рублей;  в 2022 году – 8 054 666,37 рублей;  в 2023 году – 93 853 847,94 рублей;  в 2024 году – 10 940 625,34 рублей;  в 2025 году – 473 176,00 рублей;  в 2026 году – 473 176,00 рублей;  из них средства федерального бюджета – 190 700 141,14 руб., в том числе по годам:  в 2018 году – 9 894 600,63 руб.  в 2019 году – 8 882 880,20 рублей;  в 2020 году – 8 273 360,00 рублей;  в 2021 году – 57 437 075,00 рублей;  в 2022 году – 7 148 507,74 рублей;  в 2023 году – 90 671 132,57 рублей;  в 2024 году – 8 392 585,00 рублей;  в 2025 году – 0,00 рублей;  в 2026 году – 0,00 рублей;  из них средства краевого бюджета – 66 770 074,96 руб., в том числе по годам:  в 2018 году – 5 213 399,37 рублей;  в 2019 году – 58 444 619,80 рублей;  в 2020 году – 435 440,00 рублей;  в 2021 году – 391 425,00 рублей;  в 2022 году – 376 237,24 рублей;  в 2023 году – 561 638,55 рублей;  в 2024 году – 441 715,00 рублей;  в 2025 году – 452 800,00 рублей;  в 2026 году – 452 800,00 рублей;  из них средства местного бюджета – 11 256 141,33 руб., в том числе по годам:  в 2018 году – 1 197 951,00 рублей;  в 2019 году – 1 422 794,20 рублей;  в 2020 году – 2 430 343,98 рублей;  в 2021 году – 1 435 739,20 рублей;  в 2022 году – 425 332,46 рублей;  в 2023 году – 2 381 328,80 рублей;  в 2024 году – 1 921 899,69 рублей;  в 2025 году – 20 376,00 рублей;  в 2026 году – 20 376,00 рублей;  из них средства внебюджетных источников – 11 910 525,64 руб., в том числе по годам:  в 2018 году – 7 622 566,73 рублей;  в 2019 году – 3 512 975,89 рублей;  в 2020 году – 100 227,74 рублей;  в 2021 году – 145 992,68 рублей;  в 2022 году – 104 588,93 рублей;  в 2023 году – 239 748,02 рублей;  в 2024 году – 184 425,65 рублей;  в 2025 году – 0,00 рублей;  в 2026 году – 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования |
| Перечень объектов капитального строительства | Нет |

**2. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы с указанием основных показателей социально-экономического развития и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы**

Формирование современной городской среды – это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальных образованиях.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования, разработке муниципальной программы, содержащей мероприятия по благоустройству территорий. Основные принципы формирования программы формирование современной городской среды.

Принцип 1. Общественное участие. Общественная комиссия, создается органом местного самоуправления, которая контролируют программу, согласует отчеты, принимает работы, в ее состав включаются представители политических и общественных партий и движений. (Постановление администрации города Бородино от 29.12.2017 № 969 «Об утверждении порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы (проекта изменений, которые вносятся в действующую муниципальную программу) «Формирование современной городской среды»; Постановление администрации города Бородино от 14.10.2020 № 687 «О внесении изменений в постановление администрации города Бородино от 29.12.2017 № 969 «Об утверждении порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы (проекта изменений, которые вносятся в действующую муниципальную программу) «Формирование современной городской среды»; Постановление администрации города Бородино от 29.01.2018 № 30 «Об утверждении общественной комиссии по развитию городской среды»). Обязательное общественное обсуждение, утверждение муниципальной программы, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства. Обязательное обсуждение местных правил благоустройства. Свободное право предложения объектов для включения в программу. Подробное информирование обо всех этапах программы.

Принцип 2. Системный подход. Формирование муниципальных программ во всех муниципалитетах с численностью более 1000 человек. Проведение инвентаризации объектов (земельных участков) частной собственности, общественных территорий. Формирование графика благоустройства: дворовых территорий, общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности.

Принцип 3. Все начинается с дворов. Двор включается в программу только по инициативе жителей. Условием включения в программу является софинансирование собственников – 2% от сметной стоимости по минимальному перечню работ по благоустройству (ремонт проездов, освещение, скамейки, урны) и 20% от сметной стоимости по дополнительному перечню (оборудование детских площадок, оборудование спортивных площадок, устройство пешеходных дорожек).

При благоустройстве двора учитывается принцип безбарьерности для маломобильных групп.

Принцип 4. Создание общественного пространства. По выбору жителей. Формирование плана (графика) благоустройства до 2025 года неблагоустроенных общественных зон.

Принцип 5. Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории. Организация и проведение мероприятий для жителей, включая их непосредственное участие (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.).

Принцип 6. Личная ответственность. За программу отвечает глава муниципального образования. Собственник (арендатор) несет ответственность за содержание недвижимости (земельного участка), прилегающей территории.

Принцип 7. Привлечение местных производителей для выполнения работ по благоустройству. Формирование взаимодействия с представителями малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования, развитие конкуренции.

Принцип 8. Применение лучших практик благоустройства. Привлечение молодых архитекторов, студентов ВУЗов к разработке дизайн–проектов благоустройства дворов и общественных пространств соответствующего функционального назначения.

Вместе с тем, на пути реализации программы могут возникнуть риски, воздействующие на процесс реализации программы, которые в свою очередь условно подразделяются на две группы: внешние факторы и внутренние факторы.

К группе внешних факторов воздействия относятся:

- возможность политических изменений на федеральном и региональном уровнях;

- возможность изменения финансово-экономической ситуации;

- возможность изменения социальной обстановки;

- стихийные бедствия, катастрофы.

К группе внутренних факторов относятся:

- отсутствие мотивации;

- фактор ограниченности сроков.

Направленность мероприятий программы на повышение эффективности использования денежных средств, усиление контроля их расходования, другие аналогичные цели в случае ухудшения финансовой ситуации будут носить более выраженный антикризисный характер, а необходимость проведения мероприятий усилится. Финансирование программы по годам построено, исходя из принципа реалистичности реализации, с учетом финансирования ее мероприятий за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов.

Географическое расположение города Бородино свидетельствует об отсутствии возможности возникновения природных катаклизмов и вызванных ими рисков для реализации данной программы.

В системе органов местного самоуправления города сложился квалифицированный кадровый потенциал, что благоприятствует реализации программных мероприятий в целом. Но при принятии новых нормативных актов, в силу ограниченности сроков необходимости их принятия и загруженности специалистов текущей работой, возможно возникновение риска срывов сроков принятия документов.

Кроме всего прочего основным фактором риска остается возможность участия в реализации программных мероприятий недобросовестных поставщиков товаров, работ и услуг.

Таким образом, можно сделать вывод об относительной устойчивости муниципальной программы «Формирование современной городской среды» к воздействию внешних и внутренних факторов риска.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей. Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территории дворов для определения функциональных зон, и выполнения других мероприятий. Комплексное благоустройство дворовых территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

По состоянию на 01.01.2019 г. на территории городского округа проживало 16061 чел. и было расположено 114 многоквартирных жилых домов. Эти дома формируют 114 дворов общей площадью 247 236 м², из них полностью благоустроенно (имеются малые формы, освещение, расширены проезды, асфальтобетонное покрытие соответствует нормам) (по данным ООО «Ваш управдом плюс», ООО «Тройка»,) 28 дворов (24,56%) площадью 100,42 тыс. м² (40,62%). Количество жителей, охваченных благоустроенными дворовыми территориями - 4810 чел., что составляет 37,43 % от общей численности населения, проживающей в многоквартирных домах.

По состоянию на 01.01.2020 г. на территории городского округа проживало 16055 чел. и было расположено 114 многоквартирных жилых домов. Эти дома формируют 114 дворов общей площадью 247 236 м², из них полностью благоустроенно (имеются малые формы, освещение, расширены проезды, асфальтобетонное покрытие соответствует нормам) (по данным ООО «Ваш управдом плюс», ООО «Тройка»,) 31 двор (27,19%) площадью 113,61 тыс. м² (45,96%). Количество жителей, охваченных благоустроенными дворовыми территориями - 5365 чел., что составляет 42,65 % от общей численности населения, проживающей в многоквартирных домах.

По состоянию на 01.01.2021 г. на территории городского округа проживало 16005 чел. и расположено 114 многоквартирных жилых домов. Эти дома формируют 114 дворов общей площадью 247 236 м², из них полностью благоустроенно (имеются малые формы, освещение, расширены проезды, асфальтобетонное покрытие соответствует нормам) (по данным ООО «Ваш управдом плюс», ООО «Тройка»,) 33 двора (28,95%) площадью 118,86 тыс. м² (48,08%). Количество жителей, охваченных благоустроенными дворовыми территориями - 5600 чел., что составляет 44,62% от общей численности населения, проживающей в многоквартирных домах.

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории городского округа проживало 15061 чел. и расположено 114 многоквартирных жилых домов. Эти дома формируют 114 дворов общей площадью 247 236 м², из них полностью благоустроенно (имеются малые формы, освещение, расширены проезды, асфальтобетонное покрытие соответствует нормам) (по данным ООО «Ваш управдом плюс», ООО «Тройка»,) 34 двора (29,82%) площадью 123,41 тыс. м² (49,92%). Количество жителей, охваченных благоустроенными дворовыми территориями - 6220 чел., что составляет 55,14% от общей численности населения, проживающей в многоквартирных домах.

По состоянию на 01.01.2023 г. на территории городского округа проживало 14985 чел. и расположено 114 многоквартирных жилых домов. Эти дома формируют 114 дворов общей площадью 247 236 м², из них полностью благоустроенно (имеются малые формы, освещение, расширены проезды, асфальтобетонное покрытие соответствует нормам) (по данным ООО «Ваш управдом плюс», ООО «Тройка»,) 35 дворов (30,70%) площадью 127,7 тыс. м² (51,66%). Количество жителей, охваченных благоустроенными дворовыми территориями - 6620 чел., что составляет 58,69% от общей численности населения, проживающей в многоквартирных домах.

По состоянию на 01.01.2024 г. на территории городского округа проживало 14915 чел. и расположено 114 многоквартирных жилых домов. Эти дома формируют 114 дворов общей площадью 247 236 м², из них полностью благоустроенно (имеются малые формы, освещение, расширены проезды, асфальтобетонное покрытие соответствует нормам) (по данным ООО «Ваш управдом плюс», ООО «Тройка»,) 37 дворов (32,46%) площадью 134,79 тыс. м² (54,53%). Количество жителей, охваченных благоустроенными дворовыми территориями - 7020 чел., что составляет 62,23% от общей численности населения, проживающей в многоквартирных домах.

Неудовлетворительное состояние скверов и парков, отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы – всё это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения.

В силу объективных причин, из-за ограниченности средств объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения, нуждаются в ремонте и реконструкции. Территорий функционального назначения системно не благоустраиваются.

Анализ обеспеченности дворовых территорий элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает требованиям жителей. Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно - тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских спортивно-игровых площадок, упорядочения площадок индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

С целью существенных изменений данной ситуации с 2012 г. и по настоящее время благоустройство дворов проводится чаще всего по результатам участия жителей в конкурсе «Лучший двор», организованном фондом «СУЭК-регионам» совместно с администрацией города (за весь период проведения конкурса «Лучший двор» установлены малые формы в 20 дворах), а также при реализации проектов в рамках присуждения гранта Губернатора Красноярского края «Жители - за чистоту и благоустройство». Также проводилось расширение проездов 6 дворов за счет средств местного бюджета (ул. Ленина, 46,48,58,60, мкр. Стахановский, 8, ул. 9 Мая, 95). По результатам участия в вышеуказанном конкурсе в 2018 году преобразился дом, расположенный по адресу: ул. Ленина, 56. За счет средств АО «СУЭК-Красноярск» отремонтированы входные группы, установлены около каждого подъезда скамьи и урны, в 2019 году установлены детские игровые формы во дворе жилого дома № 12 в м-оне Стахановский.

Благоустройство муниципальных территорий общего пользования одно из направлений в реализации федерального проекта «Формирование современной городской среды».

На территории города Бородино находится несколько излюбленных мест прогулок горожан, проведения праздников, гуляний, отдыха. К ним относятся «Аллея Славы», городской парк, площадь дворца культуры «Угольщиков», детская игровая площадка в микрорайоне Победы и т.д.

«Аллея Славы» была построена в 2015-2016 гг. при финансировании работ некоммерческой организацией «Фонд социально-экономической поддержки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ». Это единственное место общего пользования в городе, не требующее дополнительного благоустройства. Ее площадь составляет 7150 м² (12,72% от общей площади общественных территорий).

Городская площадь ДК «Угольщик» – это центр муниципального образования г. Бородино, с большим скоплением жителей и гостей города, место отдыха горожан, а также место, где проводятся крупные культурно-массовые мероприятия различного уровня.

Начиная с 2017 года по 2019 год, на территории площади ДК «Угольщик» велись работы по благоустройству. В 2017 году изменено устройство клумб и выполнено устройство газонов. Заменена уличная мебель. В 2018 году выполнено устройство нового плоскостного свет динамического фонтана. В 2019 году выполнен последний этап благоустройства площади: проведены работы по замене покрытия на площади и лестнице ведущей к зданию ДК. При проведении ремонтных работ площадь связана с другими архитектурными постройками во взаимосвязи с сетью дорог и т.д., включены природные элементы (озеленение территории), сохранено цветовое единство облика исторического центра города.

В 2019 году в рамках конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды выполнены работы по благоустройству аллеи по ул. Горького и сквера «Памяти первостроителей». По проекту благоустройства сформировано единое благоустроенное пространство, с применением единообразной системы художественных форм. В элементах благоустройства использованы символы, связанные с историей, легендами и сюжетами городской жизни.

Единообразность элементов благоустройства дали открытым пространствам новое объединяющее начало, а внедрение в современную «живую среду» старинных фрагментов, их реплик, знаков и символов культурного прошлого (инсталляции) послужили эффективным приемом для формирования открытого уличного музейного пространства.

Таким образом, благоустройство стало не только местом притяжения для отдыха и прогулок, но и несет познавательную функцию.

Одной из значимых общественных территорий для города Бородино является парк. Парк находится в историческом центре города и расположен с трех сторон дворца культуры «Угольщик». Парк имеет 4 входа: два расположены с ул. 9 Мая, и два с западной и восточной стороны от здания дворца культуры. Парк является неотъемлемой частью архитектурного комплекса исторического центра города и представляет собой зеленый массив и по природной характеристике который должен обеспечивает наилучшие условия для отдыха населения и организации массовых культурно-развлекательных, оздоровительных, спортивных мероприятий и вечерние дискотеки для молодежи. До 2018 года была благоустроенна только западная часть парка. В ней расположены детские аттракционы и игровые площадки для детей младшего возраста, имеются пешеходные дорожки, установлены скамьи, урны, организовано освещение. Восточная часть парка имела неудовлетворительное состояние. Отсутствовали скамейки, урны, существующие бетонное покрытие пешеходных дорожек находилось в разрушенном состоянии, бордюры имели сколы, освещение в данной части парка отсутствовало. Так же имелась старая танцевальная площадка в плохом состоянии. Ограждение всего парка, выполненное в стили 60-х годов прошлого века, требует ремонта.

В 2018 году проведен ремонт восточной части парка по разработанному проекту фирмой ООО «Проектдевелопмент».

Одним из важных элементов разработанного и реализованного проекта являются дорожки. Дорожки обеспечивают удобный проход, имеют набивное, асфальтобетонное и резиновое покрытие. По территории парка для отдыха повсеместно расставлена уличная мебель: скамейки, урны, столы, которые не боятся атмосферных осадков. А также отличаются прочностью и надежностью, декоративной и удачно вписываются в экстерьер парка.

Также в парке выделены зоны для отдыха и занятия физической культурой детей и подростков: площадка воркаута, скейтпарк.

На месте старой танцевальной площадки возведен амфитеатр, на котором есть возможность проводить различные культурно-массовые мероприятия.

Для обеспечения безопасного движения пешеходов в вечернее время по дорожкам и аллеям, создавая тем самым комфортные условия для вечерних прогулок, в парке организовано освещение. Элементы эстетичны и привлекательны в дневное время. В условиях данной части парка для равномерного и более яркого освещения применимы верхние энергоэкономичные светильники.

Созданием объектов озеленения является посадка новых кустарников, посев газона, которые будут создавать гармоничную визуальную среду. Зеленые насаждения должны являться основными элементами художественного оформления парка и удовлетворять потребности в отдыхе на открытом воздухе.

В 2019 году министерство строительства Красноярского края провело конкурс среди получателей субсидий в 2018 году, осуществляющих лучшее использование городских парков.

МБУК «Угольщик» принимало участие в конкурсе. По итогам конкурса муниципальному образованию – город Бородино выделено 1,5 млн.руб. На данные средства продолжилось благоустройство парка, а именно произведена замена покрытия на пешеходных дорожках.

Улица Ленина является главной улицей города, которая связывает все основные объекты центра. Именно в этой части города сконцентрированы основные объекты культурного, общественного, инфраструктурного, социального значения. Система общественных пространств с различными функциональными направлениями также примыкает к улице. Улица активно используется не только для про­езда автотранспорта, но и для пешеходного перемещения.

Летом, в свободное время, в будни и выходные дни бородинцы предпочитают пешие прогулки, потому что «можно попасть в любую точку города за короткое время». Визитной карточкой города большинство жителей считают именно улицу Ленина.

Но необходимость в благоустройстве данной территории вызвана рядом существующих проблем, требующих решения:

- архитектура без образа и характера;

- дисгармонирующая реклама;

- разные остановочные автобусные остановки;

- неравномерная низкая освещенность тротуаров и дороги;

- недостаточное качество зеленых насаждений в отдельных зонах территории;

- отсутствие объектов для уличного спорта.

В 2020 году Администрацией города Бородино было проведено рейтинговое голосование по выбору общественного пространства, в рамках лучшего проекта формирования комфортной городской среды, подлежащего благоустройству в 2021 году. Победителем конкурса был определён сквер около ЗАГСа (ул. Ленина 47, а).

Данный проект направлен на естественность и цикличность понятия семьи, которая находит своё отражение в природных формах, материалах, приёмах дизайнерских решений. Центр композиции арт-объект «Арка» - портал, который является стилизацией ромашки – символа семьи, любви и верности в русской культуре. Пешеходные маршруты не только функциональны и образованы исходя из наблюдений использования территории, но и несут смысловую нагрузку – два человека заходят в сквер с разных дорожек и сходятся на одной тропе, ведущей к дверям ЗАГСа, проходя через арку, образуя семью, объединяются, начиная с этого момента свой совместный путь как семьи.

Так же в 2020 году Администрация города Бородино стала одним из победителей IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2020 (2021-2022гг.). По итогам конкурса муниципальному образованию – город Бородино выделено 52,00 млн. руб. на реализацию комплекса мероприятий по благоустройству ул. Ленина (участок в центральной части города от дома № 63 до автовокзала). На разработку проектно-сметной документации выделено 2 480,00 тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

Данный проект нацелен на формирование портрета современного города через благоустройство улицы Ленина, как центральной в каркасе всех городских пространств и на объединение обустроенных и перспективных общественных территорий, создание специализированной молодежной площадки, как спортивного компонента улицы.

Главными задачами проекта является:

- создание современной и комфортной центральной улицы для жителей разного возраста – от мала до велика;

- создание «остановочных» пунктов для пешеходов и велосипедистов, совмещающих функционал интерактивных локаций для организации уличных выставок, проведения квестов, мест встреч и тихого отдыха;

- благоустройство и обеспечение функциональной инфраструктурой общественных пространств, примыкающих к территории проектирования для проведения общегородских мероприятий, парадов;

- создание локации для занятий активными видами уличного спорта;

- организация современного освещения пешеходной зоны;

- формирование торжественного/событийного портрета города (праздничная иллюминация);

- формирование велосипедного и пешеходного маршрута, способствующего комфортному передвижению по центру города и стимулирующего к здоровому и активному образу жизни.

Благоустройство улицы Ленина позволит перенести существующий акцент с автомобилистов в пользу пешеходов и жителей, передвигающихся на велосипеде, связать функциональные зоны, дополнив их маршрутной навигацией и пешеходным таймингом. Выявив потребности молодежи в активном досуге, предлагается рассматривать экспозицию городской галереи, точки квеста, городского кросс­ворда и пешеходного сервиса (уличная мебель, зарядки телефонов, точки радио, велопарковки), как точки маршрута.

Поскольку на улице Ленина находится большое количество диссонирующих объектов архитектуры и рекламных конструкций, проектом предусмотрено введение цветового кода, формирующего динамичный образ города. Это закрепит фирменную символику города. В настоящее время, нормативно правовой акт об архитектурном облике города Бородино, находится в стадии разработки.

Данный проект станет единой конструкцией для планов жителей, власти и бизнес-сообществ. Горожане получат современный центр города. Бизнес получит предпосылки к созданию ранее отсутствующих форматов и расширению ассортимента товаров и услуг. Жители получат новые инструменты взаимодействия с властью и бизнесом.

Также территория станет объединяющим пространством и повысит имидж г. Бородино до уровня современного малого города с перспективами развития.

В 2021 году Администрацией города Бородино было проведено рейтинговое голосование по выбору общественного пространства, подлежащего благоустройству в 2022 году в рамках приоритетного проекта «Городская среда». Для голосования определены следующие территории:

- спортивная площадка (ул. Ленина 47, д);

- детская площадка (м-н Победы, около магазина «Форт»).

В 2022 году Администрацией города Бородино проведено рейтинговое голосование по выбору общественного пространства, подлежащего благоустройству в 2023 году в рамках приоритетного проекта «Городская среда». Для голосования определены следующие территории:

- сквер «Молодежный» (ул. Ленина 47, д);

- детская площадка (м-н Победы, около магазина «Форт») II этап.

В дальнейшем будет производиться реализация данной программы в 2024 -2026 годах.

**3. Приоритеты и цели социально- экономического развития в соответствующей сфере, описание основных целей и задач программы, прогноз развития соответствующей сферы**

Приоритетами политики в сфере формирования современной городской среды являются:

создание условий для благоприятной, безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения;

поддержание высокого уровня санитарного и эстетического состояния территории города Бородино.

Реализация данных приоритетов решается путем достижения цели программы - создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения.

Для достижения поставленной цели планируется решать следующие задачи.

Задача 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

Реализация программы в среднесрочной и долгосрочной перспективе будет способствовать как созданию благоприятной, безопасной и комфортной среды проживания в городе, так и активизации вовлечения граждан в решение вопросов местного значения.

**4. Механизм реализации отдельных мероприятий программы**

1. Средства субсидии на выполнение муниципальной программы «Формирование современной городской среды» направляются бюджету города Бородино в соответствии с правилами предоставления, распределения и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований края – городских округов на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды.
2. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий финансируются за счет субсидии, исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень) и дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – дополнительный перечень).

В случае удовлетворительного технического состояния объектов (элементов) благоустройства и (или) работ по благоустройству, входящих в состав минимального (дополнительного) перечня, допускается выполнение не всего комплекса работ. Удовлетворительное состояние необходимо подтвердить предоставлением паспорта благоустройства.

1. Минимальный перечень включает в себя:

- ремонт тротуара, дворового проезда, ремонт дороги, образующей проезд к территории, прилегающей к многоквартирному дому;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

Дополнительный перечень включает в себя:

- оборудование детских площадок;

- оборудование спортивных площадок;

- устройство пешеходных дорожек.

1. При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории, по дополнительному перечню - 20% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.
2. Нормативная стоимость работ из минимального перечня рассчитана с использованием ТЕР-2001 (Приказ Министерства строительства и архитектуры Красноярского края от 12.11.2010 № 237- о «Об утверждении нормативов, предназначенных для определения сметной стоимости строительства, реконструкции и ремонта объектов в крае, учитывающих региональные условия выполнения работ») и пересчитаны в текущие цены 2 кв. 2022 года:

- асфальтирование t=8 см – 1430,40 руб./м²;

- установка бордюрного камня – 1 770,00 руб./м;

- установка скамьи – 16 210,80 руб./шт.;

- установка урн – 11 152,80 руб./шт.;

- установка светильников на фасад дома – 15 470,00 руб./шт;

- прокладка кабеля по фасаду – 615,00 руб./пог.м.

1. Трудовое участие заинтересованных лиц, не требующее специальной квалификации, может быть обеспечено:

- выполнением жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);

- предоставлением строительных материалов, техники.

1. Механизм сбора и перечисления средств заинтересованных лиц направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий определяет Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ (приложение № 4 к программе «Формирование современной городской среды»).
2. При обсуждении дизайн-проектов органами местного самоуправления должны учитываться потребности инвалидов различных категорий:

·для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), в том числе на [кресле-коляске](http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/176.php) или с дополнительными опорами должны быть изменены параметры проходов и проездов, предельные уклоны профиля пути, качество поверхности путей передвижения;

·для инвалидов с [дефектами](http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/259.php) [зрения](http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/169.php) (ДЗ), в том числе полностью слепых, должны быть изменены параметры путей передвижения (расчетные габариты пешехода увеличиваются в связи с пользованием тростью), поверхность путей передвижения (с них устраняются различные препятствия), качество освещения на улицах;

·для инвалидов с дефектами слуха (ДС), в том числе полностью глухих, должна быть обеспечена хорошо различимая визуальная информация и созданы специальные элементы городской среды.

Реализация мероприятия по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств осуществляется при последовательном выполнении следующих этапов, опираясь на постановление администрации города Бородино от 06.09.2017 № 579 «Об утверждении порядков, направленных на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды»:

1. МКУ «Служба единого заказчика» проводит прием заявок от собственников МКД на включение дворовых территорий и заявления о поддержке благоустройства наиболее посещаемой территории общего пользования от жителей города в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» и заявления о поддержке благоустройства наиболее посещаемой территории общего пользования и формирует адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Из адресного перечня дворовых и общественных территорий МКУ «Служба единого заказчика» имеет право исключить, ранее включенные дворовые и общественные территории, подлежащие благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом города Бородино при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий комиссией по городской среде в порядке, установленном комиссией.

Из адресного перечня дворовых и общественных территорий МКУ «Служба единого заказчика», имеет право исключить, ранее включенные дворовые и общественные территории, подлежащие благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в срок до 15 декабря 2023 года. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий комиссией по городской среде в порядке, установленном комиссией.

1. Отбор дворовых территорий и общественных территорий для благоустройства проводит общественная комиссия, выбор оформляется протоколом. Протокол публикуется в течении 5 рабочих дней на официальном сайте города Бородино www.sibborodino.ru.
2. Специалистами МКУ «Служба единого заказчика» определяется предварительная сметная стоимость работ.
3. Субсидия, выделенная муниципальному образованию город Бородино для благоустройства дворовых и общественных территорий, направляется для выполнения работ по благоустройству согласно «Правилам формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Красноярского края», утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2015 № 495-п.

Обеспечить проведение закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - не позднее 1 мая года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

Условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ – до 1 апреля года предоставления субсидии (для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий).

1. Организация, уполномоченная администрацией города Бородино осуществлять контроль за проведением работ по благоустройству МКУ «Служба единого заказчика», а также на осуществление проверок соответствия выполненных работ дизайн-проекту, сметной документации, требованиям технических регламентов (норм и правил).
2. Участники Программы предоставляют ответственному исполнителю отчеты по форме согласно приложению № 7:

ежеквартальный в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным;

годовой в срок до 10 января года следующего за отчетным.

1. В целях информационно-аналитического обеспечения управления реализацией Программы осуществляется наполнение информацией о ходе реализации Программы:

на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет»;

в государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

1. Целевое расходование средств федерального бюджета на реализацию муниципальной программы обеспечивается путем осуществления государственного финансового контроля в рамках законодательства Российской Федерации, а также проведения независимых аудиторских проверок и осуществления общественного контроля.
2. Ответственность за реализацию Программы несет Глава города Бородино.

Реализация мероприятия по благоустройству аллеи и сквера по ул. Горького (от ул. Октябрьская до ул. Ленина) проводилось в рамках конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, организатором которого являлось министерство строительства Красноярского края. Положение конкурса утверждено приложением № 6 к подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований» постановления правительства Красноярского края от 29.01.2019 № 34-п «О внесении изменения в постановление Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды».

Выполнение мероприятия проводилось следующими этапами:

1. В срок до 01 марта года проведения конкурса в министерство строительства Красноярского края (далее организатор) была направлена конкурсная заявка.
2. Организатор принял, рассмотрел, допустил конкурсную заявку и направил, в срок до 10 марта года проведения конкурса, в экспертную коллегию по профессиональной предварительной оценке качества проектов благоустройства дворовых и общественных территорий в Красноярском крае, утвержденную приказом министерства строительства от 10.04.2018 № 102-О (далее - Коллегия).
3. Коллегия в течение 10 рабочих дней с момента получения от организатора конкурсных заявок провела их оценку на основании критериев, указанных в приложении к положению конкурса. Победителями конкурса были признаны муниципальные образования Красноярского края, чья конкурсная заявка набрала наибольшее количество баллов.
4. На основании полученных баллов Коллегия подготовила протокол с предложениями о победителях конкурса и направила данный протокол Коллегии организатору.

Организатор в течение 5 рабочих дней со дня поступления протокола Коллегии подготовил проект постановления Правительства Красноярского края о распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края - победителям конкурса.

Бюджету города Бородино была предоставлена субсидия при соблюдении следующих условий:

а) наличие утвержденной муниципальной программы «Формирование современной городской среды», в которую включена общественная территория, подлежащая благоустройству за счет средств субсидии;

б) софинансирования из местного бюджета в размере, определяемом в соответствии с пунктом 2.2 порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований для поощрения муниципальных образований - победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, которое составляет для города Бородино не менее 1%.

1. После объявления победителей администрация города разработала ПСД на реализацию проекта по благоустройству территорий.
2. Не позднее 5 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Красноярского края об утверждении списка победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для получения субсидии администрацией города были предоставлены в министерство строительства Красноярского края следующие документы:

а) выписку из решения о местном бюджете с указанием суммы расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации РФ, подтверждающую долевое участие города Бородино, в софинансирования мероприятий;

б) утвержденную муниципальную программу, предусматривающую реализацию мероприятий по созданию лучших проектов комфортной городской среды.

1. Министерство строительства рассмотрело представленные документы в течение 10 рабочих дней со дня их поступления. Основания для отказа в заключение соглашения указаны в п.2.6. порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований для поощрения муниципальных образований - победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
2. МКУ «Служба единого заказчика» осуществило выбор подрядчика, путем проведения электронного аукциона.
3. В течение 10 дней после определения подрядной организации, но не позднее даты текущего года предоставления субсидии, МКУ «Служба единого заказчика» заключает контракт на выполнение мероприятий по реализации проекта.
4. Контроль над выполнением работ по благоустройству осуществляли: МКУ «Служба единого заказчика», администрация города Бородино, общественная комиссия по развитию городской среды, утвержденная постановлением от 29.01.2018 № 30, путем визуального осмотра после выполнения следующих этапов: демонтажные работы; подготовительные работы; монтажные работы.
5. Целевое расходование средств краевого бюджета на реализацию муниципальной программы обеспечивалось путем осуществления государственного финансового контроля в рамках законодательства Российской Федерации, а также проведением независимых аудиторских проверок и осуществлением общественного контроля.
6. После приемки выполненных работ для получения субсидии в срок до 1 декабря года проведения конкурса администрация города Бородино предоставляет в министерство строительства Красноярского края копии следующих документов:

а) муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ;

б) актов о приемке выполненных работ;

в) справок о стоимости выполненных работ;

г) проектно сметную документацию на выполнение работ;

д) положительное заключение на достоверность сметной стоимости в случаях, установленных действующим законодательством.

1. Копии документов, заверенные Главой города Бородино.
2. Ответственность за достоверность представляемых в министерство документов для получения субсидии возложены на получателя субсидии.

В рамках государственной программы «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды», городу Бородино была выделена в 2019 году субсидия на обустройство и работы по благоустройству городских парков.

Данная субсидия выделялась победителям конкурса по отбору муниципальных образований края, осуществляющих лучшее использование городских парков. Организатором конкурса являлось министерство строительства Красноярского края.

Конкурс проводился до 1 апреля 2019 года.

Для участия в конкурсе администрация города совместно с МБУК ГДК «Угольщик» в течение 15 дней с даты размещения информации о проведении конкурса, предоставили организатору заявки по форме согласно приложению 1 к Положению о конкурсе по отбору муниципальных образований края, осуществляющих лучшее использование городских парков (далее - Положение). (Приложение № 1 к Порядку предоставления и распределения субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство и работы по благоустройству парков в городах - получателях субсидий, осуществляющих лучшее использование городских парков и процедуре предоставления отчетности об их использовании, утвержденное постановлением правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды»).

Организатор конкурса:

- до 20 марта года проведения конкурса осуществлял прием и рассмотрение заявок и документов, указанных в пункте 2.7. Положения о конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды (Приложение № 1 к Порядку предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований для поощрения муниципальных образований – победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды), предоставленных участниками конкурса;

- принял решение о допуске заявки и документов для участия в конкурсе;

- до 25 марта направил заявку и документы в конкурсную комиссию.

Для подведения итогов конкурса и подготовки предложений о победителях комиссия рассмотрела представленные организатором конкурса конкурсные документы (не позднее 30 рабочих дней с даты поступления документации). Заседание комиссии и принятое на нем решение было оформлено протоколом, который подписал председательствующий комиссии и секретарь. Протокол комиссии оформили в срок до 10 апреля года проведения конкурса. Организатор в течение 10 рабочих дней со дня получения протокола подготовил проект постановления Правительства Красноярского края о распределении субсидий и направил его на согласование в соответствующие органы исполнительной власти Красноярского края. Постановление Правительства Красноярского края о распределении субсидий было принято не позднее 1 мая года проведения конкурса.

Для заключения соглашения на предоставление субсидии администрация города Бородино предоставила в министерство следующие документы:

1. выписку из решения о местном бюджете с указанием суммы расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видов расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающую долевое участие города - получателя субсидии в софинансировании мероприятий в размере 10 %;
2. утвержденную муниципальную программу, предусматривающую реализацию мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения.

После заключения соглашения, мероприятие проводилось следующими этапами:

МКУ «Служба единого заказчика» совместно с МБУК ГДК «Угольщик» подготовили документацию для проведения аукциона по выбору подрядчика для выполнения работ по благоустройству.

Являясь ответственным исполнителем данного мероприятия МБУК ГДК «Угольщик» провел выбор подрядчика, путем проведения электронного аукциона, который состоялся 26 июля года проведения конкурса.

В течение 10 дней после определения подрядной организации МБУК ГДК «Угольщик» заключил 8 августа контракт на выполнение мероприятий по реализации проекта.

Приемку выполненных работ осуществляла общественная комиссия, утвержденная постановлением администрации города Бородино от 30.01.2018 № 30 «Об утверждении общественной комиссии по развитию городской среды».

Целевое расходование средств краевого бюджета на реализацию муниципальной программы обеспечивалось путем осуществления государственного финансового контроля в рамках законодательства Российской Федерации, а также проведением независимых аудиторских проверок и осуществлением общественного контроля.

После приемки выполненных работ для получения субсидии в срок до 15 числа месяца, предшествующего месяцу получения субсидий администрация города Бородино предоставила в адрес министерства строительства Красноярского края копии следующих документов:

а) муниципальные контракты (договора) на выполнение работ с приложением копий сметной документации;

б) акты о приемке выполненных работ;

в) справки о стоимости выполненных работ.

Копии документов, заверенные Главой города Бородино.

Ответственность за достоверность представленных в министерство документов для получения субсидии возлагалась на получателя субсидии.

В 2019 году по результатам рейтингового голосования в городе Бородино было отобрано общественное пространство, подлежащее благоустройству в 2020 году – территория сквера, расположенная ул. Ленина, 63 «Б».

Проект разработан в рамках реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных пространств государственной программы «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п, в рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды». Организатором является министерство строительства Красноярского края (далее – организатор).

Выполнение мероприятия проводилось следующими этапами:

1. Организатор в течение 5 рабочих дней со дня завершения срока приема конкурсных заявок проводит анализ на соответствие требованиям.
2. Конкурсные заявки, соответствующие требованиям, в срок до 10 марта текущего года направляются в коллегию.
3. Коллегия в течение 10 дней рабочих дней с момента получения от организатора конкурсных заявок проводит их оценку.
4. Коллегия готовит протокол с предложениями о победителях и направляет организатору.
5. Организатор в течение 5 рабочих дней со дня поступления протокола Коллегии готовит проект постановления Правительства Красноярского края о распределении субсидий.
6. Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключенного между министерством и администрацией муниципального образования - получателя субсидии.
7. Для заключения соглашения, получатели субсидии, не позднее 5 рабочих дней представляют в министерство следующие документы:

- выписку из решения о местном бюджете с указанием суммы расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации, подтверждающую долевое участие города в софинансировании мероприятий;

- утвержденную муниципальную программу, предусматривающую реализацию мероприятий.

1. Министерство рассматривает представленные документы в течение 10 рабочих дней со дня их поступления.
2. Для получения субсидий в срок до 1 декабря текущего года получатели субсидии предоставляют в министерство копии следующих документов:

- муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ (оказание услуг, в том числе по разработке проектно – сметной документации);

- актов о приемке выполненных работ (оказанных услуг);

- справок о стоимости выполненных работ и затрат;

- проектно-сметную документацию на выполнение работ;

- положительное заключение на проектно – сметную документацию.

Копии документов заверяются главой муниципального образования или уполномоченным им лицом.

1. Получатели субсидии представляют в министерство отчет об использовании субсидии и результатах ее реализации.
2. Сроки представления отчета:

ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

по итогам текущего финансового года – не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.

1. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется министерством, службой финансово-экономического контроля в сфере закупок Красноярского края, Счетной палатой Красноярского края в пределах полномочий, установленных действующим законодательством.
2. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидии, предоставленной в истекшем финансовом году, подлежит возврату в течение первых 15 рабочих дней года, следующего за отчетным.

В феврале 2020 года по результатам рейтингового голосования в городе Бородино было отобрано общественное пространство, подлежащее благоустройству в 2021 году – территория сквера у ЗАГСа (Ленина, 47 «А»).

Проект разработан в рамках реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных пространств государственной программы «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п, в рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды». Организатором является министерство строительства Красноярского края (далее – организатор).

Выполнение мероприятия проводилось следующими этапами:

1. Организатор в течение 5 рабочих дней со дня завершения срока приема конкурсных заявок проводит анализ на соответствие требованиям.
2. Конкурсные заявки, соответствующие требованиям, в срок до 10 марта текущего года направляются в коллегию.
3. Коллегия в течение 10 дней рабочих дней с момента получения от организатора конкурсных заявок проводит их оценку.
4. Коллегия готовит протокол с предложениями о победителях и направляет организатору.
5. Организатор в течение 5 рабочих дней со дня поступления протокола Коллегии готовит проект постановления Правительства Красноярского края о распределении субсидий.
6. Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключенного между министерством и администрацией муниципального образования - получателя субсидии.
7. Для заключения соглашения, получатели субсидии, не позднее 5 рабочих дней представляют в министерство следующие документы:

- выписку из решения о местном бюджете с указанием суммы расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации, подтверждающую долевое участие города в софинансировании мероприятий;

- утвержденную муниципальную программу, предусматривающую реализацию мероприятий.

1. Министерство рассматривает представленные документы в течение 10 рабочих дней со дня их поступления.
2. Для получения субсидий в срок до 1 декабря текущего года получатели субсидии предоставляют в министерство копии следующих документов:

* муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ (оказание услуг, в том числе по разработке проектно – сметной документации);
* актов о приемке выполненных работ (оказанных услуг);
* справок о стоимости выполненных работ и затрат;
* проектно-сметную документацию на выполнение работ;
* положительное заключение на проектно-сметную документацию.

Копии документов заверяются главой муниципального образования или уполномоченным им лицом.

1. Получатели субсидии представляют в министерство отчет об использовании субсидии и результатах ее реализации.
2. Сроки представления отчета:

- ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- по итогам текущего финансового года – не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.

1. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется министерством, службой финансово-экономического контроля в сфере закупок Красноярского края, Счетной палатой Красноярского края в пределах полномочий, установленных действующим законодательством.
2. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидии, предоставленной в истекшем финансовом году, подлежит возврату в течение первых 15 рабочих дней года, следующего за отчетным.

**5. Прогноз конечных результатов Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере на территории города Бородино**

Прогноз достижения обозначенной Программой цели должен отражать как активизацию вовлечения муниципальным образованием граждан в решение вопросов местного значения, так и повышение уровня качества жизни населения.

В ходе реализации программы будут достигнуты следующие результаты:

Площадь благоустроенных дворовых территорий, территорий городского округа соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков и иных территорий), в тыс. м²: 2018 – 114,9; 2019 – 143,59; 2020 – 151,29; 2021 – 217,22; 2022 – 226,6; 2023 – 269,26; 2024 – 288,63; 2025 – 295,72, 2026 – 295,72;

общее количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами), в шт.: 2018 – 28; 2019 – 31; 2020 - 33; 2021 - 34; 2022 - 35; 2023 - 37, 2024 – 39; 2025 – 41, 2026 – 43;

доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий городского округа, в %: 2018 – 24,56; 2019 – 27,19; 2020 – 28,95; 2021 – 29,82; 2022 – 30,70; 2023 – 32,46; 2024 – 34,21; 2025 – 35,96, 2026 – 35,96;

площадь дворовых территорий в городском округе – ежегодно 247,2 тыс. м²;

площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами), в тыс. м²: 2018 – 100,42; 2019 – 113,61; 2020 – 118,86; 2021 – 123,41; 2022 – 127,7; 2023 – 134,79; 2024 – 141,88; 2025 – 148,97, 2026 – 148,97;

доля площади благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий городского округа, в %: 2018 – 40,62; 2019 – 45,96; 2020 – 48,08; 2021 – 49,92; 2022 – 51,66; 2023 – 54,53; 2024 – 57,39; 2025 – 60,26, 2026 – 60,26;

всего населения, проживающего в многоквартирных домах на территории городского округа, в тыс. чел.: 2018 - 12,85; 2019 - 12,58; 2020 - 12,55; 2021 – 11,28; 2022 - 11,28; 2023 - 11,28; 2024 - 11,28; 2025 – 11,28, 2026 – 11,28;

всего населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями на территории городского округа, в тыс. чел.: 2018 – 4,81; 2019 - 5,365; 2020 - 5,60; 2021 - 6,22; 2022 - 6,62; 2023 - 7,02; 2024 - 7,42; 2025 – 7,82, 2026 – 7,82;

доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями в общей численности населения в городском округе, в %: 2018 - 37,43; 2019 - 42,65; 2020 – 44,62; 2021 – 55,14; 2022 – 58,69; 2023 – 62,23; 2024 – 65,78; 2025 – 69,33, 2026 – 69,33;

общее количество территорий городского округа соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в шт.: 2018 - 10; 2019 - 10; 2020 - 11; 2021 - 11; 2022 - 12; 2023 - 12; 2024 - 12; 2025 – 12, 2026 – 12;

общее количество благоустроенных территорий городского округа соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в шт.: 2018 – 3; 2019 - 5; 2020 - 6; 2021 - 8; 2022 - 9; 2023 - 10; 2024 - 12; 2025 – 12, 2026 – 12;

доля благоустроенных территорий городского округа соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в %: 2018 – 30,0; 2019 – 50,0; 2020 – 54,55; 2021 – 72,73; 2022 – 75,0; 2023 – 83,33; 2024 – 100; 2025 – 100, 2026 – 100;

площадь территорий городского округа соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в тыс. м².: 2018 – 51,60; 2019 – 51,60; 2020 – 111,18; 2021 – 111,18; 2022 – 124,51; 2023 – 146,75; 2024 – 146,75; 2025 – 146,75, 2026 – 146,75;

площадь благоустроенных территорий городского округа соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в тыс. м².: 2018 - 14,48; 2019 – 29,98; 2020 – 32,43; 2021 – 93,81; 2022 – 98,9; 2023 – 134,47; 2024 – 146,75; 2025 – 146,75, 2026 – 146,75;

доля площади благоустроенных территорий городского округа соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) в общей площади таких территорий городского округа, в %: 2018 – 28,06; 2019 – 58,10; 2020 – 29,17; 2021 – 84,38; 2022 – 79,43; 2023 – 91,63; 2024 – 100; 2025 – 100, 2026 – 100;

индекс качества городской среды, в баллах: 2018 – 162; 2019 – 158; 2020 – 153; 2021 – 173; 2022 – 174; 2023 – 199; 2024 – 212; 2025 – 225, 2026 – 225;

количество человек, проживающих в муниципальном образовании на конец года, в чел.: 2018 - 16061; 2019 - 16055; 2020 - 16005; 2021 - 15061; 2022 - 14985; 2023 - 14915; 2024 - 14849; 2025 – 14783, 2026 – 14717;

количество граждан в возрасте 14 лет и старше, принявших участие в решении вопросов, связанных с разработкой проекта – 2018 – 13161 чел.; 2019 – 13169 чел.; 2020 – 13117 чел.; 2021 – 12964 чел.; 2022 – 12568 чел.; 2023 – 12411 чел.; 2024 – 12259 чел.; 2025 – 12109 чел., 2026 – 11959;

количество человек, принимающих участие в отборе территорий по благоустройству, в чел.: 2018 - 5592; 2019 - 2330; 2020 - 4027; 2021 - 2458; 2022 - 2647; 2023 - 3189; 2024 - 5000; 2025 – 5000, 2026 – 5000;

доля граждан, принявших участие в отборе территорий по благоустройству, в %: 2018 – 42,49; 2019 – 17,69; 2020 – 30,70; 2021 – 18,96; 2022 – 21,06; 2023 – 25,69; 2024 – 40,79; 2025 – 41,29, 2026 – 41,81.

**6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов**

Данная программа не содержит подпрограммы.

Система мероприятий Программы включает в себя следующие мероприятия, соответствующие поставленным задачам, согласно приложению № 1 к Программе.

**Задача 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.**

Для решения задачи 1 были разработаны и утверждены постановлением администрации города Бородино от 06.09.2017 № 579:

* «Порядок формирования общественной комиссии по развитию городской среды»;
* «Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу»;
* «Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта».

Мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий.

В целях благоустройства дворовых территорий в 2018-2025 годах, сформирован ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий (с учетом их физического состояния) исходя из минимального и дополнительного перечня работ, согласно приложению № 5 к Программе.

При благоустройстве дворовой территории с привлечение бюджетных средств в порядке, установленном Правительством края, выполняется минимальный перечень работ, который включает в себя:

- ремонт тротуара, дворового проезда, ремонт дороги, образующей проезд к территории, прилегающей к многоквартирному дому;

- обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий;

- установку скамеек и урн для мусора,

и дополнительный перечень работ, который включает в себя:

- оборудование детских площадок;

- оборудование спортивных площадок;

- устройство пешеходных дорожек.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории и трудовое участие, а по дополнительному перечню - 20% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ в муниципальной программе.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п, подготовлены паспорта благоустройства дворовых территорий, согласно приложению № 8 к программе.

Свои предложения заинтересованные лица направляют в порядке, установленном постановлением администрации муниципального образования от 06.09.2017 № 579.

Предложения об участии в муниципальной программе приняты на общем собрании собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ.

Со стороны управляющих компаний ООО «Ваш управдом плюс» и ООО «Тройка», осуществляющих управление МКД, расположенных на территории города Бородино, а также специалистами МКУ «Служба единого заказчика», было оказано содействие жителям в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ.

Ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, рассматривается и согласовывается решением общественной комиссией по развитию городской среды. По мере необходимости, в администрации города Бородино, ул. Горького,5 проходят заседания общественной комиссии, с целью включения актуализированного перечня дворовых территорий в программу «Формирование современной городской среды», которые оформляются протоколом.

Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.

Мероприятие 1.2. Благоустройство общественных пространств.

В целях благоустройства общественных пространств сформирован адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2025 годах, согласно приложению № 6 к Программе.

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п., подготовлены паспорта общественных территорий по форме согласно приложению № 9 к программе.

Очередность благоустройства общественных пространств определяется ежегодно по этапам с учетом мнения граждан во исполнение постановления главы муниципального образования от 06.09.2017 № 579.

Мероприятие 1.3. Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков).

Физическое состояние парка и необходимость его обустройства определена по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п., подготовлены паспорта общественных территорий согласно приложению № 9 к Программе.

Согласно п.6 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) (Приложение N 14 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».) утвержденных постановлением правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан», проведены общественные обсуждения граждан в выборе мероприятий по благоустройству парка.

В результате проведенных общественных обсуждений решено выполнить следующие мероприятия:

* устройство и замена функционального и декоративного освещения на всей территории парк;
* устройство пешеходных дорожек из брусчатого покрытия;
* установка малых архитектурных форм, уличного оборудования, включая элементы уличной мебели, временных павильонов и других нестационарных объектов;
* снос старых тополей и высадка новых деревьев и кустарников;

устройство видеонаблюдения.

Мероприятие 1.4. Реализация проектов - победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды «Музей-аллея в г. Бородино».

В 2019 году городской округ город Бородино стал победителем, занявшей 3-е место, конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках государственной программы «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды», утвержденной постановлением правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п.

Выбор общественной территории для участия в конкурсе осуществлялся путем общественного обсуждения. Большинством голосов была определена исторически сложившаяся центральная часть города, которая включает в себя аллею по ул. Горького (от ул. Ленина до ул.Октябрьская), сквер «Памяти первостроителям» и площадь ДК «Угольщик».

Проектно-сметная документация была разработана проектной организацией ООО «ПроектДевелопмент».

На данной территории создан музей под открытым небом. На площади ДК «Угольщик» заменили асфальтовое покрытие на брусчатое, отремонтировали ступени к зданию дворца культуры, а также установили освещение.

Согласно контракту, были выполнены следующие работы:

- ремонт асфальтового покрытия участков автомобильных дорог;

- прокладка кабеля уличного освещения, кабеля для подключения различных электрических установок, кабеля для монтажа видеонаблюдения;

- установка парковочных столбиков;

- высадка зеленых насаждений;

- изготовлены и установлены малые архитектурные формы (ротация, массовый взрыв, миллиардный кубометр, старая гостиная, пантеон, лавочки, урны);

- установлены опоры и светильники уличного освещения;

- осуществлен монтаж видеонаблюдения.

- установлены интерактивные стенды.

Благодаря реализации данного проекта «Музей-аллея в г. Бородино» произошло преобразование сквера «Памяти первостроителям», площади ДК «Угольщик» и аллеи по ул. Горького.

Мероприятие. 1.5. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Составлен адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей согласно приложению 10.

Мероприятие 1.6. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, осуществляется за счет средств собственников (пользователей) домов (собственников (землепользователей) земельных участков).

Мероприятие 1.7. Разработка фор-эскизов на объекты благоустройства города Бородино «Капитальный ремонт сквера «Памяти первостроителям», аллеи по ул. Горького.

Мероприятие 1.8. Подготовка документации для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах.

Мероприятие 1.9. Обустройство и работы по благоустройству  
 парков в городах - получателях субсидий, осуществляющих лучшее использование городских парков.

Мероприятие 1.10. Экспертиза проекта «Благоустройство аллеи и сквера по ул. Горького (от ул. Октябрьской до ул. Ленина) в г. Бородино.

Мероприятие 1.11. Проведение изысканий, разработка ПСД, экспертиза сметной стоимости по объектам благоустройства.

Мероприятие 1.12. Подготовка проектно-сметной документации по объекту: Благоустройство сквера, расположенного по адресу: г. Бородино, ул. Ленина, 63«б».

Мероприятие 1.13. Разработка эскизного проекта сквера у ЗАГСа.

Мероприятие 1.14. Инженерно-геодезические изыскания и изготовление топографического плана улицы Ленина, 8,4 га.

Мероприятие 1.15. Выполнение контрольных мероприятий за ходом выполнения работ по благоустройству общественного пространства сквера, расположенного по адресу: г. Бородино, ул. Ленина, 63 «б».

От лица заказчика – МКУ «Служба единого заказчика» – приказом назначается ответственное лицо. В обязанности ответственного лица входит:

- контроль за выполнением работ;

- проверка на соответствие выполненных работ требованиям ПСД, ГОСТ, СНиП.

Мероприятие 1.16. Выполнение авторского надзора за благоустройством сквера, расположенного по адресу: г. Бородино, ул. Ленина, 63 «б».

Порядок осуществления авторского надзора:

* авторский надзор следует осуществлять по договору на весь период
* строительства объекта и ввода его в эксплуатацию;
* составление проектов договоров (дополнительных соглашений) на осуществление авторского надзора с приложениями, включая смету затрат является обязанностью генерального проектировщика;
* юридические лица – разработчики проектной документации должны возлагать ответственность за осуществление авторского надзора на должностных лиц, ответственных за проект, а также главных и ведущих специалистов, принимающих непосредственное участие в разработке проектной документации;
* работники проектной организации, ООО «Тектоника», осуществляющие авторский надзор, выезжают на строительство объектов в сроки, установленные планами - графиками (при составлении плана – графика следует предусматривать количество посещений объекта строительства);
* для осуществления авторского надзора руководителю рекомендуется устанавливать единый день для всех представителей авторского надзора, но при возникновении непредвиденных ситуаций, посещение объектов производится по вызовам заказчика в другие дни;
* представители авторского надзора должны вести журнал авторского надзора за строительством;
* журнал должен быть прошнурован (страницы его должны быть пронумерованы), подписан руководителем генеральной проектной организации и заверен подписью с печатью заказчика;
* оформленный журнал авторского надзора передается заказчиком генеральному подрядчику для хранения до окончания строительства;
* журнал авторского надзора выдается генеральным подрядчиком по требованию представителей проектных организаций, осуществляющих авторский надзор;
* производители работ строительно-монтажных организаций и представитель заказчика обязаны фиксировать в журнале авторского надзора исполнение указаний представителей проектных организаций, осуществляющих авторский надзор;
* после приемки объекта в эксплуатацию генеральный подрядчик обязан передать журнал авторского надзора на хранение заказчику;
* представители проектных организаций, осуществляющие авторский надзор, участвуют в оформлении актов освидетельствования скрытых работ и актов промежуточной приемки ответственных конструкций.

Мероприятие 1.17. Разработка проектно-сметной документации по объекту: благоустройство ул. Ленина в рамках «Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на реализацию комплекса мероприятий по благоустройству».

На разработку проектно-сметной документации по объекту: благоустройство ул. Ленина (от дома 63 до автовокзала) в рамках «Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской» из средств местного бюджета выделено 2 480,00 млн.руб. Мероприятие реализовано в 2021 году.

Мероприятие 1.18. Реализация проекта - благоустройство ул. Ленина в рамках «Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на реализацию комплекса мероприятий по благоустройству».

В 2020 году Администрация города Бородино стала одним из победителей IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2020 (2021-2022гг.) в рамках государственной программы «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды», утвержденной постановлением правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п.

Данный проект нацелен на формирование портрета современного го­рода через благоустройство улицы Ленина (от дома № 63 до автовокзала).

В ходе реализации данного проекта планируется выполнить следующие виды работ:

- демонтаж асфальтового покрытия и металлических ограждений;

- устройство тротуаров и велодорожек (асфальтобетон);

- декоративная разметка асфальтового покрытия;

- инженерное оснащение;

- замена опор освещения, светильников на существующих опорах;

- устройство системы паркового освещения;

- городское радио (новые точки);

- комплект оборудования уличного кинотеатра (экран, проектор);

- арочная конструкция с системой туманообразования для охлаждения;

- система уличного видеонаблюдения;

- установка МАФ (скамья со спинкой, урна, квест-станция, мини-трибуна, зона воркаунта, скейт парк с рампой для экстримальной езды и скалодромом, памп трек, ограждение памп трека, баскетбольное кольцо, скамья радиусная, скамья круглая, велопарковка, автобусная остановка, информационные стенды при автобусных остановках, флагштоки, антипарковочные столбики, ограничители движения);

- озеленение (посадка газонов, мини клумбы, посадка кустарников, посадка крупномерных елей, декоративная засыпка).

Мероприятие 1.19. Выполнение контрольных мероприятий за ходом выполнения работ по благоустройству общественного пространства сквера у ЗАГСа.

От лица заказчика – МКУ «Служба единого заказчика» – приказом назначается ответственное лицо. В обязанности ответственного лица входит:

- контроль за выполнением работ;

- проверка на соответствие выполненных работ требованиям ПСД, ГОСТ, СНиП.

Мероприятие 1.20. Выполнение авторского надзора за благоустройством общественного пространства сквера у ЗАГСа.

Порядок осуществления авторского надзора:

* авторский надзор следует осуществлять по договору на весь период
* строительства объекта и ввода его в эксплуатацию;
* составление проектов договоров (дополнительных соглашений) на осуществление авторского надзора с приложениями, включая смету затрат является обязанностью генерального проектировщика;
* юридические лица – разработчики проектной документации должны возлагать ответственность за осуществление авторского надзора на должностных лиц, ответственных за проект, а также главных и ведущих специалистов, принимающих непосредственное участие в разработке проектной документации;
* работники проектной организации, ООО «РЕД-Бизнес», осуществляющие авторский надзор, выезжают на строительство объектов в сроки, установленные планами - графиками (при составлении плана – графика следует предусматривать количество посещений объекта строительства);
* для осуществления авторского надзора руководителю рекомендуется устанавливать единый день для всех представителей авторского надзора, но при возникновении непредвиденных ситуаций, посещение объектов производится по вызовам заказчика в другие дни;
* представители авторского надзора должны вести журнал авторского надзора за строительством;
* журнал должен быть прошнурован (страницы его должны быть пронумерованы), подписан руководителем генеральной проектной организации и заверен подписью с печатью заказчика;
* оформленный журнал авторского надзора передается заказчиком генеральному подрядчику для хранения до окончания строительства;
* журнал авторского надзора выдается генеральным подрядчиком по требованию представителей проектных организаций, осуществляющих авторский надзор;
* производители работ строительно-монтажных организаций и представитель заказчика обязаны фиксировать в журнале авторского надзора исполнение указаний представителей проектных организаций, осуществляющих авторский надзор;
* после приемки объекта в эксплуатацию генеральный подрядчик обязан передать журнал авторского надзора на хранение заказчику;
* представители проектных организаций, осуществляющие авторский надзор, участвуют в оформлении актов освидетельствования скрытых работ и актов промежуточной приемки ответственных конструкций.

При реализации благоустройства общественного пространства сквера у ЗАГСа возможно возникновение обстоятельств, не предусмотренных проектно – сметной документации. В связи с этим планируется привлечение проектной организации, разработавшей данный проект, для согласования технических решений и внесение проектных изменений.

Мероприятие 1.21. Дополнительные мероприятия по благоустройству ул. Ленина.

Мероприятие 1.22. Выполнение контрольных мероприятий за ходом выполнения работ по благоустройству общественного пространства детской площадки возле магазина «ФОРТ».

Не выполнялось.

Мероприятие 1.23. Реализация проекта – парк МБУК ГДК «Угольщик». Благоустройство парка и площади ДК «Угольщик» «Недаром знает вся Россия…» в рамках «Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на реализацию комплекса мероприятий по благоустройству».

Мероприятие 1.24. Дополнительные мероприятия по благоустройству парка МБУК ГДК «Угольщик». Благоустройство парка и площади ДК "Угольщик» «Недаром знает вся Россия».

**Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.**

Мероприятие 2.1. Проведение опроса граждан о выборе территории общего пользования для благоустройства.

Постановлением от 29.12.2017 № 966 утвержден порядок организации и проведения голосования по отбору общественных территорий подлежащих. В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды», благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году (далее – Порядок). Согласно п.3 Порядка 3 января 2017 года в средствах массовой информации – газете «Бородинский вестник» - был опубликован перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом физического состояния) и подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Физическое состояние общественных территорий и необходимость их благоустройства определены по результатам инвентаризации общественных территорий, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п. Адресный перечень общественных территорий города Бородино, нуждающихся в благоустройстве, указан в приложение № 6 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды».

В период с 9 января по 9 февраля 2018 года велся прием предложений заинтересованных лиц в целях определения перечня общественных территории подлежащих в рамках реализации муниципальной программы благоустройств в первоочередном порядке в 2018 году (далее – Перечень). В результате голоса распределились следующим образом:

Площадь ДК «Угольщик» (реконструкция фонтана) – 599 голосов.

Сквер «Памяти первостроителям» (ул. Горького) – 76 голоса.

Аллея по ул. Горького (от ул. Октябрьская до ул. Ленина) – 74 голоса.

Детская игровая площадка (м-н. «Победы 8) – 65 голосов.

Площадь перед зданием ЗАГС (ул. Ленина № 47а) – 16 голосов.

Пешеходный бульвар ул. Октябрьская (от ул. Комсомольской до ул. Маяковского) - 14 голосов.

По итогам приема предложений 16.02.2018 проведено открытое заседание общественной комиссии по развитию городской среды, на котором было решено включить в Перечень следующие территории: площадь ДК «Угольщик», аллею по ул. Горького, сквер «Памяти первостроителям».

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды”, администрацией города Бородино подписано постановление от 16.02.2018 № 74 «О назначении голосования по проектам благоустройства общественных территорий города Бородино». Постановление назначено на 18 марта 2018 г. голосование по проектам благоустройства общественных территорий города Бородино Красноярского края, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с государственной программой Красноярского края, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п; определены места для голосования по общественным пространствам:

1. м-он. Стахановский, 3 (МБОУ СОШ №3);

2. ул. Советская, 68 (МБОУ СОШ №1);

3. ул. Ленина, 33 (АО «СУЭК-Красноярск» филиал «Разрез Бородинский им М.И. Щадова);

4.ул. Маяковского, 30 (МД УДО «ЦТТ»);

5. ул. Октябрьская, 56а (ДК «Угольщик»);

6. ул. 9 Мая, 38 (МБОУ СОШ № 2).

Установлен перечень проектов благоустройства общественных территорий города Бородино, представленных на голосование по общественным пространствам:

1. Площадь ДК «Угольщик», Ул. Октябрьская, 56а, 5517 кв.м.
2. Аллея по ул. Горького (от ул. Ленина до ул. Октябрьской), от ул. Ленина до ул. Октябрьской, 7168 кв.м.
3. Сквер «Памяти первостроителям», Перекресток ул. Ленина и ул. Горького (около магазина «Уголек»), 1385 кв.м.

27 февраля 2018 года состоялся урбан-форум по презентации дизайн проектов благоустройства общественных территорий, предусмотренных Перечнем. Дизайн-проекты опубликованы в средствах массовой информации (телеканал «Енисей - регионам») в целях ознакомления с ними всех заинтересованных лиц.

20 марта 2018 года состоялось заседание по результатам рейтингового голосования по проектам общественных территорий муниципального образования «город Бородино», подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в соответствии с муниципальной программой формирования современной городской среды. По результатам рассмотрения протокола территориальной счетной комиссии о результатах рейтингового голосования по отбору общественных территорий для последующего благоустройства в первоочередном порядке в 2018 году установлено следующее:

1. Число граждан, внесенных в списки голосования на момент окончания голосования по муниципальному образованию – 3730 шт.

2. Число бланков голосования, выданных гражданам в день голосования по муниципальному образованию – 3730 шт.

3. Число заполненных гражданам бланков голосования, полученных в день голосования по муниципальному образованию – 3721 шт.

4. Число недействительных бланков голосования по муниципальному образованию – 40 шт.

5. Число действительных бланков голосования по муниципальному образованию – 3681 шт.

Голоса по итогам голосования распределились следующим образом:

1. Площадь ДК «Угольщик», (ул. Октябрьская, 56а) – 2724 голосов.

2. Аллея по ул. Горького, (от ул. Ленина до ул. Октябрьской) – 488 голосов.

3. Сквер «Памяти первостроителям», перекресток ул. Ленина и ул. Горького (около магазина «Уголек») – 469 голосов.

С 29 сентября по 30 октября 2018 года на территории города Бородино проводились опросы и анкетирования по выбору общественного пространства для благоустройства в 2019 году. К выбору предложены следующие общественные пространства:

1. Площадь ДК «Угольщик»;

2. Сквер «Памяти первостроителям»;

3. Спортивная площадка в районе жилого дома, расположенного по адресу: ул.Ленина, 47;

4. Иное (жители могли предложить другую территорию для благоустройства).

В опросах приняло участие 1911 чел.

1. Голоса распределились следующим образом:

2. Площадь ДК «Угольщик» - 1132;

3. Сквер «Памяти первостроителям» - 252;

4. Спортивная площадка в районе жилого дома, расположенного по адресу: ул.Ленина, 47 – 458;

5. Иное (жители могли предложить другую территорию для благоустройства) – 69.

Согласно опросам и анкетирования общественное пространство, включаемое в муниципальную программу – площадь ДК «Угольщик».

В 2019 году в период с 17 по 26 февраля проводилось рейтинговое голосование граждан по выбору общественного пространства для благоустройства в 2020 году. Для выбора были предложены следующие территории:

1. Детская площадка, ул. Ленина, 63.

2. Детская площадка, м-он. Победы, 8.

3. Спортивная площадка, ул. Ленина, 47.

4. Иная территория, предложенная жителем.

Обсуждения проводились в виде опроса и анкетирования:

В результате обсуждений сложилась следующая ситуация:

1.Число граждан, принявших участие в голосовании на момент окончания голосования - 2330 (две тысячи триста тридцать).

2. Число бюллетеней, выданных общественной комиссией – 1493 (одна тысяча четыреста девяносто три).

3. Всего число бюллетеней – 2992 (две тысячи девятьсот девяносто два).

4. Число погашенных бюллетеней – 662 (шестьсот шестьдесят два).

5. Число недействительных бюллетеней – 28 (двадцать восемь).

6. Число действительных бюллетеней – 1465 (одна тысяча четыреста шестьдесят пять).

7. Число граждан, принявших участие в голосовании на сайте администрации города Бородино «sibborodino.ru» - 837 (восемьсот тридцать семь).

Голоса за общественные территории распределились следующим образом:

Спортивная площадка (ул. Ленина, 47) – 663 (шестьсот шестьдесят три).

Детская площадка (ул. Ленина, 63) – 961 (девятьсот шестьдесят один).

Детская площадка (м-он. Победы, около магазина «Форт») – 605 (шестьсот пять).

Иная общественная территория – 73 (семьдесят три).

В 2019-2020 году проводилось рейтинговое голосование граждан по выбору общественного пространства для благоустройства в 2021 году. Для выбора были предложены следующие территории:

1. Парк ДК «Угольщик» (западная сторона).

2. Территория ЗАГСа (ул. Ленина,47).

3. Иная территория, предложенная жителем.

Голосование проводилось разными способами:

- с 15.12.2019 года по 15.02.2020 года, путем голосования гражданами в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «24 благоустройство.рф» и на сайте администрации города Бородино «sibborodino.ru»;

- на территории города Бородино путем заполнения бюллетеней в период с 03 по 11 февраля 2020 года в определенных местах для голосования: в здании ДК «Угольщик» по адресу ул. Октябрьская, 56а и помещении муниципального казенного учреждения «Многопрофильный молодежный центр г. Бородино» по адресу ул. Ленина, д.47.

В результате голосования сложилась следующая ситуация:

1.Число граждан, принявших участие в голосовании на момент окончания голосования – 2222 (две тысячи двести двадцать два).

2. Число бюллетеней, выданных общественной комиссией – 998 (девятьсот девяносто восемь).

3. Число погашенных бюллетеней – 977 (девятьсот семьдесят семь).

4. Число недействительных бюллетеней – 21 (двадцать один).

6. Число действительных бюллетеней – 977 ( девятьсот семьдесят семь).

7.Число граждан, принявших участие в голосовании на сайте 24благоустройство. РФ – 259 (двести пятьдесят девять).

8.Число граждан, принявших участие в голосовании на сайте администрации города Бородино «sibborodino.ru» - 965 (девятьсот шестьдесят пять).

Голоса за общественные территории распределились следующим образом:

1. Парк ДК «Угольщик» (западная сторона) – 973 (девятьсот семьдесят три)

2. Территория ЗАГСа (ул. Ленина,47) – 1176 (одна тысяча сто семьдесят

шесть)

3. Иные территории, предложенная жителями – 73 (семьдесят три).

В 2020 году проводилось рейтинговое голосование граждан по выбору общественной территории города для участия во «Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды малых городах и исторических поселениях» в 2021 году. Для выбора были предложены следующие территории:

- ул. Ленина (участок от дома № 63 до автовокзала);

- мкр. Победы 8;

- ул. Октябрьская (участок от ул.Маяковского до ул.Пионерская);

- территория городского пляжа;

- территория старого парка;

- иные.

В рамках проведения предпроектного социокультурного исследования были записаны и обработаны интервью с местными жителями – представителями различных групп населения – педагогами, учащимися, коренными жителями, также использовались современные методы и инструменты изучения и анализа территории:

1. социокультурно-исследовательский десант, в ходе которого проводились опрос и интервьюирование жителей города, экспертная оценка территории, мозговой штурм с общественным штабом;

2. сбор и обработка данных в открытых источ­никах;

3. метод SWOT- анализа;

4. экспертная сессия с Туристским информационным центром Красноярского края;

5. онлайн-анкетирование через Google.doc.

Голосование по выбору общественной территории с 21.02.2020 года по 15.03.2020 года проводилось разными способами:

- в письменной форме в пунктах сбора предложений в определенных местах для голосования: в здании ДК «Угольщик» по адресу ул. Октябрьская, 56а, в помещении муниципального казенного учреждения «Многопрофильный молодежный центр г. Бородино» по адресу ул. Ленина, д.47, в здании администрации города Бородино по адресу ул. Горького, д.5;

- путем голосования гражданами в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «24 благоустройство.рф» и на сайте администрации города Бородино.

В результате голосования сложилась следующая ситуация:

Число граждан, принявших участие в голосовании – 1 805 (одна тысяча восемьсот пять);

* + - 1. Число документов, поступивших в администрацию города Бородино – 1 805 (одна тысяча восемьсот пять);

3. Число недействительных опросных листов – 33 (тридцать три);

4. Число действительных опросных листов – 1 772 (одна тысяча семьсот семьдесят два).

Голоса за общественные территории распределились следующим образом:

* + - 1. ул. Ленина (участок от дома № 63 до автовокзала) – 1 580;
      2. мкр. Победы 8 – 65;
      3. ул. Октябрьская (участок от ул.Маяковского до ул.Пионерская) - 12;
      4. территория городского пляжа - 9;
      5. территория старого парка - 9;
      6. иные - 97.

Большинство голосов было отдано за благоустройство улицы Ленина (от дома 63 до автовокзала).

В 2021 году в период с 26 апреля по 30 мая проводилось рейтинговое голосование по выбору благоустройства общественной территории в 2022 году. Для выбора были предложены следующие территории:

- детская игровая площадка (м-н Победы,8 – около магазина «Форт»);

- спортивная площадка (ул. Ленина, 47 д).

Жители города принимали участие в выборе территории на единой федеральной платформе для онлайн голосования «za.gorodsreda.ru». В рейтинговом голосовании приняло участие 2 458 жителей. Голоса распределились следующим образом:

- детская игровая площадка (м-н Победы,8 – около магазина «Форт») – 1 743 голоса;

- спортивная площадка (ул. Ленина 47, д) – 715 голосов.

В 2022 году на единой федеральной платформе для онлайн голосования «za.gorodsreda.ru» в период с 15 апреля по 31 мая проводилось рейтинговое голосование по выбору благоустройства общественной территории в 2023 году. Для выбора были предложены следующие территории:

- Детская площадка м-н. Победы (около магазина «Форт») II этап;

- Спортивная площадка (в районе жилого дома по адресу ул. Ленина, д. 47).

Приняло участие 2 647 жителей. Голоса распределились следующим образом:

- Детская площадка м-н. Победы (около магазина «Форт») II этап – 2 258 голосов;

- Спортивная площадка (в районе жилого дома по адресу ул. Ленина, д. 47) – 389 голосов.

В 2023 году на единой федеральной платформе для онлайн голосования «za.gorodsreda.ru» в период с 15 апреля по 31 мая проводилось рейтинговое голосование по выбору благоустройства общественной территории в 2024 году. Для выбора были предложены следующие территории:

* Сквер «Молодёжный» (в районе жилого дома по адресу ул. Ленина, д. 47);
* Пешеходный бульвар (Ул. Октябрьская (от ул. Комсомольской до ул. Маяковского)).

Приняло участие 3 189 жителей. Голоса распределились следующим образом:

- Сквер «Молодёжный» (в районе жилого дома по адресу ул. Ленина, д. 47) – 2 727 голосов;

- Пешеходный бульвар (Ул. Октябрьская (от ул. Комсомольской до ул. Маяковского)) – 462 голоса.

Мероприятие 2.2. Организация обсуждения и выработки концепций благоустройства территории общего пользования.

Благоустройство общественных территорий включает в себя проведение работ на территориях общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. Общественные территории – это территории соответствующего функционального назначения (площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории).

Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий, рекомендуется принимать открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих территорий и иных заинтересованных лиц. Концепцию благоустройства для каждой территории рекомендуется создавать с учетом потребностей и запросов жителей и других участников деятельности по благоустройству. Общественное участие на этапе планирования и проектирования снижает количество и глубину несогласованностей, противоречий и конфликтов.

Информирование может осуществляться путем:

- работы с местными средствами массовой информации, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;

- вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, общественной территории), на площадке проведения общественных обсуждений;

- использование социальных сетей и интернет – ресурсов.

Общественный контроль является одним из механизмов общественного участия.

Мероприятие 2.3. Привлечение жителей к посадке зеленых насаждение, уборке несанкционированных свалок и т.д.

Ежегодное проведение субботников с привлечением не менее 5% от общего числа жителей города.

Мероприятие 2.4. Участие в краевых мероприятиях, направленных на повышение активности участия граждан в решении вопросов местного значения.

На территории Красноярского края реализовался конкурс на присуждение Гранта Губернатора Красноярского края «Жители – за чистоту и благоустройства». От муниципального образования ежегодно в период с 2008 года по 2016 год предоставлялись проекты на участие в данном конкурсе.

Конкурс «Жители - за чистоту и благоустройство» проводился на территории города Бородино с целью развития инициатив жителей и отбора проектов на участие в конкурсе на присуждение гранта по благоустройству:

- в 2008 году благодаря активному участию жителей города в конкурсе была благоустроена детская площадка в м-не. Победы, 8;

- в 2012 году была благоустроена детская площадка ул. 9 Мая, 95;

- в 2013 году была благоустроена детская площадка м-он. Победы, 1, 2, 3;

- в 2014 году восстановлено ограждение ул. Октябрьская, 48, 50, 52;

- в 2016 году осуществили благоустройство дворовой территории ул. 9 Мая, 93.

7. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и конечных результатов программы

Основными мерами правового регулирования в сфере формирования комфортной городской среды, направленными на достижение целей программы являются:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Постановление правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ формирования современной городской среды».

Постановление правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды».

Решение Бородинского городского Совета депутатов от 07.05.2020 № 33-366р «Об утверждении Правил благоустройства города Бородино».

Закон Красноярского края от 23.04.2009 № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий».

Закон Красноярского края от 23.04.2009 № 8-3168 «Об административных комиссиях в Красноярском крае».

Закон Красноярского края от 07.07.2016 № 10-4831 «О государственной поддержке развития местного самоуправления Красноярского края».

Постановление Правительства РФ от 07.03.2018 N 237 "Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды".

Генеральный план: утвержден решением Бородинского городского совета депутатов 19.11.2009 г. № 28-580р.

Правила землепользования: утверждены решением Бородинского городского совета депутатов 24.12.2007 № 19-366р.

Устав МКУ «Служба единого заказчика».

При условии выделения городу Бородино средств из краевого бюджета на реализацию программы, МКУ «Служба единого заказчика» в 3-хдневный срок после подписания Соглашения между профильным министерством и Администрацией города разрабатывает нормативно-правовой акт (порядок) об их расходовании.

**8. Информация о распределении планируемых расходов**

**по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам с указанием главных распорядителей средств местного бюджета, а также по годам реализации программы**

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам с указанием главных распорядителей средств местного бюджета, а также по годам реализации программы представлена в приложении № 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды» «Распределение планируемых расходов за счет средств муниципального бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы».

**9. Информация об объеме бюджетных ассигнований, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности**

В рамках данной муниципальной программы мероприятия научной, научно-технической и инновационной деятельности не предусмотрены.

**10. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы**

Средства на финансирование в 2018 – 2025 годах мероприятий Программы предоставляются в порядке, установленном Правительством края в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период на выполнение следующих мероприятий и задач.

**Задача 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.**

Мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству.

Мероприятие 1.2. Благоустройство общественных пространств.

Мероприятие 1.3. Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков).

Мероприятие 1.4. Реализация проектов - победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Проект «Музей-аллея в г. Бородино»

Мероприятие.1.5. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Мероприятие 1.6. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Мероприятие 1.7. Разработка фор-эскизов на объекты благоустройства города Бородино «Капитальный ремонт сквера «Памяти первостроителям», аллеи по ул. Горького.

Мероприятие 1.8. Подготовка документации для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах.

Мероприятие 1.9. Обустройство и работы по благоустройству  
 парков в городах - получателях субсидий, осуществляющих лучшее использование городских парков.

Мероприятие 1.10. Экспертиза проекта «Благоустройство аллеи и сквера по ул. Горького (от ул. Октябрьской до ул. Ленина) в г. Бородино.

Мероприятие 1.11. Проведение изысканий, разработка ПСД, экспертиза сметной стоимости по объектам благоустройства.

Мероприятие 1.12. Подготовка проектно-сметной документации по объекту: Благоустройство сквера, расположенного по адресу: г. Бородино, ул. Ленина, 63«б».

Мероприятие 1.13. Разработка эскизного проекта сквера у ЗАГСа.

Мероприятие 1.14. Инженерно-геодезические изыскания и изготовление топографического плана улицы Ленина, 8,4 га.

Мероприятие 1.15. Выполнение контрольных мероприятий за ходом выполнения работ по благоустройству общественного пространства сквера, расположенного по адресу: г. Бородино, ул. Ленина, 63 «б».

Мероприятие 1.16. Выполнение авторского надзора за благоустройством сквера, расположенного по адресу: г. Бородино, ул. Ленина, 63 «б».

Мероприятие 1.17. Разработка проектно-сметной документации по объекту: благоустройство ул. Ленина в рамках «Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на реализацию комплекса мероприятий по благоустройству».

Мероприятие 1.18. Реализация проекта - благоустройство ул. Ленина в рамках «Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на реализацию комплекса мероприятий по благоустройству».

Мероприятие 1.19. Выполнение контрольных мероприятий за ходом выполнения работ по благоустройству общественного пространства сквера у ЗАГСа.

Мероприятие 1.20. Выполнение авторского надзора за благоустройством общественного пространства сквера у ЗАГСа.

Мероприятие 1.21. Дополнительные мероприятия по благоустройству ул. Ленина.

Мероприятие 1.22. Выполнение контрольных мероприятий за ходом выполнения работ по благоустройству общественного пространства детской площадки возле магазина «ФОРТ».

Мероприятие 1.23. Реализация проекта – парк МБУК ГДК «Угольщик». Благоустройство парка и площади ДК «Угольщик» «Недаром знает вся Россия…» в рамках «Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на реализацию комплекса мероприятий по благоустройству».

Мероприятие 1.24. Дополнительные мероприятия по благоустройству парка МБУК ГДК «Угольщик». Благоустройство парка и площади ДК "Угольщик» «Недаром знает вся Россия».

Объем финансирования программы составит 280 636 883,07 руб. за счет средств федерального, краевого, местного бюджетов и внебюджетных источников, в том числе по годам:

в 2018 году – 23 928 517,73 рублей;

в 2019 году – 72 263 270,09 рублей;

в 2020 году – 11 239 371,72 рублей;

в 2021 году – 59 410 231,88 рублей;

в 2022 году – 8 054 666,37 рублей;

в 2023 году – 93 853 847,94 рублей;

в 2024 году – 10 940 625,34 рублей;

в 2025 году – 473 176,00 рублей;

в 2026 году – 473 176,00 рублей;

из них средства федерального бюджета – 190 700 141,14 руб., в том числе по годам:

в 2018 году – 9 894 600,63 рублей

в 2019 году – 8 882 880,20 рублей;

в 2020 году – 8 273 360,00 рублей;

в 2021 году – 57 437 075,00 рублей;

в 2022 году – 7 148 507,74 рублей;

в 2023 году – 90 671 132,57 рублей;

в 2024 году – 8 392 585,00 рублей;

в 2025 году – 0,00 рублей;

в 2026 году – 0,00 рублей;

из них средства краевого бюджета – 66 770 074,96 руб., в том числе по годам:

в 2018 году – 5 213 399,37 рублей;

в 2019 году – 58 444 619,80 рублей;

в 2020 году – 435 440,00 рублей;

в 2021 году – 391 425,00 рублей;

в 2022 году – 376 237,24 рублей;

в 2023 году – 561 638,55 рублей;

в 2024 году – 441 715,00 рублей;

в 2025 году – 452 800,00 рублей;

в 2026 году – 452 800,00 рублей;

из них средства местного бюджета – 11 256 141,33 руб., в том числе по годам:

в 2018 году – 1 197 951,00 рублей;

в 2019 году – 1 422 794,20 рублей;

в 2020 году – 2 430 343,98 рублей;

в 2021 году – 1 435 739,20 рублей;

в 2022 году – 425 332,46 рублей;

в 2023 году – 2 381 328,80 рублей;

в 2024 году – 1 921 899,69 рублей;

в 2025 году – 20 376,00 рублей;

в 2026 году – 20 376,00 рублей;

из них средства внебюджетных источников – 11 910 525,64 руб., в том числе по годам:

в 2018 году – 7 622 566,73 рублей;

в 2019 году – 3 512 975,89 рублей;

в 2020 году – 100 227,74 рублей;

в 2021 году – 145 992,68 рублей;

в 2022 году – 104 588,93 рублей;

в 2023 году – 239 748,02 рублей;

в 2024 году – 184 425,65 рублей;

в 2025 году – 0,00 рублей;

в 2026 году – 0,00 рублей.

Указанный объем финансовых ресурсов определен решением Бородинского городского совета депутатов на соответствующий финансовый год и планируемый период.

**Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.**

Мероприятие 2.1. Проведение опроса граждан о выборе территории общего пользования для благоустройства.

Мероприятие 2.2. Организация обсуждения и выработки концепций благоустройства территории общего пользования.

Мероприятие 2.3. Привлечение жителей к посадке зеленых насаждение, уборке несанкционированных свалок и т.д.

Мероприятие 2.4. Участие в краевых мероприятиях, направленных на повышение активности участия граждан в решении вопросов местного значения.

Вышеуказанные мероприятия не требуют финансового обеспечения.

Приложение 1

к Паспорту муниципальной программы

«Формирование современной городской среды»

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы «Формирование современной городской среды» с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | 2017 | Годы начала действия МП | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 2018 | 2019 |
| Цель: Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Площадь благоустроенных дворовых территорий, территорий городского округа соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков и иных территорий) | тыс.м2 | Х | МКУ «Служба единого заказчика» | 0 | 114,9 | 143,59 | 151,29 | 217,22 | 226,6 | 269,26 | 288,63 | 295,72 | 295,72 |
| Задача 1: Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Общее количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) | шт. | 0,06 | МКУ «Служба единого заказчика» | 0 | 28 | 31 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий городского округа | % | 0,07 | МКУ «Служба единого заказчика» | 0 | 24,56 | 27,19 | 28,95 | 29,82 | 30,70 | 32,46 | 34,21 | 35,96 | 35,96 |
| 3 | Площадь дворовых территорий в городском округе | тыс.кв.м. | 0,05 | МКУ «Служба единого заказчика» | 0 | 247,2 | 247,2 | 247,2 | 247,2 | 247,2 | 247,2 | 247,2 | 247,2 | 247,2 |
| 4 | Площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) | тыс.кв.м. | 0,05 | МКУ «Служба единого заказчика» | 0 | 100,42 | 113,61 | 118,86 | 123,41 | 127,7 | 134,79 | 141,88 | 148,97 | 148,97 |
| 5 | Доля площади благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий городского округа | % | 0,07 | МКУ «Служба единого заказчика» | 0 | 40,62 | 45,96 | 48,08 | 49,92 | 51,66 | 54,53 | 57,39 | 60,26 | 60,26 |
| 6 | Всего населения, проживающего в многоквартирных домах на территории городского округа | тыс.чел. | 0,05 | МКУ «Служба единого заказчика» | 0 | 12,85 | 12,58 | 12,55 | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 11,28 |
| 7 | Всего населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями на территории городского округа | тыс.чел. | 0,06 | МКУ «Служба единого заказчика» | 0 | 4,81 | 5,365 | 5,60 | 6,22 | 6,62 | 7,02 | 7,42 | 7,82 | 7,82 |
| 8 | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями в общей численности населения в городском округе | % | 0,06 | МКУ «Служба единого заказчика» | 0 | 37,43 | 42,65 | 44,62 | 55,14 | 58,69 | 62,23 | 65,78 | 69,33 | 69,33 |
| 9 | Общее количество территорий городского округа соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) | шт. | 0,04 | МКУ «Служба единого заказчика» | 0 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 10 | Общее количество благоустроенных территорий городского округа соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) | шт. | 0,04 | МКУ «Служба единого заказчика» | 0 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| 11 | Доля благоустроенных территорий городского округа соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) | % | 0,05 | МКУ «Служба единого заказчика» | 0 | 30,0 | 50,0 | 54,55 | 72,73 | 75,0 | 83,33 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Площадь территорий городского округа соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) | тыс.кв.м. | 0,05 | МКУ «Служба единого заказчика» | 0 | 51,60 | 51,60 | 111,18 | 111,18 | 124,51 | 146,75 | 146,75 | 146,75 | 146,75 |
| 13 | Площадь благоустроенных территорий городского округа соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) | тыс.кв.м | 0,05 | МКУ «Служба единого заказчика» | 0 | 14,48 | 29,98 | 32,43 | 93,81 | 98,9 | 134,47 | 146,75 | 146,75 | 146,75 |
| 14 | Доля площади благоустроенных территорий городского округа соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) в общей площади таких территорий городского округа | % | 0,05 | МКУ «Служба единого заказчика» | 0 | 28,06 | 58,10 | 29,17 | 84,38 | 79,43 | 91,63 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | Индекс качества городской среды | балл | 0,05 | МКУ «Служба единого заказчика» | 0 | 162 | 158 | 153 | 173 | 174 | 199 | 212 | 225 | 225 |
| Задача 2: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество человек проживающих в муниципальном образовании на конец года | чел. | 0,05 | Отдел планирования и экономического развития администрации г. Бородино | 0 | 16061 | 16055 | 16005 | 15061 | 14985 | 14915 | 14849 | 14783 | 14717 |
| 2 | Количество граждан в возрасте 14 лет и старше, принявших участие в решении вопросов, связанных с разработкой проекта | чел. | 0,05 | МКУ «Служба единого заказчика» | 0 | 13161 | 13169 | 13117 | 12964 | 12568 | 12411 | 12259 | 12109 | 11959 |
| 3 | Количество человек принимающих участие в отборе территорий по благоустройству | чел. | 0,05 | МКУ «Служба единого заказчика» | 0 | 5592 | 2330 | 4027 | 2458 | 2647 | 3189 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 4 | Доля граждан принявших участие в отборе территорий по благоустройству | % | 0,05 | МКУ «Служба единого заказчика» | 0 | 42,49 | 17,69 | 30,70 | 18,96 | 21,06 | 25,69 | 40,79 | 41,29 | 41,81 |

Приложение 2

к Паспорту муниципальной программы

«Формирование современной городской среды»

Значения целевых показателей на долгосрочный период

муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица  измерения |  | Годы начала действия муниципальной программы | | | | 2022 | 2023 | 2024 | Плановый  период | | Долгосрочный период по годам | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Цель: Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевой показатель | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Площадь благоустроенных дворовых территорий, территорий городского округа соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков и иных территорий) | тыс. м² | 0 | 114,9 | 143,59 | 151,29 | 217,22 | 226,6 | 269,26 | 288,63 | 295,72 | 295,72 | 295,72 | 295,72 | 295,72 | 295,72 |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

Распределение планируемых расходов за счет средств муниципального бюджета по мероприятиям

и подпрограммам муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (рублей), годы | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2024 | 2025 | 2026 | Итого на  2024 – 2026 года |
| Муниципальная программа | Формирование современной городской среды | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 10 940 625,34 | 473 176,00 | 473 176,00 | 11 886 977,34 |
| в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация города Бородино | 012 |  | Х | Х | 10 756 199,69 | 473 176,00 | 473 176,00 | 11 702 551,69 |
| Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения | 059 |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | 184 425,65 |  |  | 184 425,65 |
| Мероприятие 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 3 411 285,56 | 141 952,80 | 141 952,80 | 3 695 191,16 |
| в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация города Бородино | 012 | 0503 | 159F255550 | 811 | 3 226 859,91 | 141 952,80 | 141 952,80 | 3 510 765,51 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | 184 425,65 |  |  | 184 425,65 |
| Мероприятие 2 | Благоустройство общественных пространств | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 7 529 339,78 | 331 223,20 | 331 223,20 | 8 191 786,18 |
| в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация города Бородино | 012 | 0503 | 159F255550 | 244 | 7 529 339,78 | 331 223,20 | 331 223,20 | 8 191 786,18 |
| Администрация города Бородино | 012 | 0503 | 1590098220 | 244 |  |  |  |  |
| Мероприятие 23 | Реализация проекта – парк МБУК ГДК «Угольщик». Благоустройство парка и площади ДК «Угольщик» «Недаром знает вся Россия…» в рамках «Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на реализацию комплекса мероприятий по благоустройству» | Всего расходные обязательства по программе | 059 | 0503 | 159F254240 | 612 |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения | 059 | 0503 | 159F254240 | 612 |  |  |  |  |
| Мероприятие 24 | Дополнительные мероприятия по благоустройству парка МБУК ГДК «Угольщик». Благоустройство парка и площади ДК "Угольщик» «Недаром знает вся Россия» | Всего расходные обязательства по программе | 059 | 0503 | 1590092040 | 612 |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения | 059 | 0503 | 1590092040 | 612 |  |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы «Формирование современной городской среды» с учетом источников финансирования, в том числе по уровням

бюджетной системы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик – куратор, участник. | Источники финансирования ответственных исполнителей, соисполнителей | Оценка расходов (руб.), годы | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Итого на 2024 – 2026 годы |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды» | Ответственный исполнитель- Администрация города Бородино | Всего | 10 940 625,34 | 473 176,00 | 473 176,00 | 11 886 977,34 |
| Соисполнитель- Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения, Администрация города Бородино. | В том числе |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 8 392 585,00 |  |  | 8 392 585,00 |
| краевой бюджет | 441 715,00 | 452 800,00 | 452 800,00 | 1 347 315,00 |
| местный бюджет | 1 921 899,69 | 20 376,00 | 20 376,00 | 1 962 651,69 |
| Внебюджетные средства | 184 425,65 |  |  | 184 425,65 |
| Мероприятие 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству | Ответственный исполнитель - Администрация города Бородино | Всего | 3 411 285,56 | 141 952,80 | 141 952,80 | 3 695 191,16 |
| Соисполнитель- | в том числе |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 2 517 775,50 |  |  | 2 517 775,50 |
| краевой бюджет | 132 514,50 | 135 840,00 | 135 840,00 | 404 194,50 |
| местный бюджет | 576 569,91 | 6 112,80 | 6 112,80 | 588 795,51 |
| Внебюджетные средства | 184 425,65 |  |  | 184 425,65 |
| Мероприятие 2 | Благоустройство общественных пространств | Ответственный исполнитель - Администрация города Бородино | Всего | 7 529 339,78 | 331 223,20 | 331 223,20 | 8 191 786,18 |
| Соисполнитель – | в том числе |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 5 874 809,50 |  |  | 5 874 809,50 |
| краевой бюджет | 309 200,50 | 316 960,00 | 316 960,00 | 943 120,50 |
| местный бюджет | 1 345 329,78 | 14 263,20 | 14 263,20 | 1 373 856,18 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |
| Мероприятие 23 | Реализация проекта – парк МБУК ГДК «Угольщик». Благоустройство парка и площади ДК «Угольщик» «Недаром знает вся Россия…» в рамках «Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на реализацию комплекса мероприятий по благоустройству» | Ответственный исполнитель – Администрация города Бородино | Всего |  |  |  |  |
| Соисполнитель – Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения | в том числе |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| Мероприятие 24 | Дополнительные мероприятия по благоустройству парка МБУК ГДК «Угольщик». Благоустройство парка и площади ДК "Угольщик» «Недаром знает вся Россия» | Ответственный исполнитель – Администрация города Бородино | Всего |  |  |  |  |
| Соисполнитель – Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения | в том числе |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

**Перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного  мероприятия | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О.  должность) | | Срок | | Ожидаемый  результат  (краткое описание) | | Основные направления реализации | Показатель результативности | Связь с показателями программы |
| начало реализации | окончание реализации |
| **Задача 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории** | | | | | | | | | |
| **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.** |  | | 2018 | 2026 |  | |  | Решения общественной комиссии об утверждении актуального ранжированного перечня дворовых территорий (протокол).  Ранжированный адресный перечень дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве, исходя из поступления предложений от заинтересованных лиц приведен в приложении № 5 к Программе |  |
| 1.1.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта дворовых территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния[[1]](#footnote-1) | Глава города Бородино  Веретенников А.Ф | | 2018 | 2026 | Выявление дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве и определение объемов работ | |  | Паспорт дворовой территории от общего количества дворовых территорий по этапам  1 этап – 20%;2- этап – 30%  3- этап – 50% по форме согласно приложению № 6 к Программе |  |
| 1.1.2. Организация подачи и сбор предложений заинтересованных лиц о благоустройстве дворовых территорий | Глава города Бородино  Веретенников А.Ф | | 2018 | 2026 | Сформирован перечень предложений о благоустройстве дворовых территорий. | |  | Количество и доля предложений, поступивших от заинтересованных лиц о финансовом участии при благоустройстве дворовых территорий[[2]](#footnote-2), ежегодно не менее 5% от общего количества дворов нуждающихся в благоустройстве |  |
| 1.1.3. Оказание содействия инициативным жителям в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ | Глава города Бородино  Веретенников А.Ф | | 2018 | 2026 | Проведение собраний собственников многоквартирных домов. | |  | Протоколы собраний собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные согласно Жилищному кодексу РФ Разработка (обеспечение) инициативных жителей методическими рекомендациями  «Как мой двор включить в программу». |  |
| 1.1.4. Формирование земельного участка на котором расположен многоквартирный дом с озеленением и элементами благоустройства | Глава города Бородино  Веретенников А.Ф | | 2018 | 2026 | Внесение изменений в кадастровый учет земельного участка. | |  | Кадастровый учет земельного участка на котором расположен многоквартирный дом с озеленением и элементами благоустройства по этапам[[3]](#footnote-3)  1 этап – 5 %;3- этап – 30%  2- этап – 20% Передача в общедолевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме |  |
| **1.2. Благоустройство общественных пространств** |  | | 2018 | 2026 |  | |  | Адресный перечень всех общественных территорий приведен в приложение № 6 к Программе |  |
| 1.2.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта общественных территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния[[4]](#footnote-4) по графику | Глава города Бородино  Веретенников А.Ф | | 2018 | 2026 | Определение физического состояния и количественного состава общественных пространств | |  | Паспорт общественного пространства по форме согласно приложению № 8 к Программе 1 этап – 20%; 2- этап – 30%3- этап – 50% |  |
| 1.2.3. Определение наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования подлежащей благоустройству в порядке, установленном органом местного самоуправления | Глава города Бородино  Веретенников А.Ф | | 2018 | 2026 | определение наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования | |  | Решение общественной комиссии об утверждении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования (протокол). |  |
| **1. 3. Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков)** | Глава города Бородино  Веретенников А.Ф | |  |  | определение мест массового отдыха населения (парк) | |  | Решение общественной комиссии об утверждении места массового отдыха населения (парк) (протокол). |  |
| 1.2.1. Формирование паспорта общественной территории на основании данных о проведении инвентаризации | Глава города Бородино  Веретенников А.Ф. | | 2018 | 2018 | Определение физического состояния | |  | Паспорт общественного пространства по форме согласно приложению № 9 |  |
| **1.4. Реализация проектов- победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Проект «Музей-аллея в г. Бородино»** | Глава города Бородино  Веретенников А.Ф | | 2019 | 2019 |  | |  |  |  |
| 1.4.1 Подача заявки на участие в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | Глава города Бородино  Веретенников А.Ф | | 2019 | 2019 | Заявка на участие в конкурсе | |  |  |  |
| 1.4.2. Разработка ПСД на выполнение работ по благоустройству. | Глава города Бородино  Веретенников А.Ф | | 2019 | 2019 | Проектно-сметная документация на благоустройство | |  |  |  |
| **1.5. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.** | Глава города Бородино  Веретенников А.Ф | | 2018 | 2026 | Составленный адресный перечень недвижимого имущества и земельных участков | |  | Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по форме согласно приложению № 10 к Программе |  |
| 1.5.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) | Глава города Бородино  Веретенников А.Ф | | 2018 | 2019 | Упорядоченное отношение к объектам благоустройства | |  | Количество сходов \_\_\_\_,  собраний \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; |  |
| 1.5.2. Заключение соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков за счет средств указанных лиц и находящихся в их собственности (пользовании) | Глава города Бородино  Веретенников А.Ф | | 2018 | 2020 | Благоустройство территорий объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков за счет средств указанных лиц и находящихся в их собственности (пользовании) | |  | Количество заключенных соглашений:  1 – этап – 30%;  2 – этап – 70% |  |
| **1.5. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения[[5]](#footnote-5)** |  | | 2018 | 2020 |  | |  | | |
| 1.5.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) | Глава города Бородино  Веретенников А.Ф | | 2018 | 2019 | Упорядоченное отношение к объектам благоустройства | |  | Количество сходов \_\_\_\_,  собраний \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; |  |
| 1.5.2. Проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения[[6]](#footnote-6) | Глава города Бородино  Веретенников А.Ф | | 2018 | 2018 | Формирование перечня дворовых территорий индивидуальных домов и земельных участков | |  | Паспорт дворовой территории индивидуальных домов и земельных участков по форме согласно приложению № 11 к программе |  |
| 1.5.3. Заключение соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства по результатам проведенной инвентаризации. | Глава города Бородино  Веретенников А.Ф | | 2018 | 2020 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий индивидуальных домов и земельных участков | |  | Количество заключенных соглашений:  1 этап – 30%; 2- этап – 70% |  |
| **Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.** | | | | | | | | | |
| 2.1. Проведение опроса граждан о выборе территории общего пользования для благоустройства. | Глава города Бородино  Веретенников А.Ф | 2018 | | 2020 | Выявление реальных потребностей различных групп населения. |  | | Проведение опросов в учреждениях и организациях города- 12 мероприятий в 2017 г. |  |
| 2.2. Организация обсуждения и выработки концепций благоустройства территории общего пользования | Глава города Бородино  Веретенников А.Ф | 2018 | | 2020 | Применение лучших дизайн-проектов |  | | Проведение урбан-форума |  |
| 2.3. Привлечение жителей:  - к посадке зеленых насаждение;  - уборке несанкционированных свалок и т.д. | Глава города Бородино  Веретенников А.Ф | 2018 | | 2020 | Увеличение зеленых насаждений и уменьшение несанкционированных свалок |  | | Проведение субботников, не менее 2-ух, ежегодно Привлечение к мероприятиям не менее 5% от общего количества жителей, ежегодно |  |
| 2.4.Участие в краевых мероприятиях, направленных на повышение активности участия граждан в решении вопросов местного значения[[7]](#footnote-7) | Глава города Бородино  Веретенников А.Ф | 2018 | | 2020 | Участие в проектах |  | | Формирование и направление заявки на участие в конкурсах, ежегодно, не менее 1-ой заявки |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4  к муниципальной программе  «Формирование современной  городской среды» |

**Порядок**

**аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ**

**1. Общие положения**

1.1. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ определяют механизм сбора и перечисления средств заинтересованных лиц направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ в целях софинансирования мероприятий по благоустройству муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

1.2. Заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству и обеспечивающие финансовое (трудовое) участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

1.3. Благоустройство дворовых территорий, финансируемое за счет бюджетных средств, осуществляется по минимальному (дополнительному) перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень, дополнительный перечень, минимальный и дополнительный перечни).

1.4. Минимальный перечень включает в себя комплексное выполнение следующих видов работ:

- ремонт тротуара, дворового проезда, ремонт дороги, образующей проезд к территории, прилегающей к многоквартирному дому;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

1.5. Дополнительный перечень включает в себя:

- оборудование детских площадок;

- оборудование спортивных площадок;

- устройство пешеходных дорожек.

1.6. Решение о финансовом (трудовом) участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному или дополнительному перечню работ по благоустройству принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44 – 48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

**2. О формах финансового и трудового участия**

2.1. При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.

2.2. Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий:

выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);

предоставление строительных материалов, техники.

**3. Сбор, учет и контроль средств заинтересованных лиц**

3.1. Сбор средств заинтересованных лиц на выполнение минимального (дополнительного) перечней работ по благоустройству дворовых территорий обеспечивают организации, управляющие многоквартирными домами, товарищества собственников жилья на специальном счете, открытом в российской кредитной организации.

3.2. Расчетный счет может быть открыт в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее чем двадцать миллиардов рублей. Центральный банк Российской Федерации ежеквартально размещает информацию о кредитных организациях, которые соответствуют требованиям, установленным настоящим пунктом, на своем официальном сайте в сети «Интернет».

3.3. Средства на выполнение минимального (дополнительного) перечней работ по благоустройству дворовых территорий вносят собственники жилых (нежилых) помещений путем оплаты за жилое помещение согласно платежному документу единовременно, через два месяца после включения дворовой территории в перечень дворов, подлежащих благоустройству по муниципальные программы «Формирование современной городской среды», либо равномерно до 10 декабря года выполнения работ.

Председатель совета многоквартирного дома или иное уполномоченное лицо может обеспечить сбор средств заинтересованных лиц.

3.4. Размер средств вносимых собственниками помещений на выполнение минимального (дополнительного) перечней работ по благоустройству дворовых территорий рассчитывается, как произведение сметной стоимости работ по благоустройству дворовой территории по договору заключенному между управляющей организацией, товариществом собственников жилья и подрядной организацией и доли в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника жилого (нежилого) помещения, определяемой согласно части 1 ст.37 Жилищного кодекса РФ.

3.5. Управляющие организации, товарищества собственников жилья ведут учет средств, поступивших от заинтересованных лиц по многоквартирным домам, дворовые территории которых подлежат благоустройству согласно муниципальной программе формирования современной городской среды.

Данные по учету и списанию средств, поступивших от заинтересованных лиц, управляющие организации, товарищества собственников жилья ежемесячно в срок до 15 числа, месяца, следующего за отчетным, направляют в орган местного самоуправления для опубликования на сайте органа местного самоуправления МКУ «Служба единого заказчика» и направления в общественную комиссию, создаваемой в соответствие с Правилами предоставления федеральной субсидии.

Списание средств заинтересованных лиц на оплату выполненных работ обеспечивается с учетом сроков, предусмотренных договорами с подрядными организациями.

Форма по учету и списанию средств, поступающих от заинтересованных лиц, утверждается уполномоченным органом местного самоуправления.

Приложение 5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Адрес многоквартирного дома | Площадь жилых и нежилых помещений, м² | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | Дата поступления предложений заинтересованных лиц в орган местного самоуправления об участии в выполнении работ по благоустройству дворовой территории | Финансовое участие, рублей | | | Виды трудового участия [<\*>](#Par72) | Наименование управляющей организации |
| Стоимость работ по благоустройству, всего, тыс. руб. | В том числе минимальный перечень работ по благоустройству | |
| Тыс. рублей | доля финансового участия по минимальному перечню работ, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2018 год | | | | | | | | | |
| 1 | Мкр. Победы, 1 | 2721 | № 17/2 от 12.10.2017 |  |  |  | 2 | Уборка мусора, озеленение | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 2 | Мкр. Победы, 8 | 4373 | № 17/1 от 12.10.2017 |  |  |  | 2 | Уборка мусора, озеленение | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 3 | Ул. Советская, 64 | 4432 | № 17/2 от 11.10.2017 |  |  |  | 2 | Уборка мусора, озеленение | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 4 | Ул. Октябрьская, 56 | 903 | № 17/1 от 13.10.2017 |  |  |  | 2 | Уборка мусора, озеленение | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 5 | Ул. Ленина, 57 | 3551 | № 17/1 от 11.10.2017 | 23.10.2017 |  |  | 2 | Уборка мусора, озеленение | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 6 | Ул. Октябрьская, 48 | 1859 | № 17/1 от 16.08.2017 | 09.10.2017 |  |  | 2 | Уборка мусора, озеленение | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 7 | Ул. Октябрьская, 83 | 4598 | № 17/2 от 13.10.2017 | 20.10.2017 |  |  | 2 | Уборка мусора, озеленение | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 8 | Ул. Советская, 70 | 4571 | № 17/1 от 10.10.2017 | 17.10.2017 |  |  | 2 | Уборка мусора, озеленение | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 2019 год | | | | | | | | | |
| 9 | Ул. Ленина, 52 | 4382 | № 18/1от 26.10.2018г |  | 1403,00 | 1403,00 | 2 | Уборка мусора, озеленение | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 10 | Ул. Ленина, 62 | 4368 | № 1/18 от 01.11.2018 |  | 1764,03 | 1653,80 | 2 | Уборка мусора, озеленение | ООО «Тройка» |
| 11 | Ул. Ленина. 56 | 4438 | № 18/1от 26.10.2018г |  | 1449,00 | 1268,00 | 2 | Уборка мусора, озеленение | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 2020 год | | | | | | | | | |
| 12 | Ул. Горького, 3 | 725,8 | №19/2 от 25.10.2019 |  | 671,46 | 642,10 | 3,5 | Уборка мусора, озеленение | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 13 | Ул. Советская,55 | 4525,6 | № 19/4 от 6.11.2019 |  | 2 164,52 | 1 952,50 | 2 | Уборка мусора, озеленение | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 2021 год | | | | | | | | | |
| 14 | Ул. Октябрьская, 85 | 4554,2 | № 20/1 от 18.08.2020 |  | 2 481,502 | 2 247,764 | 5 | Уборка мусора, озеленение | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 2022 год | | | | | | | | | |
| 15 | Мкр. Стахановский, 9 | 4288,4 | № 1-21 от 11.07.2021 |  | 2 385,02323 | 2  284,73658 | 3,85 | Уборка мусора, озеленение | ООО «Тройка» |
| 2023 год | | | | | | | | | |
| 16 | М-он Победы, 14 | 4380,2 | 6/22 от 01.07.2022 |  | 2 283 660,00 | 2 080 010,00 | 5,0 | Уборка мусора, озеленение | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 17 | Ул. Ленина, 52а | 2706,6 | № 7/22 от 08.07.2022 |  | 1 764 034,80 | 1 570 494,00 | 5,0 | Уборка мусора, озеленение | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 2024 год | | | | | | | | | |
| 18 | Ул. Октябрьская, 87 | 4266,5 | № 2-23 от 26.06.2023 | 30.06.2023 | 2 959,524 | 154,4016 | 5,1 | Уборка мусора, озеленение | ООО «Тройка» |
| 2025 - 2026 год | | | | | | | | | |
| 19 | Мкр. Стахановский, 11 | 4371,3 |  |  |  |  |  |  | ООО «Тройка» |
| 20 | Мкр. Стахановский, 12 | 4413,7 |  |  |  |  |  |  | ООО «Тройка» |
| 21 | Мкр. Стахановский, 4 | 11811,3 |  |  |  |  |  |  | ООО «Тройка» |
| 22 | Мкр. Стахановский, 5 | 5433,5 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 23 | Мкр. Стахановский, 6 | 5805,8 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 24 | Мкр. Стахановский, 7 | 2726,7 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 25 | Мкр. Стахановский, 8 | 2704,6 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 26 | М-он Победы, 11 | 2718,2 |  |  |  |  |  |  | ООО «Тройка» |
| 27 | М-он Победы, 12 | 2723,3 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 28 | М-он Победы, 13 | 2585,7 |  |  |  |  |  |  | ООО «Тройка» |
| 29 | М-он Победы, 7 | 4175,3 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 30 | М-он Победы, 15 | 4380,50 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 31 | М-он Победы, 2 | 4376 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 32 | М-он Победы, 3 | 4388,1 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 33 | М-он Победы, 5 | 5683,3 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 34 | М-он Победы, 6 | 2699,0 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 35 | Пер. Солнечный, 2 | 902,7 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 36 | Пер. Солнечный,4 | 579 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 37 | Пер. Строителный,6 | 489,8 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 38 | Пер. Строительный,2 | 396,2 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 39 | Пер. Строительный,4 | 400,1 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 40 | Пер. Шахтерский, 5 | 411,2 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 41 | Ул. 9 Мая, 42 | 637,7 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 42 | Ул. 9 Мая, 44 | 624,6 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 43 | Ул. 9 Мая, 46 | 624,3 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 44 | Ул. 9 Мая, 48 | 631,7 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 45 | Ул. 9 Мая, 49 | 674,4 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 46 | Ул. 9 Мая, 50 | 639,3 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 47 | Ул. 9 Мая, 51 | 2013,4 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 48 | Ул. 9 Мая, 52 | 640,5 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 49 | Ул. 9 Мая, 53 | 1979,8 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 50 | Ул. 9 Мая, 54 | 638,1 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 51 | Ул. 9 Мая, 55 | 1751,2 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 52 | Ул. 9 Мая, 56 | 636,5 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 53 | Ул. 9 Мая, 58 | 641,5 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 54 | Ул. 9 Мая, 60 | 644,6 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 55 | Ул. 9 Мая, 93 | 4389,8 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 56 | Ул. 9 Мая, 95 | 6089,2 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 57 | Ул. 9 Мая, 97 | 6055,8 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 58 | Ул. 9 Мая,57 | 514,3 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 59 | Ул. Гоголя, 6 | 868,5 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 60 | Ул. Горького, 1 | 604,1 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 61 | Ул. Горького, 2 | 603,4 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 62 | Ул. Горького, 8 | 801,7 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 63 | Ул. Горького,7 | 345,8 |  |  |  |  |  |  | ООО «Тройка» |
| 64 | Ул. Заводская,4 | 3029,0 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 65 | Ул. Заводская,6 | 1116,9 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 66 | Ул. Комсомольская, 14 | 1123,2 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 67 | Ул. Комсомольская, 15 | 1972,8 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 68 | Ул. Комсомольская, 17 | 1984,5 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 69 | Ул. Ленина, 47 | 1985,1 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 70 | Ул. Ленина, 53 | 4339,6 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 71 | Ул. Ленина, 55 | 4354,0 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 72 | Ул. Ленина, 58 | 4282,6 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 73 | Ул. Ленина, 60 | 4330,1 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 74 | Ул. Ленина, 63 | 5796 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 75 | Ул. Маяковского, 21 | 636,5 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 76 | Ул. Маяковского, 27 | 1271,3 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 77 | Ул. Маяковского, 28 | 1959,4 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 78 | Ул. Нагорная, 39 | 901 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 79 | Ул. Нагорная, 41А | 854,1 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 80 | Ул. Нагорная, 43 | 1219,8 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 81 | Ул. Нагорная, 45 | 1223,7 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 82 | Ул. Октябрьская, 50 | 942,1 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 83 | Ул. Октябрьская, 52 | 605,1 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 84 | Ул. Октябрьская, 54 | 646,4 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 85 | Ул. Октябрьская, 58 | 719,5 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 86 | Ул. Октябрьская, 60 | 402,2 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 87 | Ул. Октябрьская, 62 | 1264,4 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 88 | Ул. Октябрьская, 82 | 5696,9 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 89 | Ул. Октябрьская, 84 | 4354,6 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 90 | Ул. Октябрьская, 86 | 4788,6 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 91 | Ул. Октябрьская, 87 | 4266,5 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 92 | Ул. Рождественская, 1а | 4567,8 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 93 | Ул. Советская, 40 | 718,5 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 94 | Ул. Советская,53 | 4331,3 |  |  |  |  |  |  | ООО «Ваш управдом плюс» |

Приложение 6

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

Адресный перечень общественных территорий муниципального образования, нуждающихся в благоустройстве

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории | | | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь общественной территории | Наличие урн на общественной территории | Наличие освещения на общественной территории | Наличие лавок на общественной территории | Наличие малых архитектурных форм на общественной территории | Наличие асфальтированного проезда на земельном участке |
| Физическое расположение общественной территории, адрес | Наименование общественной территории | Назначение |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2019 год | | | | | | | | | | |
| 1. | Ул. Октябрьская, 56а | Площадь ДК «Угольщик» |  | 24:45:0000000:8407 | 5517 | да | да | да | да | да |
| 2. | Ул. Горького (от ул. Ленина до ул. Октябрьская) | Аллея по ул. Горького |  | 24:45:0000000:8450 | 7168 | да | да | да | да | да |
| 3. | Ул. Горького | Сквер «Памяти первостроителям» |  | 24:45:0114009:209 | 1383 | да | да | да | да | да |
| 2020 год | | | | | | | | | | |
| 4. | Ул. Ленина , 63 | Сквер |  | 24:45:0103014:1670 | 2450 | да | да | да | да | да |
| 2021 год | | | | | | | | | | |
| 5. | Ул. Ленина , 47а | Площадь перед зданием ЗАГС |  | 24:45:106001:1914 | 1800,00 | да | да | да | да | да |
| 6. | Ул. Ленина | Улица Ленина (от дома № 63 до автовокзала) |  | 24:45:0103014:1674 | 12005,00 | да | да | да | да | да |
| 24:45:0000000:8475 | 8146,00 | да | да | да | да | да |
| 24:45:0115008:181 | 2238,00 | да | да | да | да | да |
| 24:45:0114007:667 | 3005,00 | да | да | да | нет | нет |
| 24:45:0107007:2074 | 8970,00 | да | да | да | да | да |
| 24:45:0000000:8474 | 3636,00 | да | да | да | нет | да |
| 24:45:0106004:359 | 1452,00 | да | да | да | нет | да |
| 24:45:0115001:323 | 2483,00 | да | да | да | да | да |
| 24:45:0115005:164 | 1619,00 | да | да | нет | нет | нет |
| 24:45:0106001:1915 | 9117,00 | да | да | да | да | да |
| 24:45:0107006:1119 | 6905,00 | да | да | да | да | да |
|  |  |  |  |  | **61 376,0** |  |  |  |  |  |
| 2022 год | | | | | | | | | | |
| 7. | М-он Победы, 8 | Детская площадка м-н Победы (около магазина «Форт») |  | 24:45:0106001:1918 | 5089,00 | да | да | да | да | нет |
| 2023 год | | | | | | | | | | |
| 8. | М-он Победы, 8 | Детская площадка м-н Победы (около магазина «Форт») II этап |  | 24:45:0106001:1918 | 5089,00 | да | да | да | да | да |
| 9. | Ул. Октябрьская, 56А | Парк МБУК ГДК "Угольщик". Благоустройство парка и площади ДК "Угольщик" "Недаром знает вся Россия..." |  | 24:45:0114010:1 | 24485,00 | да | да | да | да | нет |
| 24:45:0000000:8407 | 5517,00 | да | да | да | да | нет |
| 24:45:0114010:4 | 5576,00 | да | да | да | да | нет |
| 2024 год | | | | | | | | | | |
| 10. | Ул. Ленина, 47 | Сквер «Молодежный» |  | 24:45:0106001:1909 | 3 840 | нет | нет | нет | нет | нет |
| 2025 – 2026 год | | | | | | | | | | |
| 11. | Ул. Октябрьская (от ул. Комсомольской до ул. Маяковского) | Пешеходный бульвар |  |  | 8441\* | да | да | нет | нет | да |

\* – площадь общественных территорий муниципального образования приблизительная, так как ещё не проведено межевание участков.

Приложение 7

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

**Отчет об использовании субсидии бюджетом муниципального образования на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской (сельской) среды и результатах ее реализации**

**по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели по целям субсидии | Единица измерения | По договору (муниципальному контракту) | Доля средств местного бюджета или средств заинтересованных лиц | Объем выполненных работ | | Оплата выполненных работ | | Примечание |
| всего | В том числе за отчетный период | всего | В том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Источники финансирования работ по направлениям использования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. На благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства финансового участия заинтересованных лиц | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер экономии, в том числе: | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. На благоустройство территорий городских округов соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства финансового участия заинтересованных лиц | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер экономии, в том числе: | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Результат от реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий, в том числе: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| уложено асфальтного полотна | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено (отремонтировано) скамеек | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено скамеек | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено урн для мусора | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий с привлечением студенческих отрядов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь благоустроенных дворовых территорий, в том числе: площадь благоустроенных дворовых территорий с привлечением студенческих отрядов. | кв.м  кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| парков (скверов, бульваров) | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| набережных | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| площадей | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| кладбищ | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| территорий возле общественных зданий | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| территорий вокруг памятников | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| мест для купания (пляжа) | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| пешеходных зон, тротуаров с благоустройством зон отдыха | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальные рынки | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| благоустройство пустырей | га |  |  |  |  |  |  |  |
| уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установка памятников |  |  |  |  |  |  |  |  |

К отчету прикладываются следующие документы:

- копии актов выполненных работ, акты приемки-сдачи, товарные накладные – для поставки товаров;

- копии документов, подтверждающих оплату выполненных работ.

Приложение 8

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

**ПАСПОРТ**

**благоустройства дворовой территории**

**по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Адрес многоквартирного дома\* |  |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)\* |  |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. |  |
| 1.4 | Общая площадь территории, кв. м. |  |
| 1.5 | Оценка уровня благоустроенности территории *(благоустроенная/ не благоустроенная) \*\** |  |

*\* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1. и 1.2 указываются данные для каждого МКД.*

*\*\* - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.*

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Минимальный перечень характеристик благоустройства | | | | |
| 1.1 | Освещение | да/нет |  |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 1.2 | Наличие скамеек | да/нет |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 1.3 | Наличие урн для мусора | да/нет |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 1.4 | Состояние дорожного покрытия дворовых проездов  (требует ремонта/ не требует) | да/нет |  |  |
| 2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству | | | | |
| 2.1 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет |  |  |
| 2.3 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет |  |  |
| 2.3 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
| 2.4 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
| 2.5 | Наличие площадок для отдыха | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
| 2.6 | Наличие автомобильных парковок | да/нет |  |  |
| 2.7 | Состояние озеленения придомовой территории (газоны, кустарники, деревья, цветочное оформление, иное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Наличие | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 2.8 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет |  |  |
| 2.9 | Иное |  |  |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на \_\_\_\_\_ л.

Дата проведения инвентаризации: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

Инвентаризационная комиссия:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение 9

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

**ПАСПОРТ**

**благоустройства общественной территории по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Физическое расположение общественной территории |  |
| 1.2 | Наименование общественной территории\* |  |
| 1.3 | Общая площадь общественной территории, кв. м. |  |
| 1.4 | Назначение |  |
| 1.5 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории) |  |
| 1.6 | Оценка уровня благоустроенности территории *(благоустроенная/ не благоустроенная) \*\** |  |
| 1.7 | Численность населения, имеющая удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел.\*\*\* |  |
| 1.8 | Наличие объектов недвижимого имущества, незавершенного строительства, земельных участков в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  |

*\*территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие)*

*\*\* благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.*

*\*\*\* под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному прямому маршруту*

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Освещение | да/нет |  |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 2 | Наличие скамеек | да/нет |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 3 | Наличие урн для мусора | да/нет |  |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 4 | Состояние дорожного покрытия проезжей части (требует ремонта/ не требует) | да/нет |  |  |
| 5 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет |  |  |
| 6 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет |  |  |
|  | Потребность в ремонте пешеходных дорожек | да/нет |  |  |
| 7 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 8 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 9 | Наличие площадок для отдыха | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 10 | Состояние озеленения территории | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Наличие | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 11 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет |  |  |
| 12 | Иное |  |  |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на \_\_\_\_\_ л.

Дата проведения инвентаризации: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

Инвентаризационная комиссия:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение 10

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта недвижимого имущества | | | | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь земельного участка | Наличие урн на земельном участке | Наличие освещения на земельном участке | Наличие лавок на земельном участке | Наличие малых архитектурных форм на земельном участке | Наличие асфальтированного проезда на земельном участке | ИНН юридического лица, ИП |
| Наименование муниципального образования, наименование населенного пункта, адрес объекта недвижимого имущества | Физическое расположение общественной территории | Наименование объекта недвижимого имущества, расположенного на земельном участке | Вид пользования объекта недвижимого имущества/ земельного участка (аренда, собственность, безвозмездное пользование) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | г. Бородино, ул. Ленина, 52 |  | модульный киоск | аренда | 24:45:0107007:1029 | 12 | нет | нет | нет | нет | нет | 7707083893 |
| 3 | г. Бородино, ул. Ленина, 40а |  | киоск "Спортлото" | аренда | 24:45:01 14 008:0022 | 33 | да | нет | да | нет | да | 246610091 |
| 4 | г. Бородино, ул. 9 Мая, 66 |  | профилакторий | аренда | 24:45:01 08 004:0001 | 23398 | да | да | да | да | да | 2456007655 |
| 5 | г. Бородино ул. Ленина 45 Б |  | рынок | собственность | 24:45:0106004:137 | 7328 | да | нет | нет | нет | да | 2461123713 |
| 6 | г. Бородино, ул. Ленина, 56а |  | магазин | аренда | 24:45:01 07 007:0012 | 155 | да | нет | нет | нет | да | 244500002727 |
| 7 | г. Бородино, ул. Ленина, 56в |  | магазин | аренда | 24:45:01 07 007:0025 | 76,8 | да | нет | нет | нет | да | 244500002727 |
| 8 | г. Бородино, мкр. Победы, 13 а |  | киоск | аренда | 24:45:01 06 001:981 | 9 | нет | нет | нет | нет | нет | 244500000328 |
| 9 | г. Бородино, ул. Ленина, 58в |  | павильон | аренда | 24:45:01 07 006:0034 | 86 | нет | нет | нет | нет | да | 244500000328 |
| 10 | г. Бородино, ул. Ленина, 53а |  | павильон | аренда | 24:45:01 06 001:0002 | 122 | да | нет | нет | нет | да | 244500000328 |
| 11 | г.Бородино, ул. Южная,3 |  | магазин | аренда | 24:45:01 06 001:0012 | 314 | да | нет | нет | нет | да | 244500000328 |
| 12 | г. Бородино, ул. Советская, 29 |  | магазин | аренда | 24:45:01 14 009:0001 | 1463 | да | нет | да | нет | да | 244500000328 |
| 13 | г. Бородино, м-н Стахановский, 6а. |  | магазин | аренда | 24:45:01 03 014:18 | 180 | нет | нет | нет | нет | да | 244500000328 |
| 14 | г. Бородино, ул. Ленина, 51а |  | магазин | аренда | 24:45:01 06 001:0003 | 127 | да | нет | да | нет | да | 244500003079 |
| 15 | г. Бородино, ул. Ленина, 49а |  | магазин | аренда | 24:45:01 06 001:0004 | 210 | да | нет | да | нет | да | 244500003079 |
| 16 | г. Бородино, ул. Ленина, 54г |  | магазин | аренда | 24:45:01 07 007:0013 | 108 | да | нет | нет | нет | да | 244500039188 |
| 17 | г. Бородино, ул. Щетинкина, 25 |  | павильон | аренда | 24:45:01 19 006:0012 | 160 | нет | нет | нет | нет | да | 244501600504 |
| 18 | г. Бородино, ул. Октябрьская 56б |  | киоск | аренда | 24:45:01 14 002:0002 | 6 | да | нет | нет | нет | да | 244500029140 |
| 19 | г. Бородино, ул. Ленина 54/1 |  | магазин | аренда | 24:45:01 07 007:30 | 77 | да | нет | нет | нет |  | 244501111686 |
| 20 | г. Бородино, ул. Ленина, 49а |  | киоск | аренда | 24:45:04 06 001:0009 | 6 | да | нет | нет | нет | да | 244500004107 |
| 21 | г. Бородино, ул. Пожарникова, 1б |  | павильон | аренда | 24:45:01 03 003:0020 | 136 | да | нет | да | нет | да | 244501354175 |
| 22 | г. Бородино, ул. Ленина, 56б |  | павильон | аренда | 24:45:01 07 007:0011 | 30 | да | да | да | нет | да | 246200631206 |

Приложение 11

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

Паспорт дворовой территории

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие сведения о территории благоустройства | | | | | | | | | |
| Наименование муниципального образования  (муниципального района/городского округа/сельского поселения) | тип населенного пункта | наименование населенного пункта | тип улицы | наименование улицы | номер дома | Кадастровый номер земельного участка | Численность населения, проживающего в пределах территории, чел. | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/не благоустроенная)\* | Соответствие внешнего вида ИЖС правилам благоустройства (да/ нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие сведения о жилых домах | | | | | | | | Количественные характеристики | | | |
| реквизиты правового акта об изъятии земельного участка, на котором расположен жилой дом для государственных или муниципальных нужд | | | | | | | | общая площадь жилых и нежилых помещений в доме, кв. м | | количество квартир, шт. | |
|
| дата (ДД.ММ.ГГГГ), заключения межведомственной комиссии | | номер заключения межведомственной комиссии | | дата (ДД.ММ.ГГГГ) распорядительного акта органа местного самоуправления | | | номер распорядительного акта органа местного самоуправления |
| 11 | | 12 | | 13 | | | 14 | 15 | | 16 | |
| Оборудование дома инженерными системами | | | | | | | | | | | |
| Наличие системы электроснабжения | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | | Наличие системы отопления | | Тип системы отопления | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | | | Наличие системы горячего водоснабжения | | Тип системы горячего водоснабжения |
|
| 17 | 18 | | 19 | | 20 | 21 | | | 22 | | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование дома инженерными системами | | | | | | |
| Оценка технического состояния (удовлетворительное /неудовлетворительное) | Наличие системы холодного водоснабжения | Наличие системы холодного водоснабжения | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | Наличие системы водоотведения | Тип системы водоотведения | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) |
|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о дворовой территории | | | | | |
| Общая площадь дворовой территории | Наличие зданий и сооружений | Назначение  зданий и сооружений | Наличие ограждений дворовой территории | Материал ограждения | Расстояние ограждения от дорожного полотна |
|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики благоустройства | | | | | | | |
| Требует ремонта дорожное покрытие проезжих частей (да/нет) | Требует ремонта дорожное покрытие пешеходных дорожек, тротуаров (да/нет) | Наличие достаточного освещения территорий (да/нет\_ | Наличие площадок (детских, спортивных, для отдыха и т.д.) (количество) | Наличие оборудованной контейнерной площадки (выделенная) (да/нет) | Достаточность озеленения (газонов, кустарников, деревьев, цветочного оформления) (да/нет) | Наличие достаточного количества малых архитектурных форм (да/нет) | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования детских и спортивных площадках, спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) (да/нет) |
| 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

1. Инвентаризация дворовых территорий с учетом их физического состояния проводится в порядке, установленном правительством Красноярского края. [↑](#footnote-ref-1)
2. Доля финансового участия заинтересованных лиц от сметной стоимости работ по благоустройству: 2% - минимальный перечень. [↑](#footnote-ref-2)
3. Согласно ст.16 федерального закона от 29.12.2004 № 189-Фз в случае, если земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, не сформирован до введения в действие Жилищного [кодекса](consultantplus://offline/ref=AF8FB8ADDCDFCE0A341C063282EFE91EAB407F8536832994EE651832F4T7HBR) Российской Федерации, на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме любое уполномоченное указанным собранием лицо вправе обратиться в орган местного самоуправления с заявлением о формировании земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. Формирование земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, осуществляется органами местного самоуправления. [↑](#footnote-ref-3)
4. Проведение инвентаризации общественных территорий с учетом их физического состояния проводится в порядке, установленном Правительством Красноярского края [↑](#footnote-ref-4)
5. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, реализуется на основании заключенных соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства по результатам проведенной инвентаризации. [↑](#footnote-ref-5)
6. Инвентаризация проводится в порядке, установленном Правительством края. [↑](#footnote-ref-6)
7. Мероприятия государственной программы «Содействие развитию местного самоуправления», утвержденной постановлением Правительства края от 30.09.2013 № 517-п (конкурсы «Жители – за чистоту и благоустройство», «Инициатива жителей – эффективность в работе» и т.д.). [↑](#footnote-ref-7)