АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2014 г.Бородино № 855

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в постановление администрации города Бородино от 31.10.2013 г. № 1187 «Об утверждении муниципальной программы города Бородино «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2014-2016 годы |  |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с постановлением администрации города Бородино № 760 от 23.07.2013г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Бородино, их формировании и реализации», распоряжением администрации города Бородино № 92 от 26.07.2013г. «Об утверждении примерного перечня муниципальных программ города Бородино на 2014-2016 годы» с изменениями внесенными распоряжением от 27.02.2014 № 26, на основании Устава города Бородино ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Бородино от 31.10.2013 г. № 1187 «Об утверждении муниципальной программы города Бородино «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2014-2016 годы» следующие изменения:

в «Муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2014-2016 годы», (далее программа):

1.1. В наименовании постановления слова «на 2014-2016 годы» исключить.

1.2. По тексту постановления и в Приложении № 1 к Постановлению слова «на 2014-2016 годы» исключить;

1.3. в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы города Бородино «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»:

столбец 2 строки 10 таблицы «Информация по ресурсному обеспечению программы» в строке «Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014-2016 годах за счет всех источников финансирования составит» цифру «91 523 320,27 руб.» заменить цифрой «92 023 320,27 руб.»;

строку «-местного бюджета - 54 675 997,27 руб.,

в том числе по годам:

2014 год – 18 457 377,25 руб.;

2015 год – 18 190 867,51 руб.;

2016 год – 18 027 752,51 руб.;»

заменить строкой «-местного бюджета – 55 175 997,27 руб.,

в том числе по годам:

2014 год – 18 957 377,25 руб.;

2015 год – 18 190 867,51 руб.;

2016 год – 18 027 752,51 руб.;»

1.4. в разделе 3 Задача 1:

в абзаце 16 цифру «17 567 700,00 руб.»заменить цифрой «18 067 700,00 руб.».

1.5. в разделе 8:

в абзаце 1 цифру «91 523 320,27 руб.» заменить цифрой «92 023 320,27 руб.»;

в абзаце 4 цифру « - 3 500 000,00 руб.» заменить цифрой « - 3 127 426,00 руб.»;

в абзаце 5 цифру « - 3 000 000,00 руб.» заменить цифрой « - 2 684 710,00 руб.»

раздел 8 дополнить абзацем 7 следующего содержания:

« - капитальный ремонт трех теплообменников в котельной №1(дополнительные работы) – 687 864,00 руб.»;

в абзаце 9 цифру « - 54 675 997,27 руб.» заменить цифрой « - 55 175 997,27 руб.»;

в абзаце 10 цифру « - 18 457 377,25 руб.» заменить цифрой « - 18 957 377,25 руб.»;

в абзаце 11 цифру « - 11 067 700,00 руб.» заменить цифрой « - 11 567 700,00 руб.»;

1.6.Приложение № 4 к Паспорту муниципальной программы изложить в новой редакции, согласно Приложению 1.

1.7. Приложение № 5 к Паспорту муниципальной программы изложить в новой редакции, согласно Приложению 2.

1.8. в Приложении № 1 к муниципальной программе города Бородино:

столбец 2 строки 7 таблицы:

цифру « 40 145 281,36 руб.» заменить цифрой «40 645 281,36 руб.»;

строку « - бюджет муниципального образования – 33 645 281,36 руб., в том числе по годам:» заменить строкой в следующей редакции « - бюджет муниципального образования – 34 145 281,36 руб., в том числе по годам:»;

строку «2014 год – 11 511 281,36 руб.» заменить строкой в следующей редакции «2014 год – 12 011 281,36 руб.».

1.9. Приложение № 2 Подпрограммы «Реконструкция, модернизация (включая приобретение соответствующего оборудования) и ремонты объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Бородино» изложить в новой редакции, согласно Приложению 3.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по обеспечению жизнедеятельности городского округа А.В.Первухина.

3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Бородинский Вестник».

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Глава города Бородино А.Н.Борчуков

Лупандина Н.А.

4-45-37

Приложение 1

к постановлению Администрации

города Бородино

от 26.09.2014 № 855

Приложение № 4

|  |
| --- |
| к Паспорту муниципальной программы города Бородино |
| «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального |
| хозяйства и повышение энергетической эффективности»    **Распределение планируемых расходов за счет средств муниципального бюджета**  **по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс.руб.), годы | | | | | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | Итого на период 2014-2016 | | **Муниципальная программа** | **«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»** | **Всего расходные обязательства по программе** |  |  |  |  | **39 004 539,25** | **29 231 028,51** | **23 787 752,51** | **92 023 320,27** | | **Администрация города Бородино,**  **ОУМИ**  **местный бюджет**  **краевой бюджет**  **внебюджетные средства** |  |  |  |  | **18 957 377,25**  **6 810 500,00**  **13 236 662,00** | **18 190 867,51**  **0,0**  **11 040 161,00** | **18 027 752,51**  **0,0**  **5 760 000,00** | **55 175 997,27**  **6 810 500,00**  **30 036 823,00** | | **Подпрограмма** | **1.«** Реконструкция, модернизация (включая приобретение соответствующего оборудования) и ремонты объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Бородино» на 2014-2016 годы. | **Администрация города Бородино,**  **ОУМИ**  **местный бюджет**  **краевой бюджет**  **внебюджетные средства** |  |  |  |  | **12 011 281,36**  **6 500 000,00**  **0,0,** | **11 067 000,00**  **0,0**  **0,0** | **11 067 000,00**  **0,0**  **0,0** | **34 145 281,36**  **6 500 000,00**  **0,0** | |  | Мероприятие 1.  Капитальные ремонты котельного оборудования и тепловых сетей, в том числе:  -модернизация, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов коммунальной инфраструктуры  находящихся в муниципальной собственности, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйств, а также ремонт технологического оборудования для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в т.ч.: | Администрация города Бородино,  ОУМИ  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства |  |  |  |  | 11 567 700,00  6 500 000,0  0,0 | 11 067 000,0  0,0  0,0 | 11 067 000,0  0,0  0,0 | 33 701 700,00  6 500 000,0  0,0 | |  | * 1. капитальный ремонт участка 1-ой нитки канализационного коллектора от старого парка до колодца гасителя по ул. Ленина (протяженностью 690 м); | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 243 | 1 868 217,37  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 1 868 217,37  0,0  0,0 | |  | * 1. Капитальный ремонт иловой площадки с заменой дренажной системы | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 243 | 1 182 289,16  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 1 182 289,16  0,0  0,0 | |  | 1.3. капитальный ремонт тепловой сети по ул.Советская (ул.Маяковского - ул.Гоголя четная сторона) | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 243 | 1 924 400,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 1 924 400,00  0,0  0,0 | |  | 1.4.строительство магистральной т/сети от котельной №1 до ЦТП 2 (Изготовление ПСД) | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 414 | 0,0  0,0  0,0 | 1 500 000,00  0,0  0,0 | 7 000 000,00  0,0  0,0 | 8 500 000,00  0,0  0,0 | |  | 1.5.реконструкция станции фильтров 1-ой очереди | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 414 | 0,0  0,0  0,0 | 350 000,00  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 350 000,00  0,0  0,0 | |  | 1.6.капитальный ремонт водобака на 600 м3 | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 243 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 1 300 000,00  0,0  0,0 | 1 300 000,00  0,0  0,0 | |  | 1.7.капитальный ремонт здания биофильтров | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 243 | 0,0  0,0  0,0 | 2 417 000,00  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 2 417 000,00  0,0  0,0 | |  | 1.8.замена оборудования на насосной станции "Рыбная" и водозаборных скважинах | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 414 | 0,0  0,0  0,0 | 2 320 000,00  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 2 320 000,00  0,0  0,0 | |  | 1.9.капитальный ремонт канализационной сети по ул.Большевистская | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 243 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 1 267 000,00  0,0  0,0 | 1 267 000,00  0,0  0,0 | |  | 1.10.капитальный ремонт т/сети по ул.Советская (Маяковского-Горького) нечетная сторона | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 243 | 0,0  0,0  0,0 | 2 280 000,00  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 2 280 000,00  0,0  0,0 | |  | 1.11.капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Ленина до 6-ого участка | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 243 | 0,0  0,0  0,0 | 2 200 00,00  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 2 200 000,00  0,0  0,0 | |  | 1.12.строительство т/сети на ГРП (ликвидация котельной малой мощности) Разработка ПСД | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 243 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 1 500 000,00  0,0  0,0 | 1 500 000,00  0,0  0,0 | |  | 1.13.бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности в том числе: Приобретение комбинированной машины КО-560 с илососным и каналопромывочным оборудованием | ОУМИ  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 117 | 0502 | 0219201 | 414 | 4 725 000,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 4 725 000,00  0,0  0,0 | |  | 1.14. Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2014 год, в том числе:  -капитальный ремонт канализационного коллектора от КНС-1 до лыжного стадиона (2 этап)  -капитальный ремонт трех теплообменников в котельной № 1  - капитальный ремонт трех теплообменников в котельной №1(дополнительные работы)  -капитальный ремонт теплообменников № 1, № 2 на ЦТП № 6 | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства  Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства  Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства  Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства  Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012  012  012  012  012  012  012 | 0505  0505  0505  0505  0505  0505  0502 | 0218571  0217571  0218571  0217571  0218571  0217571  0219201 | 243  243  243  243  243  243  243 | 741 722,00  6 500 000,00  0,0  31 274,30  3 127 426,00  0,0  26 847,49  2 684 710,00  0,0  204 922,74  687 864,00  0,00  478 677,47  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | 741 722,00  6 500 000,00  0,0  31 274,30  3 127 426,00  0,0  26 847,49  2 684 710,00  0,0  204 922,74  687 864,00  0,00  478 677,47  0,0  0,0 | |  | 1.15. Капитальный ремонт тепловой сети по ул.Октябрьская (от жилого дома № 82 до № 84). | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 243 | 580 146,08  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 580 146,08  0,0  0,0 | |  | 1.16. Капитальный ремонт канализационной сети по ул.Октябрьская (от жилого дома № 51 до ул.Горького) | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 243 | 545 925,39  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 545 925,39  0,0  0,0 | |  | Мероприятие 2.  Исполнение судебных решений | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219299 | 831 | 443 581,36  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 443 581,36  0,0  0,0 | |  | Мероприятие 3  Приобретение резервных источников электроснабжения | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | |  | Мероприятие 4.  Капитальный ремонт, реконструкция находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования и спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | | **Подпрограмма** | **2.«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Бородино» на 2014-2016 годы.** | **Администрация города Бородино**  **местный бюджет**  **краевой бюджет**  **внебюджетные средства** |  |  |  |  | **0,00**  **0,0**  **13 236 662,00** | **0,00**  **0,0**  **11 040 161,00** | **0,00**  **0,0**  **5 760 000,00** | **0,00**  **0,0**  **30 036 823,00** | |  | **Задача 1 к подпрограмме.**  Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе на территории города Бородино |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Мероприятие 1.Установка системы автоматизированного регулирования систем отопления и горячего водоснабжения на объектах муниципальных бюджетных учреждений на территории города | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | |  | Мероприятие 2. Информирование потребителей о способах экономии энергоресурсов. | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | |  | Мероприятие 3. Заключение энергосервисных контрактов в бюджетном секторе | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | |  | Мероприятие 4.Осуществление мониторинга на территории города реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и направление результатов мониторинга в уполномоченные органы Красноярского края | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | |  | Мероприятие 5. Разработка и направление в организации бюджетной сферы города методических рекомендаций по обеспечению энергосбережения и повышению энергетической эффективности организациями бюджетной сферы | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | |  | **Задача 2 к подпрограмме.**  Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде на территории города Бородино | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства |  |  |  |  | **0,0**  **0,0**  **7 062 662,00** | **0,0**  **0,0**  **7 439 161,00** | **0,0**  **0,0**  **5 760 000,00** | **0,0**  **0,0**  **20261823,00** | |  | Мероприятие 1. Утепление и герметизация межпанельных стыков МКД | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,0  0,0  500000,00 | 0,0  0,0  500000,00 | 0,0  0,0  500000,00 | 0,0  0,0  1500000,00 | |  | Мероприятие 2. Установка металлических входных дверей в подъезды МКД | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,0  0,0  450000,00 | 0,0  0,0  450000,00 | 0,0  0,0  450000,00 | 0,0  0,0  1350000,00 | |  | Мероприятие 3. Установка окон ПВХ в подъездах МКД | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,0  0,0  60000,00 | 0,0  0,0  60000,00 | 0,0  0,0  60000,00 | 0,0  0,0  180000,00 | |  | Мероприятие 4. Утепление трубопроводов отопления в подвальных помещениях МКД | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,0  0,0  100000,00 | 0,0  0,0  100000,00 | 0,0  0,0  100000,00 | 0,0  0,0  300000,00 | |  | Мероприятие 5.Установка коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета потребления ресурсов. | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,0  0,0  3000000,00 | 0,0  0,0  3000000,00 | 0,0  0,0  3000000,00 | 0,0  0,0  9000000,00 | |  | Мероприятие 6.Субсидия на осуществление компенсационных выплат отдельным категориям граждан на возмещение расходов, связанных с установкой общедомовых приборов учета энергетических ресурсов | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | |  | Мероприятие 7.Субсидия на возмещение части затрат организациям, которые осуществляют снабжение водой, тепловой энергией, электрической энергией или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования многоквартирных домов на уплату процентов по кредитам, полученным в российскоих кредитных организациях на цели реализации мероприятий по установке общедомовых приборов учета в многоквартирных домах | Всего:  Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства |  |  |  |  | 1 302662,00  0,0  0,0  1 302662,00 | 1 679161,00  0,0  0,0  1 679161,00 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 2 981823,00  0,0  0,0  2 981823,00 | |  | Мероприятие 8.Установка фотоэлементов в подъездах многоквартирных домов и на наружном освещении. | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,0  0,0  650000,00 | 0,0  0,0  650000,00 | 0,0  0,0  650000,00 | 0,0  0,0  1950000,00 | |  | Мероприятие 9.Разработка энергетических паспортов на здание. | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,0  0,0  1000000,00 | 0,0  0,0  1000000,00 | 0,0  0,0  1000000,00 | 0,0  0,0  3000000,00 | |  | Мероприятие10.Информирование потребителей о способах экономии энергоресурсов. | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | |  | **Задача 3 к подпрограмме.**  Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры на территории города Бородино | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства |  |  |  |  | **0,0**  **0,0**  **6174000,00** | **0,0**  **0,0**  **3601000,00** | **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **9775000,00** | |  | Мероприятие 1.Установка частотно-регулируемого привода на электродвигатели тягодутьевых машин котлов 1-ой очереди котельной №1 «Строительная компания». | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,0  0,0  551000,00 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  551000,00 | |  | Мероприятие 2.Установка частотно-регулируемого привода на электродвигатели тягодутьевых машин котлов 3-ей очереди котельной № 1 «Строительная компания» | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,0  0,0  513000,00 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  513000,00 | |  | Мероприятие 3.Установка ЧРП на электродвигатели циркуляционных насосов № 1,2,3 котельной № 1 «Строительная компания» | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,0  0,0  475000,00 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  475000,00 | |  | Мероприятие 4.Установка ЧРП на электродвигатели питательных насосов № 3,4 котельной № 1 «Строительная компания» | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,0  0,0  270000,00 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  270000,00 | |  | Мероприятие 5.Установка ЧРП на электродвигатели сетевых насосов № 3,4 котельной  № 2 «Строительная компания» | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,0  0,0  615000,00 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  615000,00 | |  | Мероприятие 6.Установка ЧРП на электродвигатели сетевых насосов ЦТП № 6 «Строительная компания» | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,0  0,0  149000,00 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  149000,00 | |  | Мероприятие 7.Установка ЧРП на электродвигатели тягодутьевых машин котлов № 1,2,3,4 котельной № 2 «Строительная компания» | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,0  0,0  1101000,00 | 0,0  0,0  1101000,00 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  2202000,00 | |  | Мероприятие 8.Установка приборов учета | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,0  0,0  2500000,00 | 0,0  0,0  2500000,00 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  5000000,00 | |  | Мероприятие 9.Анализ предоставления качества услуг электро-, тепло- и водоснабжения. | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | |  | Мероприятие 10.Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения и рекламы, в том числе направленных на замену светильников уличного освещения на энергоэффективные. | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | | Подпрограмма | **3. «Обеспечение реализации муниципальных программ и прочие мероприятия» на 2014-2016 годы.**  Мероприятие 1.  Содержание аппарата муниципального казенного учреждения «Служба единого заказчика». | Администрация города Бородино  местный бюджет | **012** | **0505** | **0239203** |  | **5 417 886,89** | **5 605 352,51** | **5 605 352,51** | **16 628 591,91** | | 012 | 0505 | 0239203 | 111 | 3 725 515,28 | 3 863 497,32 | 3 863 497,32 | 11 452 509,92 | | 012 | 0505 | 0239203 | 112 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 2 400,00 | | 012 | 0505 | 0239203 | 111 | 1 125 105,61 | 1 166 776,19 | 1 166 776,19 | 3 458 657,99 | | 012 | 0505 | 0239203 | 244 | 75 169,00 | 75 169,00 | 75 169,00 | 225 507,00 | | 012 | 0505 | 0239203 | 112 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | | 012 | 0505 | 0239203 | 244 | 101 866,00 | 109 679,00 | 109 679,00 | 321 224,00 | | 012 | 0505 | 0239203 | 244 | 6 799,00 | 6 799,00 | 6 799,00 | 20 397,00 | | 012 | 0505 | 0239203 | 112 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 7 500,00 | | 012 | 0505 | 0239203 | 244 | 94 934,00 | 94 934,00 | 94 934,00 | 284 802,00 | | 012 | 0505 | 0239203 | 244 | 62 600,00 | 62 600,00 | 62 600,0 | 187 800,00 | | 012 | 0505 | 0239203 | 244 | 221 598,00 | 221 598,00 | 221 598,00 | 664 794,00 | |  | Мероприятие 1.  Субсидии за счет средств местного бюджета на финансирование расходов по содержанию и ремонту жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма. | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0501 | 0299204 | 810 | 172 809,00  0,0  0,0 | 163 115,00  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 335 924,00  0,0  0,0 | |  | Мероприятие 2.  Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета на содержание городской бани. | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0299205 | 810 | 1 063 400,00 | 1 063 400,00 | 1 063 400,0 | 3 190 200,00 | |  | Мероприятие 3.  Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Бородино. | ОУМИ  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 117 | 0501 | 0299601 | 244 | 292 000,00  0,0  0,0 | 292 000,00  0,0  0,0 | 292 000,00  0,0  0,0 | 876 000,00  0,0  0,0 | |  | Мероприятие 4.  Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в связи с достижением наилучших показателей в области энергосбережения. | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | |  | Мероприятие 5.  Разработка схем водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Чистая вода Красноярского края» государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», в том числе:  -разработка схем водоснабжения и водоотведения города Бородино на период с 2013 года до 2023 года | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства  Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0505 | 0297422 | 244 | 0,00  310 500,00  0,0  0,00  310 500,00  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,00  310 500,00  0,0  0,00  310 500,00  0,0 | |

Приложение 2

к постановлению Администрации

города Бородино

от 26.09.2014 № 855

Приложение № 5

к Паспорту муниципальной программы города Бородино

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической эффективности»

**Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей**

**муниципальной программы с учетом источников финансирования,**

**в том числе по уровням бюджетной системы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | Итого на период |
| Муниципальная программа | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | **Всего** | **39 004 539,25** | **29 231 028,51** | **23 787 752,51** | **92 023 320,27** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 6 810 500,00 | 0,0 | 0,0 | 6 810 500,00 |
| внебюджетные источники | 5 760 000,00 | 5 760 000,00 | 5 760 000,00 | 17 280 000,00 |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) | 18 957 377,25 | 18 190 867,51 | 18 027 752,51 | 55 175 997,27 |
| юридические лица | 7 476 662,00 | 5 280 161,00 | 0,0 | 12 756 823,00 |
| Подпрограмма | 1.«Реконструкция, модернизация (включая приобретение соответствующего оборудования) и ремонты объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Бородино» | **Всего** | **18 511 281,36** | **11 067 000,00** | **11 067 000,00** | **40 645 281,36** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 6 500 000,00 | 0,0 | 0,0 | 6 500 000,00 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) | 12 011 281,36 | 11 067 000,00 | 11 067 000,00 | 34 145 281,36 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | 2.«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Бородино» | **Всего** | **13 236 662,00** | **11 040 161,00** | **5 760 000,00** | **30 036 823,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 5 760 000,00 | 5 760 000,00 | 5 760 000,00 | 17 280 000,00 |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 7 476 662,00 | 5 280 161,00 | 0,0 | 12 756 823,00 |
| Подпрограмма | 3.«Обеспечение реализации муниципальных программ и прочие мероприятия» | **Всего** | **5 417 886,89** | **5 605 352,51** | **5 605 352,51** | **16 628 591,91** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) | 5 417 886,89 | 5 605 352,51 | 5 605 352,51 | 16 628 591,91 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие муниципальной программы | 1.Субсидии за счет средств местного бюджета на финансирование расходов по содержанию и ремонту жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма. | **Всего** | **172 809,00** | **163 115,00** | **0,0** | **335 924,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) | 172 809,00 | 163 115,00 | 0,0 | 335 924,00 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие муниципальной программы | 2. Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета на содержание городской бани. | **Всего** | **1 063 400,00** | **1 063 400,00** | **1 063 400,00** | **3 190 200,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) | 1 063 400,00 | 1 063 400,00 | 1 063 400,00 | 3 190 200,00 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие муниципальной программы | 3.Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Бородино. | **Всего** | **292 000,00** | **292 000,00** | **292 000,00** | **876 000,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) | 292 000,00 | 292 000,00 | 292 000,00 | 876 000,00 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие муниципальной программы | 4.Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в связи с достижением наилучших показателей в области энергосбережения. | **Всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие муниципальной программы | 5. Разработка схем водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Чистая вода Красноярского края» государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», в том числе:  -разработка схем водоснабжения и водоотведения города Бородино на период с 2013 года до 2023 года | Всего | 310 500,00 | 0,0 | 0,0 | 310 500,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 310 500,00 | 0,0 | 0,0 | 310 500,00 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3

к постановлению Администрации

города Бородино

от 26.09.2014 № 855

Приложение № 2

подпрограммы «Реконструкция,

модернизация (включая приобретение

соответствующего оборудования) и ремонты

объектов коммунальной инфраструктуры

муниципального образования город Бородино»

**Перечень мероприятий подпрограммы**

**«Реконструкция, модернизация (включая приобретение соответствующего оборудования) и ремонты объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Бородино»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | Источники финансирования | Код бюджетной классификации | | | | | | | | Расходы  (руб.), годы | | | | | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) | |
| ГРБС | РзПр | | ЦСР | | ВР | | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | Итого на период 2014-2016 | | |
| Цели программы:  Обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;  Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1 Развитие, модернизация, капитальный и текущий ремонты объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Бородино.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма № 1.** «Реконструкция, модернизация (включая приобретение соответствующего оборудования) и ремонты объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Бородино» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.  Капитальные ремонты котельного оборудования, в том числе:  -модернизация, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов коммунальной инфраструктуры находящихся в муниципальной собственности, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйств, а также ремонт технологического оборудования для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в т.ч.:  1.1. капитальный ремонт участка 1-ой нитки канализационного коллектора от старого парка до колодца гасителя по ул. Ленина (протяженностью 690 м)  1.2. Капитальный ремонт иловой площадки с заменой дренажной системы  1.3.капитальный ремонт тепловой сети по ул.Советская (ул.Маяковского - ул.Гоголя четная сторона) | Администрация города Бородино,ОУМИ  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства |  |  | |  | | | |  | 11 567 700,0  6 500 000,00  0,0 | | 11 067 000,0  0,0  0,0 | | 11 067 000,0  0,0  0,0 | | | 33 501 700,0  6 500 000,00  0,0 | | | Замена участка канализационного коллектора протяженностью 0,69 км.  Очистка иловых площадок с заменой дренажной системы  Замена участка теплосети – 0,24км. | |
| местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | | 0219201 | | | | 243 | 1 868 217,37  0,0  0,0 | | 0,00  0,0  0,0 | | 0,00  0,0  0,0 | | | 1 868 217,37  0,0  0,0 | | |
| местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | | 0219201 | | | | 243 | 1 182 289,16  0,0  0,0 | | 0,00  0,0  0,0 | | 0,00  0,0  0,0 | | | 1 182 289,16  0,0  0,0 | | |
| местный  бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | | 0219201 | | | | 243 | 1 924 400,00  0,0  0,0 | | 0,00  0,0  0,0 | | 0,00  0,0  0,0 | | | 1 924 400,00  0,0  0,0 | | |
| 1.4.строительство магистральной т/сети от котельной №1 до ЦТП 2 (Изготовление ПСД) | местный  бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | | 0219201 | | | | 414 | 0,0  0,0  0,0 | | 1 500 000,00  0,0  0,0 | | 7 000 000,00  0,0  0,0 | | | 8 500 000,00  0,0  0,0 | | Сокращение уровня износа городских сетей до нормативного и рост надежности действующих объектов коммунального хозяйства | |
| 1.5.реконструкция станции фильтров 1-ой очереди | местный  бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | | 0219201 | | | | 414 | 0,0  0,0  0,0 | | 350 000,00  0,0  0,0 | | 0,0  0,0  0,0 | | | 350 000,00  0,0  0,0 | | Сокращение уровня износа объекта инженерной инфраструктуры до нормативного и рост надежности | |
| 1.6.капитальный ремонт водобака на 600 м3 | местный  бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | | 0219201 | | | | 243 | 0,0  0,0  0,0 | | 0,0  0,0  0,0 | | 1 300 000,00  0,0  0,0 | | | 1 300 000,00  0,0  0,0 | | Сокращение уровня износа объекта инженерной инфраструктуры до нормативного и рост надежности | |
| 1.7.капитальный ремонт здания биофильтров | местный  бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | | 0219201 | | | | 243 | 0,0  0,0  0,0 | | 2 417 000,00  0,0  0,0 | | 0,0  0,0  0,0 | | | 2 417 000,00  0,0  0,0 | | Сокращение уровня износа объекта инженерной инфраструктуры до нормативного и рост надежности | |
| 1.8.замена оборудования на насосной станции "Рыбная" и водозаборных скважинах | местный  бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | | 0219201 | | | | 414 | 0,0  0,0  0,0 | | 2 320 000,00  0,0  0,0 | | 0,0  0,0  0,0 | | | 2 320 000,00  0,0  0,0 | | Сокращение уровня износа объекта инженерной инфраструктуры до нормативного и рост надежности | |
| 1.9.капитальный ремонт канализационной сети по ул.Большевистская | местный  бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | | 0219201 | | | | 243 | 0,0  0,0  0,0 | | 0,0  0,0  0,0 | | 1 267 000,00  0,0  0,0 | | | 1 267 000,00  0,0  0,0 | | Снижение платы за негативное воздействие до150 тыс.руб. 220 м | |
| 1.10.капитальный ремонт т/сети по ул.Советская (Маяковского-Горького) нечетная сторона | местный  бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | | 0219201 | | | | 243 | 0,0  0,0  0,0 | | 2 280 000,00  0,0  0,0 | | 0,0  0,0  0,0 | | | 2 280 000,00  0,0  0,0 | | Капремонт 240 м трубопровода ф 250 мм | |
| 1.11.капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Ленина до 6-ого участка | местный  бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | | 0219201 | | | | 243 | 0,0  0,0  0,0 | | 2 200 00,00  0,0  0,0 | | 0,0  0,0  0,0 | | | 2 200 000,00  0,0  0,0 | | Сокращение уровня износа городских сетей до нормативного и рост надежности действующих объектов коммунального хозяйства Капремонт 300 м трубы | |
| 1.12.строительство т/сети на ГРП (ликвидация котельной малой мощности) Разработка ПСД | местный  бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | | 0219201 | | | | 243 | 0,0  0,0  0,0 | | 0,0  0,0  0,0 | | 1 500 000,00  0,0  0,0 | | | 1 500 000,00  0,0  0,0 | | Капитальный ремонт водогрейного котла КВ-ТСВ-20 № 6 (воздухоподогреватель) | |
| 1.13.Ббджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности в том числе: Приобретение комбинированной машины КО-560 с илососным и каналопромывочным оборудованием | местный  бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | | 0219201 | | | | 414 | 4 725 000,00  0,0  0,0 | | 0,00  0,0  0,0 | | 0,00  0,0  0,0 | | | 4 725 000,00  0,0  0,0 | | Приобретение коммунальной техники позволит ликвидировать засоры в трубах, а также производить очистку колодцев и трубопроводов городской канализации | |
| 1.14. Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2014 год, в том числе:  -капитальный ремонт канализационного коллектора от КНС-1 до лыжного стадиона (2 этап)  -капитальный ремонт трех теплообменников в котельной № 1  -капитальный ремонт трех теплообменников в котельной № 1 (дополнительные работы)  -капитальный ремонт теплообменников №1, №2 на ЦТП № 6 | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства  Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства  Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства  Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства  Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012  012  012  012  012  012  012 | | 0505  0505  0505  0505  0505  0505  0502 | | 0218571  0217571  0218571  0217571  0218571  0217571  0219201 | | 243  243  243  243  243  243  243 | | | 741 722,00  6 500 000,00  0,0  31 274,30  3 127 426,00  0,0  26 847,49  2 684 710,00  0,0  204 922,74  687 864,00  0,00  478 677,47  0,0  0,0 | | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | | | 741 722,00  6 500 000,00  0,0  31 274,30  3 127 426,00  0,0  26 847,49  2 684 710,00  0,0  204 922,74  687 864,00  0,00  478 677,47  0,0  0,0 | |  | |
| 1.15. Капитальный ремонт тепловой сети по ул.Октябрьская (от жилого дома № 82 до № 84). | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | | 0502 | | 0219201 | | 243 | | | 580 146,08  0,0  0,0 | | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | | | | 580 146,08  0,0  0,0 | |  |
| 1.16. Капитальный ремонт канализационной сети по ул.Октябрьская (от жилого дома № 51 до ул.Горького) | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | | 0502 | | 0219201 | | 243 | | | 545 925,39  0,0  0,0 | | 0,0  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | | | | 545 925,39  0,0  0,0 | |  |
| Мероприятие 2.  Исполнение судебных решений | местный  бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | | 0502 | | 0219299 | | 831 | | | 443 581,36 | | 0,0 | 0,0 | | | | 443 581,36 | | Исполнение судебных решений. |
| Мероприятие 3  Приобретение резервных источников электроснабжения | местный  бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства |  | |  | |  | |  | | | 0,00  0,0  0,0 | | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | | | | 0,00  0,0  0,0 | | Приобретение  резервных источников электроснабжения |
| Мероприятие 4.  Капитальный ремонт, реконструкция находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования и спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. | местный  бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства |  | |  | |  | |  | | | 0,00  0,0  0,0 | | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | | | | 0,00  0,0  0,0 | |  |