ПРОТОКОЛ

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации подпрограммы «Формирование современной городской среды»в рамках реализации муниципальной программы «Выполнение функций органов местного самоуправления»

г. Бородино                                                                                  14.04.2017г    10час 00мин

Присутствовали:

Председательствующий:        Первухин Александр Владимирович – первый заместитель главы города Бородино

Секретарь комиссии

3Помелова Александра Викторовна- инженер- сметчик МКУ «Служба единого заказчика»

Члены комиссии

Лупандина Надежда Алексеевна- директор МКУ «Служба единого заказчика»

Федорова Вера Ивановна – главный специалист по решению вопросов в области архитектуры

Исайков Александр Геннадьевич - депутат городского совета депутатов, представитель партии «Единая Россия»

Мацкевич Дмитрий Михайлович - депутат Городского совета депутатов, представитель партии КПРФ

Грабкин Дмитрий Сергеевич – депутат городского совета депутатов, представитель партии «Патриоты России»

Шукан Виктор Васильевич – директор ООО «Ваш управдом плюс»

Павлов Павел Владимирович – генеральный директор ООО «Тройка»

Лакиза Ольга Владимировна- активист регионального отделения «Общероссийского народного фронта» в Красноярском крае

Мисюра Оксана Владимировна -  независимый эксперт, инженер по организации, эксплуатации и ремонту зданий и сооружений ООО «Бородинский РМЗ»

Приглашенные:

Средства массовой информации:

Серенкова Оксана Викторовна- обозреватель газеты «Бородинский вестник»

Штреккер Анна Эдуардовна – ведущий специалист отдела по связям и коммуникациям АО «СУЭК-Красноярск» филиал разрез «Бородинский»

Инопина Александра Дмитриевна - почетный житель города Бородино

ПОВЕСТКА:

- Отбор заявок дворовых территорий для включения в подпрограмму «Формирование современной городской среды» из числа поданных жителями следующих МКД:

ул. Ленина, 49;  ул. Ленина, 51;  ул. Октябрьская, 76;  ул. Горького,4;  ул. Комсомольская, 12; ул. Нагорная,41; ул. 9 Мая, 95а; ул. Советская, 64; ул. Октябрьская, 56; ул. Советская, 66; м-он Стахановский,4.

- Отбор общественного пространства для включения в подпрограмму «Формирование современной городской среды».

- Организационные вопросы о работе общественной комиссии.

- По первому вопросу заслушали Первухина А.В.

- Для реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» городу Бородино выделено 4,461млн.руб. на благоустройство придомовых территорий, 2,230 млн. для благоустройства территорий общественных пространств.

-Собственниками многоквартирных домов было проведено 15 собраний, для рассмотрения комиссии представлено 12 протоколов собраний собственников МКД.

Специалистами МКУ «Службы единого заказчика» были оценены поступившие заявки по критериям отбора. Они представлены для ознакомления на столах.

Адреса МКД выстроены с учетом  итоговых баллов и дате подачи заявки.

| № п/п | Адрес | Дата подачи | Баллы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Октябрьская, 76 | 27.03.2017 | 32 |
| 2 | Ул. Горького, 4 | 27.03.2017 | 30 |
| 3 | Ул. Ленина, 49 | 27.03.2017 | 28 |
| 4 | Ул. Ленина.51 | 27.03.2017 | 28 |
| 5 | Ул. 9 Мая, 95а | 31.03.2017 | 27 |
| 6 | Ул. Советская,66 | 06.04.2017 | 27 |
| 7 | Ул. Комсомольская, 12 | 27.03.2017 | 26 |
| 8 | Ул. Нагорная, 41 | 30.03.2017 | 25 |
| 9 | Ул. Октябрьская, 56 | 05.04.2017 | 25 |
| 10 | М-он Победы, 1 | 06.04.2017 | 24 |
| 11 | Ул. Советская, 64 | 06.04.2017 | Не соблюден критерий, доля голосов собственников принявших участие в голосовании |
| 12 | М-он Стахановский, 4 | 11.04.2017 | Прием заявок осуществлялся до 10.04.2017г |

По предварительным расчетам сметной стоимости суммы выделенной на благоустройства дворовых территорий достаточно для следующих МКД.

Ул. Октябрьская, 76 Ул. Горького, 4 Ул. Ленина, 49 Ул. Ленина.51 Ул. 9 Мая, 95а

Ул. Советская,66 Ул. Комсомольская, 12.

Предлагаю включить эти дворовые территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды»

При уточнении расчетов, в случае высвобождения средств,  включить в подпрограмму также дворовую территорию расположенную следующую по рейтингу: ул. Нагорная, 41.

По первому вопросу  голосовали:

«ЗА»-10,  «ПРОТИВ»- 1,  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0

Большинством голосов ПРИНЯТО:

включить следующие дворовые территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды»:

Ул. Октябрьская, 76 Ул. Горького, 4 Ул. Ленина, 49 Ул. Ленина.51 Ул. 9 Мая, 95а

Ул. Советская,66 Ул. Комсомольская, 12.

При уточнении расчетов в случае высвобождения средств  включить в подпрограмму также дворовую территорию расположенную следующую по рейтингу: ул. Нагорная,41

2.   По второму вопросу ЗАСЛУШАЛИ:

- Почетного жителя города Бородино- Инопину Александру Дмитриевну.

Дома по ул. Октябрьской построены первыми в нашем городе. Мною были выполнена привязка домов к местности. Домам не хватало какой- то красоты. Было решено дополнить все строительство оградой – на кирпичных столбиках закреплены металлические элементы. В настоящее время все пришло в негодность. При сборе заявлений о поддержке благоустройства территорий общественных пространств  организации расположенные в этих домах (музей города, паспортный стол, аптека, почта), высказывались за необходимость ремонта ограждения и установки скамей. Раньше на площади был установлен прекрасный красивый фонтан, но по каким то причина его решили убрать и сделать другой. Моими силами было собрано 229 заявлений о поддержке.

- Первухина А.В.

Для Благоустройства общественных территорий было предложены: площадь ДК «Угольщик»,  аллея по ул. Горького (от ул. Ленина до ул. Октябрьской), включая сквер Первостроителей. Также жителям предложили выбрать любую другую территорию.

- Помелову А.В.

По результатам подсчета поданных заявлений о поддержке благоустройства наиболее посещаемой территории общего пользования определилось следующее:

-33-шт. иные территории (пляж, старый парк, установка биотуалетов, пер. Береговой и т.д.);

-229 шт.- Реставрация-восстановление ограды кирпичной кладки с металлическими решетками ул. Октябрьская 52-62;

- 40 шт. аллея по ул. Горького, включая сквер Первостроителей;

-1165 шт. площадь ДК «Угольщик».

Обсуждение заслушенного:

- Мисюра О.В., Исайков А.Г.

Предлагаем при разработке дизайн- проекта включить ограждение по ул. Октябрьская, так как площадь и дома один архитектурный комплекс.

- Шукан В.В.

Ограждение это хорошо, красиво. Но на площади, со стороны аптеки к праздникам ямки засыпаем отсевом, чтобы люди ноги не сломали.

-Лупандина Н.А.

Забор отремонтируем, а фасады домов остануться с осыпанной штукатуркой

Первухин А.В.

-Предлагаю проголосовать за выбор площади ДК «Угольшик». А также разработать дизайн -проект на благоустройство площади с учетом ремонта ограждений.

По второму вопросу  голосовали:

«ЗА»-11,  «ПРОТИВ»- 0,  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0

Большинством голосов ПРИНЯТО:

Внести в подпрограмму «Формирование современной городской среды» благоустройство Площади ДК «Угольшик». А также разработать дизайн-проект на благоустройство площади с учетом ремонта ограждений.

3. По третьему вопросу слушали Первухина А.В.

По третьему вопросу РЕШИЛИ:

Проводить заседание общественной комиссии по мере накопления вопросов.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:                                                      А.В.Первухин

СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ:                                                               А.В.Помелова